Оглавление

| Введение................................................................................................................ | 3 |
| --- | --- |
| Глава 1. Общие положения о договоре подряда на выполнение проектных работ................................................................................................... | 9 |
| § 1.1. Договор подряда на выполнение проектных работ в системе договорного права России........................................................................... | 9 |
| § 1.2. Существенные условия договора подряда на выполнение проектных работ........................................................................................... | 22 |
| Глава 2. Содержание договора и ответственность сторон по договору подряда на выполнение проектных работ......................................................... | 41 |
| § 2.1. Содержание договора подряда на выполнение проектных работ.............................................................................................................. | 41 |
| § 2.2. Ответственность сторон.................................................................... | 58 |
| Глава 3. Совершенствование правового регулирования договора подряда на выполнение проектных работ......................................................... | 76 |
| § 3.1. Риски и их преодоление в договоре подряда на выполнение проектных работ........................................................................................... | 76 |
| § 3.2. Судебная практика о договоре подряда на выполнение проектных работ........................................................................................... | 100 |
| Заключение........................................................................................................... | 117 |
| Библиографический список................................................................................ | 124 |

Введение

Недвижимость, в т.ч. строительная, ввиду присущих ей свойств: неразрывной связи с землей и непотребляемости,  представляет собой наибольшую материальную ценность для любого общества и государства, а также является привлекательным объектом для инвестиций.

Значение института строительства переоценить крайне сложно, так как постоянно растущие экономические потребности общества неизбежно приводят к созданию новых объектов недвижимости жилого, коммерческого и производственного назначения, в связи с чем темпы его развития неуклонно растут.

Так по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата) объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (по полному кругу организаций, включая объемы работ, не наблюдаемых прямыми статистическими методами в строительстве), по итогам за 2013 г. составил 5917,2 млрд. руб.. В 2013 г. было введено в действие 254,7 тыс. зданий (в 2012 г. – 235,2 тыс. зданий), их общий строительный объем составил 488,8 млн. куб. метров (в 2012 г. – 447,1 млн. куб. метров), общая площадь – 112,3 млн. кв. метров (в 2012 г. – 103,9 млн. кв. метров). Из числа введенных в действие в 2013 г. зданий 93,5% составляют здания жилого назначения В 2013 г. организациями всех форм собственности было построено 912,1 тыс. квартир общей площадью 69,4 млн. кв. метров, что на 5,6% выше соответствующего периода предыдущего года. Индивидуальными застройщиками было построено 30,4 млн. кв. метров общей площади жилых домов, или 43,8% от общего объема жилья, введенного в 2013 г..

Среднесписочная численность работников в строительстве (по полному кругу организаций с учетом субъектов малого предпринимательства) в январе-декабре 2013 г. составила 2,8 млн. человек.

Между тем, руководители 75% строительных организаций оценивают экономическую ситуацию в строительстве как "удовлетворительную", 15% – как "неудовлетворительную" и лишь 10% – как "благоприятную". Основными факторами, сдерживающими деятельность строительных организаций, являются: высокий уровень налогов (на этот фактор указали 42% опрошенных руководителей организаций), конкуренция со стороны других строительных фирм (28%), неплатежеспособность заказчиков (27%), высокая стоимость материалов, конструкций, изделий (25%).

Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации строительство является одним из наиболее перспективных и прибыльных и в то же время проблемных видов предпринимательской деятельности.

При этом процесс создания новых объектов недвижимости имеет сложный характер. Этот процесс включает в себя следующие этапы: инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, собственно строительство. Каждый этап является самостоятельным видом строительной деятельности и опосредуется поименованной в Гражданском кодексе РФ (далее – ГК РФ) договорной моделью: строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ.

В отличие от договора строительного подряда договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ является для российского права относительно новой договорной конструкцией. Обусловлено это тем, что в СССР все строительство в стране выполнялось исключительно на плановой основе. В 1950-х гг. проектные организации находились на бюджетном финансировании и расчетов с заказчиками не вели. В 1959 г. в связи с переводом проектирующих организаций на хозяйственный расчет гражданско-правовые договорные отношения по проектированию были восстановлены. При этом правовая природа этих договоров оставалась темой дискуссий в научной литературе. Преобладало мнение, что договор на проектирование является элементом структуры договорных отношений строительного подряда. Правда, высказывалась и иная позиция, которая в последующем была воспринята гражданским законодательством: договор на выполнение проектных и изыскательских работ и договор строительного подряда представляют собой самостоятельные виды подрядных отношений. Поскольку договор на выполнение проектных и изыскательских работ отнесен к отдельным видам подряда, положения, предусмотренные § 1 "Общие положения о подряде" гл. 37 ГК РФ "Подряд", применяются к рассматриваемому договору, если иное не установлено правилами § 4 гл. 37 (п. 2 ст. 702 ГК РФ).

В связи с выделением в законе договора на выполнение проектных работ как отдельного вида договора подряда, сформировалась определенная правоприменительная практика, которая требует критического осмысления. Вместе с тем, в настоящее время договору подряда на проектные работы должного внимания не уделяется. Обзор литературы позволяет сделать вывод о том, что есть работы, в которых предпринята попытка осмысления отдельных условий договора, ответственности подрядчика, а также организационно-административных отношений, которые возникают в связи с государственной экспертизой проектов.

Необходимо отметить, что комплексного исследования конструкции договора подряда на проектные работы в строительстве в рыночных условиях хозяйствования пока не проводится. Возможно, это обусловлено тем, что пока не дана надлежащая оценка обязательству, которое возникает в связи с заключением этого договора. В частности, а) пока до конца не установлена природа обязательства подряда на проектные работы в строительстве, поскольку неясно, можно ли такое обязательство безусловно отнести к подрядному; б) требуют уяснения правовое положение исполнителя работ и объект исполнения, а также содержание обязательства в виде субъективных прав и обязанностей сторон. Имеющиеся в этой части теоретические разработки относятся к хозяйственным обязательствам плановой экономики и нуждаются, безусловно, в пересмотре.

Таким образом, актуальность избранной темы диссертационного исследования обусловлена назревшей необходимостью комплексного анализа правового регулирования договора подряда на выполнение проектных работ, выявления проблем, связанных с его заключением и исполнением в целях дальнейшего совершенствования законодательства в данной сфере общественных отношений.

Степень научной разработанности направления о проектных работах незначительна. По данной теме большинство диссертаций было защищено еще в 1960-х гг.. Из современных исследований стоит выделить лишь диссертационные работы Л.А. Алиповой и М.И. Жарского. Однако, в первой работе речь идет об изыскательских работах, во второй – освещен лишь вопрос ответственности сторон.

Отдельные аспекты обязательства подряда на проектные работы в строительстве освещены в работах Ю.Г. Басина, А.Х. Бербекова, М.И. Брагинского, Д.О. Булдакова, О.Г. Ершова, Б.Д. Завидова, О.С. Иоффе,  Н.И. Коваленко, Ю.В. Романца, А.А. Рябова, И.А. Сиротиной, Е.А.Суханова, С.Ю. Телицина, Ю.И. Фроловской, А.М. Эрделевского и других авторов. Не принижая значимости данных научных изысканий, нельзя не отметить, что со времени их опубликования прошло некоторое время, накопился материал, ожидающий своего осмысления и обобщения.

Цель настоящего диссертационного исследования заключается в том, чтобы на основе комплексного исследования правовых и технических норм о проектных работах, выявить теоретические и практические проблемы, связанные с заключением и исполнением договора подряда на выполнение проектных работ, а также выработать предложения по совершенствованию действующего законодательства, связанного с выполнением проектных работ.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

- дать общую характеристику договора подряда на выполнение проектных работ, определить его место в системе договорного права России;

- исследовать существенные условия договора подряда на выполнение проектных работ

- провести анализ содержания договора подряда на выполнение проектных работ;

- выявить особенности гражданско-правовой ответственности сторон за ненадлежащее выполнение условий договора подряда на выполнение проектных работ;

- выявить риски, возникающие при заключении и исполнении договора подряда на выполнение проектных работ, и предложить пути их преодоления;

- проанализировать судебную практику о договоре подряда на выполнение проектных работ.

Объект диссертационного исследования составляют обязательственные правоотношения, связанные с выполнением проектных работ по договору подряда. Предметом исследования являются нормы российского законодательства о выполнении проектных работ, материалы судебной практики по договорам подряда на выполнение проектных работ, а также система научных взглядов по общетеоретическим вопросам и теме диссертационного исследования.

Методологическая основа исследования включает совокупность общенаучных и специально-научных методов познания. В числе общенаучных методов использованы диалектический, формально-логический, исторический, сравнительный и системный метода познания. К числе специально-научных методов относятся сравнительно-правовой, логико-правовой, историко-правовой, статистический и комплексно-юридический.

Теоретической основой диссертационного исследования явились работы в области теории права и гражданского права. В основу диссертации легли работы таких авторов как Л.А. Алипова, Ю.Г. Басин, М.И. Брагинский, И.Л. Брауде, Д.О. Булдаков, В.В. Витрянский, О.Г. Ершов, Г.Л. Знаменский, О.С. Иоффе, Ю.В. Романец, В.А. Рассудовский, А.П. Сергеев, М.В. Телюкина, Ю.К. Толстой, и др.

Структура работы определяется целями и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих шесть параграфов, списка использованных нормативных источников, судебной практики, научной литературы.

Глава 1. Общие положения о договоре подряда на выполнение

проектных работ

§ 1.1. Договор подряда на выполнение проектных работ в системе договорного права России

Проведение изыскательских работ и разработка технической документации (проектирование) предваряют начало строительства любого объекта и являются, по верному замечанию А.П. Сергеева, его обязательными предпосылками.

Инженерные изыскания – это вид строительной деятельности, осуществляемой с целью изучения природных условий и факторов техногенного воздействия для подготовки данных по обоснованию материалов для архитектурно-строительного проектирования, строительства, эксплуатации, сноса (демонтажа) зданий или сооружений, а также для документов территориального планирования и документации по планировке территории.

Необходимость выполнения конкретного вида инженерных изысканий определяется многими факторами: вид и назначение строящегося объекта, метеорологические и климатические условия территории строительства и др. (п. 5 ст. 47 ГрК РФ).

Инженерные изыскания подразделяются на основные (инженерно-геодезические; инженерно-геологические; инженерно-гидрометеорологические; инженерно-экологические; инженерно-геотехнические) и специальные (геотехнические исследования; обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций; поиск и разведка подземных вод для целей водоснабжения; локальный мониторинг компонентов окружающей среды; разведка грунтовых строительных материалов; локальные обследования загрязнения грунтов и грунтовых вод). Результат инженерных изысканий представляет документ (отчет) о выполнении инженерных изысканий, содержащий материалы в текстовой и графической форме. Результаты инженерных изысканий являются основанием для осуществления проектных работ.

Проектирование – это вид строительной деятельности, состоящий в подготовке документации, определяющей архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства. Совместно с проектом, как правило, подготавливается сметная документация, определяющая стоимость работ.

Основной этап – это собственно строительство, осуществляемое в соответствии с проектно-сметной документацией, подготовленной на основании результатов инженерных изысканий.

Нормативным отражением самостоятельности названных этапов строительного процесса – инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и собственно строительства – служит их принадлежность к разным подклассам строительных услуг в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 029-2007). В качестве самостоятельных видов деятельности рассматриваются проектирование и инженерные изыскания в ГрК РФ (ст.ст. 47, 48).

Каждый этап строительного процесса может оформляться самостоятельным договором.

Исходя из норм ГК РФ, договор подряда на проектные и изыскательские работы в строительстве – соглашение, по которому подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы для строительства, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат (ст. 758 ГК РФ). Результатом исполнения данного договора является проектно-сметная и иного рода техническая документация, которая необходима практически для любого строительства.

Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ направлен на возмездное выполнение работ в целях получения отделимого от них результата. "Как и все иные подрядные договоры, договор на выполнение проектных и изыскательских работ имеет собственный материальный объект: им служит результат работы, который выражается в технической документации и полученных в результате проведенных изысканий данных". Отмеченные родовые признаки позволяют применять к рассматриваемому договору общие положения о подряде, отражающие указанную направленность. Разместив институт подряда на выполнение проектных и изыскательских работ в § 4 гл. 37 ГК РФ, законодатель указал в п. 2 ст. 702 ГК РФ, что общие положения о подряде применяются к подряду на выполнение проектных и изыскательских работ, если иное не предусмотрено специальными правилами о нем.

В судебной практике при рассмотрении споров по договорам на выполнение проектных и изыскательских работ суды применяют как правила, предусмотренные § 4 главы 37 ГК РФ, так и правила, предусмотренные § 1 данной главы. Так, арбитражным судом был удовлетворен иск заказчика о расторжении договора на выполнение проектно-изыскательских работ в связи с недостатками выполненных работ и при отсутствии результатов работ в сроки, определенные договором. На основании исследования и оценки представленных в материалы дела доказательств суды установили, что генпроектировщиком допущены существенные нарушения контракта, поскольку обязательства не были исполнены в установленные сроки и были ненадлежащего качества и эти нарушения лишили заказчика того, на что он рассчитывал при заключении контракта.

Суды применили п.п. 1,2 ст. 716 ГК РФ, в соответствии с которыми подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленной заказчиком технической документации, иных независящих от подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность ее завершения в срок. Суды установили, что доказательства извещения заказчика о просрочке выполняемой работы в связи с поздним получением исходных данных, необходимых для выполнения работ, либо невозможности ее завершения в установленный договором срок по независящим от проектировщика причинам не представлено. Учитывая, что генпроектировщик принятые на себя обязательства не выполнил, суды пришли к выводу о наличии оснований для расторжения контракта и взыскания неустойки. В передаче данного дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора решения Арбитражного суда Омской области по делу № А46-5432/2009, Постановления Восьмого арбитражного апелляционного суда от 5 августа 2009 г. и Постановления Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 18 ноября 2009 г. по тому же делу было отказано.

Отвечая на вопрос: "Какие отличительные признаки подряда на выполнение проектных и изыскательских работ потребовали выделения его как самостоятельного вида договора подряда?", В.В. Витрянский полагает, что договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ выделяется в отдельный вид договора подряда благодаря двум характерным особенностям:

- особый характер работ, выполняемых подрядчиком;

- специфические черты результата работ, подлежащего передаче заказчику.

К аналогичным выводам приходит и Ю.В. Романец, отмечая: "Специфика данных отношений касается процесса работы (проектные и изыскательские работы отличаются от прочих видов подрядных работ) и ее результата (технической документации и других специальных документов). Одна из особенностей проектных и изыскательских работ состоит в том, что их результат имеет промежуточное значение, т.е. конечный результат достигается в процессе исполнения другого договора, непосредственно направленного на реализацию разработанной документации (чаще всего договора строительного подряда). Окончательная оценка проектной и прочей технической документации может проявиться лишь в ходе строительства и последующей эксплуатации объекта. От качества проектных и изыскательских работ во многом зависит конечный результат. Промежуточный характер результата проектных и изыскательских работ обусловил специальные нормы, устанавливающие ответственность проектировщика (изыскателя) за недостатки работы, выявившиеся в процессе строительства или эксплуатации уже построенного объекта (ст. 761 ГК РФ). Кроме того, специфика предмета рассматриваемого договора выражается в том, что техническая документация может тиражироваться и перепродаваться как заказчиком, так и подрядчиком. Вместе с тем, поскольку она выполняется для конкретного заказчика и оплачивается им, требуются специальные правила, регламентирующие названный аспект этих правоотношений (п. 1 ст. 760 ГК РФ)".

Более расширенный перечень отличительных признаков договора подряда на выполнение проектных работ предлагает В.В. Романова. По ее мнению, особенности данного вида договора подряда заключаются в следующем: характер работ, результаты работ, ответственность подрядчика.

Характер работ определяется заданием на проектирование, а также иными исходными данными, которые заказчик передает подрядчику. Согласно п. 1 ст. 759 ГК РФ задание на выполнение работ может быть по поручению заказчика выполнено подрядчиком, но в этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком. Таким образом, условие договора в части задания на проектирование является существенным условием для данного вида договора. Результат работ должен соответствовать требованиям, содержащимся в задании и иных исходных данных, отступить от которых подрядчик вправе только с согласия заказчика.

ГК РФ содержит специальную норму, регламентирующую ответственность подрядчика по договору подряда на выполнение проектных работ (ст. 761 ГК РФ). Особенность ответственности подрядчика по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заключается в том, что он несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные в будущем, в частности в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.

Одной из особенностей договора подряда на выполнение проектных работ, по мнению В.В. Романовой, является также обязанность подрядчика гарантировать заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком технической документации.

Однако, как представляется выделенных признаков явно недостаточно для определения места договора подряда на проектные работы в системе гражданско-правовых договоров. Как верно подмечено О.Г. Ершовым, предлагаемые отличительные признаки договора подряда на проведение проектных работ (равно как и договора подряда на проведение изыскательских работ) являются критериями, по которым можно систематизировать договоры, которые заключаются при строительстве, но назвать их видообразующими применительно к рассматриваемому договору сомнительно.

Как уже было отмечено выше, традиционно отношения подряда по проектированию были объектом административно-правового регулирования, исключающего какую-либо свободу контрагента и условий договора. В связи с этим в цивилистике долгое время присутствовал подход, в рамках которого договор на выполнение проектных работ считался разновидностью или частью договора подряда на капитальное строительство. Однако в последующем убедительно было доказано, что договор подряда на проектные работы является самостоятельной моделью и его следует рассматривать как договор, примыкающий к подряду. Основной аргумент здесь сводился к тому, что выполняемая подрядчиком работа носит не только технический характер, здесь присутствует творческий элемент, который сказывается на юридическом нормировании: приобретении авторских прав на проектные материалы, осуществлении авторского надзора и т.п..

Предложенный критерий в разграничении договоров подряда на проектные работы и подряда на капитальное строительство в условиях плановой экономики был вполне допустим, поскольку процесс проектирования (равно как и изысканий) не разделялся самостоятельными договорными отношениями. В рыночных условиях хозяйствования ст. 758 ГК РФ допускает самостоятельность договорных отношений, связанных с разработкой технической документации. Вместе с тем, совершенно очевидно, что при разработке проектно-сметной и иного рода технической документации на основе договора творческий элемент проявляется не всегда; он присутствует только в том случае, если проектные материалы являются новыми и содержат произведения архитектуры. Если выполняется разработка материалов по расчету конструкций, производства работ и др., творческий элемент не наблюдается, поскольку содержание действий стороны предопределено актами технического нормирования.

Представляется, что выделить дополнительные видовые признаки договора подряда на проектные работы и определить его место в группе договоров о выполнении работ можно только в том случае, если провести сравнение и разграничение рассматриваемого договора со смежными гражданско-правовыми конструкциями. Наибольший интерес в этой части представляет договор строительного подряда.

Необходимость такого сравнения обусловлена тем, что оба договора относятся к договорам подрядной группы, но не могут рассматриваться как заменяющие или тождественные, поскольку обладают отличительными видовыми признаками. Именно правильно установленные видовые признаки договора подряда на выполнение проектных работ в строительстве будут указывать на его самостоятельность не только в системе гражданско-правовых договоров, но и в пределах группы подрядных обязательств.

Здесь, правда, необходимо обратить внимание на то, что в науке гражданского права это направление практически не рассматривается. Анализ последних работ по проблемам строительного подряда позволяет сделать вывод о том, что объектом исследования становятся видовые признаки, позволяющие разграничить договор строительного подряда с трудовым договором как договором, которым также оформляются отношения по выполнению работ, либо с договором купли-продажи, либо с договором возмездного оказания услуг.

Вместе с тем, нельзя не отметить, что вопрос о соотношении договора строительного подряда и подряда на проектные работы вообще не рассматривался. Так, например, Ю.Г. Басин выделил общие признаки этих договоров, основанные на формах финансирования работ, общей обеспечительной функции капиталовложений в основные фонды, в то же время, различая эти договоры по предмету.

Анализ соотношения договора строительного подряда и договора подряда на проектные работы автору настоящего исследования, вслед за Д.О. Булдаковым, позволяет выделить следующие видовые признаки.

Во-первых, действительно, совершенно очевидно, что результат действий подрядчика при исполнении договора строительного подряда отличается от результата, который получает подрядчик, исполняя подряд на проектные работы для строительства. В первом случае речь идет о вновь созданных или реконструируемых зданиях (сооружениях), которые в силу своих природных свойств относятся к объектам недвижимости. При исполнении подряда на проектные работы имеет место быть иной овеществленный результат в виде материалов проектной документации. При этом овеществленный результат не является объектом недвижимости. Отсюда следует прийти к выводу о том, что видовым признаком, отличающим строительный подряд и подряд на проектные работы в строительстве, является результат выполненной подрядчиком работы.

Во-вторых, договору подряда на проектные работы для строительства свойственно то, что подрядчик как лицо, выполняющее работу, изначально обладает на результат работы правом собственности. Это обусловлено тем, что результат работы подрядчика не является объектом недвижимости и в последующем происходит его передача с одновременной передачей на него прав. Подобный признак не наблюдается в договоре строительного подряда, поскольку возникновение права собственности на результат выполненной подрядчиком работы связано с фактом государственной регистрации. До момента передачи объекта строительства заказчику подрядчик обладает правом владения на этот объект, а не является собственником. Право владения подрядчика определяется притязаниями заказчика, которые обусловлены обязательственным правоотношением, существующим между сторонами. При этом право владения подрядчика юридически привязано к моменту прекращения обязательственного правоотношения. Отсюда следует, что видовым признаком, отличающим строительный подряд от подряда на проектные работы, должен признаваться характер права и объем правомочий подрядчика на результат выполненных работ.

В-третьих, характер права и объем правомочий подрядчика на результат выполненных работ оказывают влияние на исполнение существующего подрядного обязательства. При подряде на проектные работы вполне допустимо применение общей нормы, предусматривающей последствия неявки заказчика за результатом работ. В соответствии с п. 6 ст. 720 ГК РФ при уклонении заказчика от принятия работы подрядчик вправе по истечении месяца с момента окончания договора при условии предупреждения заказчика продать результат работы. В договоре строительного подряда данное правомочие отсутствует, поскольку подрядчик не может произвести отчуждение, пока не будет государственной регистрации права собственности на объект недвижимости. Такая регистрация может состояться, если заказчик только подпишет акт приемки-передачи объекта, поскольку в этом случае будет считаться, что существующий договор строительного подряда исполнен.

Необходимо также обратить внимание на то, что при строительном подряде у сторон существуют права и обязанности, которые нельзя наблюдать при подряде на проектирование. Так, например, заказчик обязан при организации строительства передать земельный участок (ст. 747 ГК РФ), существует возможность консервации объекта строительства (ст. 752 ГК РФ), возможно выполнение работы из материалов заказчика (ст. 745 ГК РФ) и т.д. В связи с этим следующим видовым признаком, отличающим договор строительного подряда и подряд на проектные работы, может быть назван характер исполнения договора сторонами.

В-четвертых, при строительном подряде и подряде на проектные работы устанавливаются разные основания ответственности подрядчика за ненадлежащее исполнение. В первом случае основанием ответственности подрядчика является нарушение требований проектных материалов или отступления от технической документации при строительстве, во втором – нарушение требований технических регламентов и актов технического нормирования в строительстве (СНиП, ГОСТ и т.д.). Более того, при проектировании ответственность подрядчика носит повышенный характер, поскольку он отвечает за пределами исполнения договора. Отсюда к видовому признаку, позволяющему отличить рассматриваемые договоры, можно отнести основания ответственности подрядчика.

Таким образом, при сравнении договора на выполнение проектных работ в строительстве с иными гражданско-правовыми договорами подрядной группы в целях разграничения при квалификации отношений должны быть взяты в совокупности следующие критерии: результат выполненной подрядчиком работы, характер права и объем правомочий подрядчика на результат выполненных работ, особенности исполнения подрядного обязательства, основания ответственности подрядчика. Данные критерии позволяют правильно подойти к оценке основных признаков договора на выполнение проектных работ в строительстве и обосновывают его самостоятельное место в системе гражданско-правовых договоров.

Нельзя, правда, не указать, что данные критерии рядом авторов критикуются. В частности, О.Г. Ершов считает, что такие критерии, как характер права и объем правомочий подрядчика на результат работы, характер исполнения и повышенная ответственность исполнителя, заслуживают внимания, но не могут быть приняты за основу. Свою позицию автор обосновывает следующим образом: "Когда речь идет об установлении видовых признаков, то они должны позволять отличить рассматриваемое обязательство от всех обязательств подрядной группы. Действительно, подрядчик при строительном подряде обладает на результат работы правом владения, а при проектировании или изыскании – собственностью. Однако такое право ничем не отличается от права собственности, например при бытовом подряде. Характер исполнения действий со стороны подрядчика и объем его правомочий обусловлен предметом обязательства, поэтому должен считаться факультативным признаком. Для того чтобы вести речь о повышенной ответственности подрядчика (п. 1 ст. 761 ГК РФ), следует сначала установить природу этой ответственности и ответить на вопрос, прекращается ли исполнением обязательство в случае передачи результата работы подрядчика ...".

Однако, критикуя предлагаемый выше подход, О.Г. Ершов не предлагает иного решения вопроса. Автор лишь отмечает, что "анализ обязательства подряда на проектные и изыскательские работы в строительстве позволяет сделать вывод о том, что по своей природе это обязательство подрядного типа, не являющееся обычной разновидностью подряда. Такое обязательство обладает самостоятельными признаками, которые позволяют отграничить его от смежных правовых конструкций и оказывают влияние на основные его элементы (объект, субъект и содержание)".

В заключение вышеизложенного хочется выделить еще одну интересную позицию, имеющуюся в научной среде. Речь идет о точке зрения, что договор подряда на проектные (равно как и изыскательские) работы в строительстве не должен рассматриваться в качестве разновидности договора подряда. В частности, такой точки зрения придерживается Д.О. Булдаков. В качестве обоснования своей позиции автор приводит, например, такой аргумент: "Не укладывается в рамки договора подряда на проектные и изыскательские работы в строительстве общая модель самостоятельности подрядчика. В соответствии с п. 3 ст. 703 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика. В рассматриваемом договоре подряда на проектные работы самостоятельность проектанта как подрядчика при выполнении задания заказчика ограничена обязательными требованиями норм законодательства о техническом регулировании. Разрабатывая проектную документацию, подрядчик ограничен требованиями технических регламентов, определяющих безопасность будущих возводимых зданий и сооружений. Отличие от общих положений подряда в том, что самостоятельность подрядчика определяется не диспозитивной нормой, основанной на договоре, а императивной – установленной требованиями нормативного акта и не изменяемой соглашением сторон. Выйти за пределы императивных предписаний, образующих содержание технического регламента, подрядчик не может".

В итоге Д.О. Булдаков резюмирует: "Договор подряда на проектные и изыскательские работы в строительстве не может рассматриваться в качестве разновидности договора подряда. Это обусловлено тем, что результат выполненной подрядчиком работы не является вновь созданной или переработанной вещью, а представляет собой особый объект авторского права в виде произведения архитектуры. Здесь можно вести речь о договоре подрядного типа, которому свойственны общие признаки договора подряда. В системе гражданско-правовых договоров рассматриваемый договор должен занимать самостоятельное место, например, наравне с договором подряда и договором на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Фактически это означает то, что нормы о договоре подряда на проектные и изыскательские работы в строительстве могут быть выведены из § 4 гл. 37 ГК РФ в самостоятельную главу Кодекса".

Однако, учитывая все сказанное выше, с подобной позицией согласиться сложно. Договор подряда на выполнение проектных работ все же следует считать разновидностью договора подряда, с присущими ему особыми видовыми признаками.

§ 1.2. Существенные условия договора подряда на выполнение

проектных работ

Как свидетельствует практика, чем детальнее прописаны положения договора, тем проще впоследствии решать спорные вопросы, избегая судебных и иных издержек. В соответствии со ст. 432 ГК РФ договор, в том числе и договор поставки, считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Несоблюдение этого требования нередко приводит к судебным спорам, в результате которых договор может быть признан недействительным.

В связи с тем, что договор на выполнение проектных работ является разновидностью договора подряда, правовое регулирование такого договора осуществляется нормами, содержащимися в § 4 гл. 37 ГК РФ, а также общими правилами о подряде (п. 2 ст. 702 ГК РФ). Следовательно, существенными условиями договора на выполнение проектных работ являются: предмет договора (ст. 758 ГК РФ) и начальный и конечный сроки выполнения работы (п. 1 ст. 708 ГК РФ).

Вместе с тем, определение предмета договора на выполнение проектных работ представляется достаточно сложным. Это обусловлено тем, что в цивилистической науке пока не решена общая проблема в части того, что следует считать предметом договора вообще, и предметом договора на выполнение проектных работ в строительстве, в частности. Так, указывается, что предметом договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ должны считаться сами проводимые проектные и изыскательские работы, по итогам которых подрядчик обязан подготовить и передать заказчику техническую документацию либо представить данные, полученные при проведении изыскательских работ. Или, напротив, предмет рассматривается в качестве результата работ.

Судебная практика исходит из того, что предмет договора подряда на выполнение проектных работ составляют выполнение соответствующих работ (задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации) и передача их результата – проекта – заказчику. При согласовании сторонами этих нюансов договор признается заключенным.

В качестве иллюстрации сказанного можно привести следующий пример из судебной практики.

Институт (заказчик) и Бюро (подрядчик) подписали договор от 10.08.2010, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с перечнем (приложение № 1) по объекту "Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Соболишка Федуринского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области" в объеме и сроки, установленные заданием (приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью договора. Посчитав договор от 10.08.2010 незаключенным ввиду несогласования сторонами такого существенного условия договора как предмет договора, Институт обратился в арбитражный суд.

Арбитражным судом Нижегородской области исковые требования Института были удовлетворены. Вышестоящие судебные инстанции данное решение оставили без изменения.

Суды исходили из того, что к существенным условиям договора подряда на выполнение проектных работ относятся, в том числе, предмет договора и сроки выполнения работ; при этом предмет договора составляют выполнение соответствующих работ (задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации) и передача их результата заказчику (проект).

Как следует из материалов дела и установлено судами, предметом спорного договора является проектная документация по объекту "Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р. Соболишка Федуринского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области".

В материалах дела имеется подписанное обеими сторонами техническое задание на разработку проектной и рабочей документации, в котором конкретизированы требования к проектной документации, отражены особые условия, согласован состав проектной и рабочей документации. Кроме того, в материалы дела представлено второе техническое задание, подписанное, согласно экспертному заключению от 12.12.2011 № 3747/03-3, от имени директора неизвестным лицом и заместителем технического директора Миннигалеевой С.Г.; подпись Миннигалеевой С.Г. скреплена печатью Института, доказательства незаконного выбытия печати из владения Института не представлены.

При таких обстоятельствах вывод судов о согласованности условия о предмете договора был признан обоснованным.

Иное решение было вынесено в следующей ситуации.

21 января 2008 г. между ООО "Агро-Строй" (проектировщик) и ООО "Леон" (заказчик) заключен договор подряда на выполнение проектных работ, по условиям которого заказчик поручает, а проектировщик обязуется по заданию заказчика разработать рабочий проект двухэтажного офисного здания по ул. Свердлова, общей площадью 1 300 кв.м.

Разделом 3 установлена стоимость работ и порядок расчетов, в соответствии с которым цена работ определяется сметой, являющейся неотъемлемой частью договора, и составляет 800 000 рублей, при этом оплата авансового платежа и сумм по договору производится наличными денежными средствами. Приложениями к договору сторонами согласованы этапы производства проектных работ, и график платежей на сумму 1 020 000 рублей. При этом смета сторонами не утверждена. Согласно акту приема-передачи от 7 мая 2008 г. работы подрядчиком выполнены, документация по договору принята заказчиком без замечаний по качеству.

Кроме того, 16 июня 2008 г. между ООО "Агро-Строй" (исполнитель) и ООО "Леон" (заказчик) заключен договор возмездного оказания услуг, по условиям которого заказчик поручает, а исполнитель обязуется сформировать земельный участок под строительство трехэтажного здания "Дом быта" между домами 34 и 36 по ул. Свердлова, площадью 1 296 кв.м. Согласно п. 3.1 договора стоимость работ составляет 850 000 руб. Актом приема-передачи от 15 апреля 2009 г. заказчик принял от исполнителя документы, с указанием на отсутствие замечаний по их полноте и качеству.

14 сентября 2009 г. ООО "Леон" направило в адрес ООО "Агро-Строй" претензии, в которых указало на ненадлежащее выполнение условий договора от 21.01.2008 – в связи с отсутствием в составе рабочей проектной документации разделов: "технологические решения", "управление производством", "охрана окружающей среды", "инженерно-технические мероприятия гражданской обороны", стройгенплана, не выполнение обязательств по договору от 16.06.2008, просило считать договор от 21.01.2008 расторгнутым по пункту 4.2 договора, а договор от 16.06.2008 расторгнуть по основаниям, предусмотренным ст.ст. 450-451 ГК РФ и возвратить полученные по договорам денежные средства в полном объеме.

Ненадлежащее исполнение обязательств по вышеназванным договорам, неустранение недостатков выполненных работ, невозвращение денежных средств послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с иском.

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 26.05.2010 в иске отказано. Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 05.08.2010 и Постановлением ФАС Дальневосточного округа от 15.02.2011 решение оставлено без изменения.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды пришли к выводу о незаключенности договора от 21.01.2008 ввиду несогласования сторонами предмета договора, поскольку в деле отсутствуют доказательства согласования сторонами технических характеристик проектируемого объекта согласно ст.ст. 432, 758 ГК РФ.

Учитывая столь пристальное внимание судебных инстанций к вопросу о согласованности либо несогласованности предмета договора подряда на выполнение проектных работ, отдельно стоит остановить внимание на задании заказчика на проектирование, которое является составной частью (элементом) предмета договора.

С. Занковский, рассматривая проблему построения комфортного законодательства о бизнесе, отметил, что при разработке правовых норм на научной основе возникают терминологические издержки. В законодательных определениях как бытового, так и строительного подряда говорится о задании заказчика, которое необходимо лишь в бытовом обслуживании, поскольку необходимо объяснить мастеру то, что хочет получить клиент. Однако в строительстве задание заказчика как таковое отсутствует, так как стороны должны руководствоваться проектной документацией.

Несмотря на то, что автором не дается оценка необходимости задания заказчика в договоре подряда на проектные работы, его основная мысль в том, имеет ли практическое значение данный элемент договора или нет. Можно предположить, что если в проектном договоре на строительство заказчик лишь указывает на общие параметры здания или сооружения, а разработка технической документации для строительства осуществляется на основе технических регламентов, то задание заказчика не имеет здесь столь серьезного значения. Вместе с тем, анализ материалов судебной практики позволяет утверждать обратное.

Так, при рассмотрении одного гражданского дела в суде было установлено, что стороны заключили договор подряда на выполнение проектных работ по капитальному ремонту офисных помещений. В условиях договора содержалось указание на наименование и вид работ, а именно предполагалось выполнить эскизный дизайн-проект. Подрядчик выполнил работы и передал их представителю заказчика. Поскольку заказчик оплатить работы отказался, по иску подрядчика суд взыскал задолженность. Заказчик обратился в суд кассационной инстанции с жалобой, ссылаясь на то, что в материалах дела отсутствует утвержденное им задание на проектирование. Суд кассационной инстанции не дал оценку данному возражению, так как посчитал, что поскольку фактически результат работ был принят, то этого достаточно для возникновения обязательства по оплате.

Отсутствие необходимой аргументации о задании заказчика указывает на то, что суд не имеет верного представления о том, какое значение имеет задание на проектирование. Формулировать вывод о том, что если принял результат работы в виде технической документации, следовательно, согласен, вряд ли допустимо. Во-первых, задание заказчика может конкретизировать предмет договора подряда на проектные и изыскательские работы в строительстве, поскольку содержит в себе основные параметры будущей технической документации для строительства и требования, предъявляемые к ней со стороны заказчика. Во-вторых, полученное подрядчиком задание заказчика может дополнительно связывать стороны в части требований по качеству разработанной технической документации для строительства.

По другому гражданскому делу было установлено, что заказчик обратился в суд с иском о расторжении государственного контракта на основании ст.ст. 450, 453 ГК РФ. Контрактом было предусмотрено, что подрядчик выполнит по заданию заказчика рабочий проект реконструкции здания гаража. Из материалов дела следует, что техническое задание на проектирование было выдано не сразу, т.е. с нарушением сроков, установленных договором. Заказчик также не своевременно предоставил технические условия, топографическую съемку участка, материалы инженерно-геологических изысканий, что послужило причиной увеличения сроков выполнения работ по проектированию и подписания к договору дополнительного соглашения.

Подрядчик утверждал, что заказчик в одностороннем порядке изменил задание на проектирование. Из материалов дела следует, что подрядчик выиграл торги в форме открытого конкурса и должен был выполнить проект реконструкции. Однако заказчик сначала выдал задание на разработку технической документации на капитальный ремонт, а затем задание на разработку технической документации на реконструкцию здания. Подрядчиком выполнены работы только по первому заданию. В связи с этим суд посчитал, что работы по государственному контракту выполнены, но подрядчик не исполнил обязательство, поскольку техническая документация была разработана в меньшем объеме, чем предусматривалось контрактом. Иск заказчика о расторжении контракта был удовлетворен, поскольку подрядчик существенно нарушил условия договора.

Представляется, что судом не дана должная оценка того, что заказчик изменил задание на проектирование. Здесь неизбежно возникает вопрос о правовых последствиях такого изменения. Фактически изменение задания должно связываться с изменением характера совершаемых подрядчиком действий, что должно приводить к корректированию предмета возникшего между сторонами обязательства и в конечном итоге к изменению существующего договора подряда на проектные и изыскательские работы в строительстве.

Анализ представленных материалов судебной практики позволяет сделать вывод о том, что заданию на проектирование необходимо уделять значительное внимание, поскольку оно оказывает существенное влияние на динамику складывающегося между заказчиком и подрядчиком обязательственного правоотношения.

При этом в любом случае задание на проектирование должно быть утверждено заказчиком и являться письменным приложением к договору.

В свете сказанного представляется необходимым рассмотреть еще один существенный момент, связанный с согласованием сторонами предмета договора подряда на выполнение проектных работ.

Как было отмечено, проектирование осуществляется с опорой на результаты инженерных изысканий. Однако отсутствие результатов инженерных изысканий (иных исходных данных) не препятствует заключению договора на выполнение проектных работ. Иное правовое регулирование содержит ГрК РФ, согласно которому стороны договора на выполнение проектных (не изыскательских!) работ обязаны согласовать задание на выполнение инженерных изысканий при отсутствии таковых на момент заключения договора на выполнение проектных работ (п. 6 ст. 48 ГрК РФ). Таким образом, если отсутствуют результаты инженерных изысканий, сторонам предписано заключить договор на выполнение одновременно и проектных работ, и инженерных изысканий. Уместно заметить, что проектирование и инженерные изыскания выполняются в подавляющем большинстве случаев разными лицами в связи со спецификой этих видов деятельности.

Норма п. 6 ст. 48 ГрК РФ вводит дополнительное существенное условие договора на выполнение проектных работ – согласование сторонами задания на выполнение инженерных изысканий. В силу ст. 432 ГК РФ введение существенного условия иным, помимо ГК РФ, нормативным актом допустимо. Однако п. 6 ст. 48 ГрК РФ одновременно изменяет норму ст. 758 ГК РФ о предмете договора, поскольку исключается закрепленная ей возможность выбора одной из трех альтернативных моделей предмета договора.

Нормы ГК РФ о предмете любого договора являются системообразующими для типовой и видовой классификации договоров и не могут быть изменены без особого на то указания. Поэтому правило п. 6 ст. 48 ГрК РФ противоречит ст. 758 ГК РФ и в силу п. 2 ст. 3 ГК РФ не может применяться.

В этой связи представляется ошибочным встречающееся в судебной практике толкование подп. 2 п. 6 ст. 48 ГрК РФ как специального по отношению к ст. 758 ГК РФ. Как следствие, противоречие норм ГК РФ и ГрК РФ снимается в пользу последнего.

Как известно, коллизии между нормативными актами одного уровня разрешаются тремя основными способами:

1). На основании коллизионных норм, т.е. норм, определяющих применимый нормативный акт в случае их противоречия. Именно такой нормой является п. 2 ст. 3 ГК РФ, согласно которому приоритет в регулировании гражданских отношений принадлежит ГК РФ. Отличное от ГК РФ регулирование гражданских отношений допустимо, если сам Кодекс предусматривает такую возможность. ГК РФ не содержит норм, обязывающих стороны заключить договор на выполнение в рамках одного договора как проектных, так и изыскательских работ, а, следовательно, включение в договор подряда задания на выполнение инженерных изысканий как условие его заключенности. Наличие такого положения в подп. 2 п. 6 ст. 48 ГрК РФ противоречит ГК РФ и в силу коллизионной нормы (п. 2 ст. 3 ГК РФ) не подлежит применению.

2). На основании правила о преимуществе специального закона перед общим. ГК РФ является отраслевым нормативным актом, регулирующим однородные гражданско-правовые отношения. ГрК РФ – комплексный нормативный акт, содержащий нормы различных отраслей права: административного, земельного, гражданского. Следовательно, в вопросе гражданско-правовых отношений специальным является именно ГК РФ.

3). Если на основании коллизионной нормы или правила о приоритете специального закона разрешить коллизию невозможно, действует правило о применении последнего по дате принятия акта.

На основании изложенного стоит поддержать мнение С.Ю. Телицина, указывающего следующее:

- вопреки буквальному толкованию, п. 6 ст. 48 ГрК РФ носит диспозитивный, а вернее, рекомендательный характер: подготовка инженерных изысканий проектировщиком может быть (не должна!) предусмотрена договором. Диспозитивный характер указанной нормы подтверждается ст. 758 ГК РФ, согласно которой подрядчик может принять на себя обязанность выполнить инженерные изыскания, и п. 5 ст. 47 ГрК РФ, согласно которому договором на выполнение проектных работ может быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий, а также получение технических условий. Таким образом, по закону возможны два варианта предоставления результатов инженерных изысканий: заказчиком и проектировщиком. Общим правилом является предоставление результатов инженерных изысканий заказчиком в составе исходных данных для проектирования (ст. 759 ГК РФ, п. 6 ст. 48 ГрК РФ);

- законодательством не установлено требование об обязательном наличии результатов инженерных изысканий на момент заключения договора на выполнение проектных работ как условие его действительности. Предоставление результатов инженерных изысканий заказчиком (ст. 759 ГК РФ, п. 6 ст. 48 ГрК РФ) или выполнение инженерных изысканий подрядчиком (ст. 759 ГК РФ, п. 5 ст. 48 ГрК РФ) – это исполнение уже заключенного договора;

- учитывая публично-, а не частноправовую природу ГрК РФ, положение нормы подп. 2 п. 6 ст. 48 ГрК РФ лишь дублирует предписания п. 1 ст. 47 ГрК РФ о недопустимости реализации проектной документации без выполнения соответствующих инженерных изысканий. Предписание носит публичный характер и не предрешает вопроса о правах и обязанностях сторон, а также о заключенности договора.

Итак, договор подряда на выполнение проектных работ включает обязательство проектировщика выполнить изыскательские работы только при наличии соответствующего положения в договоре. Обязанность предоставить результаты инженерных изысканий при отсутствии обязательства проектировщика их выполнить лежит на заказчике. Отсутствие результатов инженерных изысканий на момент заключения договора подряда на выполнение проектных работ не влияет на его действительность (договор считается заключенным).

Относительно того, является ли срок начала и окончания проектных работ существенным условием договора подряда на выполнение проектных работ, в юридической литературе существуют две абсолютно полярные точки зрения. Например, одними исследователями отмечается, что срок не относится к существенным условиям договора, так как при отсутствии в договоре четких временных границ подрядчик должен выполнить порученную ему работу в разумный срок после возникновения обязательства (п. 2 ст. 314 ГК РФ). Другие исследователи, напротив, полагают, что срок договора подряда на выполнение проектных и (или) изыскательских работ относится к существенному условию договора, что следует из содержания общих положений о подряде (ст. 708 и п. 2 ст. 702 ГК РФ). В случае отсутствия соглашения о сроке договор считается незаключенным.

Как представляется, второй подход является правильным. Придерживаются его и судебные инстанции.

Так, ООО "Лидер-ДВ" обратилось в Арбитражный суд Приморского края с иском о взыскании с ООО "Тектон Плюс" 850 000 руб. суммы основного долга и 74 000 руб. пени за просрочку его оплаты по договору № 07/08П от 01.07.2008. В обоснование заявленных требований истцом было указано следующее:

1 июля 2008 г. между ООО "Тектон Плюс" (подрядчик) и ООО "Лидер-ДВ" (заказчик) был подписан договор № 07/08П на разработку проектной документации, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работы по разработке проектной документации, защите проекта в экспертных учреждениях и утверждающих инстанциях, согласованию проектной документации в Комитете Архитектуры и Градостроительства Артемовского городского округа, получению разрешения на строительство в соответствии с действующим законодательством. В соответствии с п. 4.2 договора ООО "Лидер-ДВ" платежным поручением № 10 от 18.07.2008 перечислило ООО "Тектон Плюс" предоплату в размере 850 000 руб.

Подрядчиком были выполнены проекты АБК ООО "Лидер ДВ" в Артеме по девятиэтажному и пятиэтажному варианту, которые истцом приняты не были. 02.03.2009 ответчик направил в адрес истца уведомление о приостановке работ по договору ввиду истечения срока работ и непредставления последним материалов исходных данных. Вместе с тем ответчик продолжал производить разработку проектной документации, что следует из имеющейся в материалах дела переписки сторон. 09.09.2009 истцом в адрес ответчика было направлено уведомление исх. № 243 от 09.09.2009 о расторжении договора № 07/08П от 01.07.2008 и возврате суммы перечисленного аванса. 29.09.2009 истец сообщил ответчику об отказе от принятия выполненных ответчиком работ по договору.

Поскольку ответчиком не были возвращены денежные средства в сумме 850 000 руб., перечисленные истцом в счет выполнения обязательств по договору № 07/08П от 01.07.2008, истец обратился с иском в суд.

Рассматривая его, арбитражный суд признал договор № 07/08П от 01.07.2008, на основании которого предъявлены исковые требования, незаключенным на основании пункта 1 статьи 432 и статьи 708 ГК РФ. Мотивом такого признания стало отсутствие в данном договоре, квалифицированном как договор подряда (глава 37 ГК РФ), такого существенного условия, как начальный срок выполнения работ.

Итак, условие о сроке начала и сроке окончания следует считать существенным условием договора подряда на выполнение проектных работ.

Срок является юридическим понятием, который означает либо момент времени, либо период времени, с наступлением (для момента времени) или истечением (для периода времени) которого связано наступление правовых последствий. Исчисление срока субъективно, и зависит оно от усмотрения соответствующего лица (сторон договора, законодателя, суда и др.), в отличие от течения времени, которое объективно и не подвержено изменению. В этом заключается объективно-субъективный характер срока как юридического факта. Исчисление срока подразумевает определение абстрактных координат (начало и окончание периода времени, приостановление, перерыв срока и т.д.). Исчисление сроков осуществляется любым возможным способом: указанием календарной даты, события, действий людей, истечения определенного времени и т.д. Способ исчисления определяется законом (иным правовым актов), сделкой, правовым обычаем или судом.

С учетом сказанного, представляется ошибочной судебная практика в части толкования абз. 2 ст. 190 ГК РФ, якобы закрепляющей правило о невозможности исчисления сроков указанием на действие. Следствием такого толкования является признание незаключенными договоров подряда на выполнение проектных и (или) изыскательских работ, не соответствующих абз. 2 ст. 190 ГК РФ.

Глава 11 ГК РФ (ст. 190) устанавливает правила исчисления для сроков, установленных как сделкой, так и законом. Следовательно, если принять позицию о невозможности установления периода времени указанием на действие, следует признать не соответствующими п. 2 ст. 190 ГК РФ и не подлежащими применению большое число норм гражданского законодательства, в которых срок (период) исчисляется посредством указания на действие.

К таким нормам относятся следующие: п. 1 ст. 471 ГК РФ, согласно которому гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара покупателю (действие); п. 1 ст. 502 ГК РФ, согласно которому срок для обмена товара надлежащего качества в договоре розничной купли-продажи исчисляется с момента передачи товара (действие); п. 4 ст. 523 ГК РФ, согласно которому срок расторжения договора поставки в одностороннем порядке – день получения уведомления об одностороннем отказе (действие); п. 3 ст. 592 ГК РФ, согласно которому срок для выкупа ренты по общему правилу исчисляется с момента заключения договора (заключение договора как сделки является действием); п. 2 ст. 724 ГК РФ, согласно которому срок для предъявления требований, связанных с ненадлежащим качеством работы по договору подряда, если им не установлен гарантийный срок, исчисляется с момента передачи результата работ (действие) (аналогично в п. 4 ст. 724 ГК РФ); п. 3 ст. 797 ГК РФ, согласно которому срок исковой давности по искам из договора перевозки составляет один год, исчисляемый с момента установленного соответствующим транспортным уставом или кодексом. Согласно ст. 408 Кодекса торгового мореплавания РФ срок исковой давности по договорам перевозки груза исчисляется, в том числе с момента выдачи груза, приема груза для перевозки. Согласно п. 2 ст. 128 Воздушного кодекса РФ течение срока исковой давности начинается на следующий день после получения от перевозчика ответа на претензию. Согласно ст. 203 ГК РФ течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска (действие), а также совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга (действие). Подобных норм в гражданском законодательстве множество.

Таким образом, абз. 2 ст. 190 ГК РФ не содержит запрета на определение срока (в том числе периода времени) указанием на действие по следующим причинам:

- если следовать буквальному толкованию абз. 2 ст. 190 ГК РФ, цель нормы заключается в следующем: дозволить исчислять срок, в том числе указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. Цели исключить указание на действие как способ исчисления срока указанная норма не содержит. Об этом свидетельствует употребление слова "также": "срок может определяться также указанием на событие" (абз. 2 ст. 190 ГК РФ). Семантика предложения не подразумевает исключения указания на действие из числа способов определения срока;

- приведенный перечень положений законодательства, главным образом ГК РФ, показывает наличие большого числа норм, закрепляющих случаи исчисления сроков посредством указания на действие. Эти нормы, следуя судебной практике, не соответствуют абз. 2 ст. 190 ГК РФ и не должны применяться;

- доктрина рассматривает правовые сроки в качестве юридических фактов, сочетающих как объективные, так и субъективные явления, в связи с тем, что исчисление срока субъективно и зависит от усмотрения соответствующего лица, в отличие от течения времени, которое объективно и не подвержено изменению. Исчисление срока подразумевает определение абстрактных координат (начало и окончание периода времени, приостановление, перерыв срока и т.д.). Поэтому нет никаких препятствий к определению срока указанием на действие (что подтверждается нормами ГК РФ и иных законов);

- договорная практика содержит большое число случаев определения сроков указанием на действие (например, с момента авансирования, предоставления документов и т.д.), что отвечает интересам делового и общегражданского оборота и полностью соответствует законодательству.

Судебная практика, не признающая действие в качестве способа определения срока указанием на действие, не содержит обоснования предлагаемой позиции, за исключением ссылки на ст. 190 ГК РФ, основанной на неправильном ее толковании, поэтому представляется ошибочной и не подлежащей применению.

Учитывая изложенное, толкование нормы абз. 2 ст. 190 ГК РФ, закрепляющего правило о невозможности исчисления сроков указанием на действие, представляется не соответствующим ни закону, ни доктрине, ни реальному состоянию делового оборота и законодательной практики.

Далее следует остановить внимание еще на таком важном условии договора подряда на выполнение проектных работ, как цена выполняемых работ. Данное условие договора чаще всего не признается его существенным условием. Иное мнение встречается достаточно редко. В частности, цену существенным условием договора изыскательских (не проектных!) работ считает О.Г. Ершов. Автор свою позицию обосновывает следующим образом: "Результат работы изыскателя связан с получением информации о природных условиях и факторах техногенного воздействия на объект строительства, который предстоит запроектировать и построить. В связи с этим результат работы, несмотря на то, что не является вещью, все же достаточно индивидуализирован. Индивидуализация достигается за счет того, что необходимая информация собирается по разной местности, объем ее зависит от назначения будущего объекта строительства, что предполагает в каждом конкретном случае выполнение разного рода и объема работ по получению такой информации. Если цена за изыскательские работы по договору будет определяться сметой, при заключении других договоров смета будет разной, поскольку будет разный объем выполняемых работ. Применить п. 3 ст. 424 ГК РФ, когда цена при отсутствии в договоре может быть определена исходя из сравнимых обстоятельств, также невозможно, поскольку ввиду индивидуализации выполняемых работ нельзя определить сравнимые обстоятельства. Это означает, что при заключении договора на проведение изыскательских работ в строительстве цена должна признаваться существенным условием и должна быть обязательно сторонами определена".

С данным мнением согласиться в полной мере нельзя, тем более, учитывая, что судебные инстанции придерживаются противоположной точки зрения. Вместе с тем, при заключении договора подряда на выполнение проектных работ определению цены должно уделяться существенное внимание.

Цена договора может определяться разными способами:

- либо путем проведения конкурсных процедур;

- либо в результате простого соглашения сторон.

Цена работ по договору подряда работ чаще всего определяется в соответствии со сметой. Смета представляет собой постатейный перечень затрат на выполнение работ, приобретение оборудования и т.д. Вместе с технической документацией, определяющей объем, содержание работ, смета образует проектно-сметную документацию. Также цена может быть согласована в самом тексте договора подряда на выполнение проектных работ.

Законодательство не регулирует вопрос, каким образом должна быть определена цена в договоре. Это может быть твердая сумма за весь комплекс работ или за каждый их вид, тарифы за определенный объем выполненных работ каждого вида, процент от затрат подрядчика. Главное, чтобы способ определения цены был установлен сторонами в форме, позволяющей рассчитать ее без дополнительных согласований. При ее отсутствии цена определяется в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК РФ – по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные работы.

При этом подрядчику (проектировщику) следует помнить, что если в процессе работ возникает необходимость выполнения дополнительных работ, не предусмотренных сметой, то проектировщик обязан предупредить заказчика об этом и не выполнять их без его согласия (в письменно виде). В противном случае проектировщик не сможет получить оплату за выполненные дополнительные работы, даже сославшись на неосновательное обогащение заказчика. В частности, в Постановлении Седьмого арбитражного апелляционного суда от 24 июля 2012 г. по делу № А45-10269/2012 указано:

- проектировщик не доказал наличия неосновательного обогащения заказчика, то есть необоснованного получения им имущества или денежных средств;

- работы, об оплате которых заявлен иск, являются дополнительными и не были предусмотрены контрактом;

- проектировщик не принял разумных мер по уведомлению заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в технической документации, а произвел их без согласия последнего. Заказчик своего согласия на эти работы не давал.

Стоит добавить, что ФАС Западно-Сибирского округа поддержал выводы нижестоящей инстанции. Аналогичный подход демонстрирует и Высший Арбитражный Суд РФ.

Договор подряда на выполнение проектных работ, как и договор строительного подряда, может заключаться как в обычном порядке, так и посредством проведения торгов. В любом случае, договор подряда на выполнение проектных работ заключается по усмотрению сторон, то есть по их взаимному соглашению.

Порядок заключения договора подряда на выполнение проектных работ в гражданском законодательстве РФ никак не определен. При его заключении стороны руководствуются общими положениями о заключении договора. Каких-либо требований к форме договора подряда на выполнение проектных работ в законе также не содержится. А, следовательно, стороны должны руководствовать общими правилами по оформлению сделок, указанными в ст.ст. 158-161 ГК РФ.

Итак, обобщая вышеизложенное, можно сформулировать следующие выводы. К существенным условиям договора подряда на выполнение проектных работ относится: предмет договора (объем и перечень работ), техническое задание, сроки начала и окончания выполнения работы (ст.ст. 758-759 ГК РФ). Без согласования данных условий договор признается незаключенным. Цена существенным условием договора подряда на выполнение проектных работ не считается.

Глава 2. Содержание договора и ответственность сторон по договору подряда на выполнение проектных работ

§ 2.1. Содержание договора подряда на выполнение проектных работ

Содержание любого договора составляют права и обязанности сторон.

Учитывая, что к отношениям подряда на выполнение проектных работ распространяются общие положения ГК РФ о подряде, на проектировщика и заказчика распространяются права и обязанности сторон договора подряда, правда, с некоторыми особенностями. К примеру, заказчик обязан передать проектировщику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации (п. 1 ст. 759 ГК РФ). В случае непредоставления исходных данных заказчиком проектировщик, руководствуясь ст. 719 ГК РФ, должен приостановить выполнение работ и письменно известить об этом заказчика, в противном случае он несет ответственность за выполнение работ надлежащего качества и в надлежащий срок.

Так, решением суда первой инстанции, оставленным без изменения Постановлением апелляционного суда, на основании п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса РФ были удовлетворены требования администрации о расторжении муниципального контракта на работы по разработке проектно-сметной документации, в удовлетворении встречного иска подрядчика об обязании передать исходные данные, приведенные в письме, отказано, поскольку установлено, что общество нарушило сроки выполнения работ по муниципальному контракту, при этом администрация в адрес общества направила соглашение о расторжении контракта, однако ответчик отказался от расторжения контракта. Довод ответчика о том, что просрочка по разработке проектно-сметной документации наступила по вине заказчика, т.к. заказчиком не исполнено обязательство по представлению исходных данных, обоснованно отклонен, поскольку подрядчик не предупредил заказчика об обстоятельствах, которые препятствуют исполнению договора, и не воспользовался правом, предоставленным ему ст. 719 Гражданского кодекса РФ на приостановление работ.

Для предотвращения возможных негативных последствий проектировщику рекомендуется письменно уведомлять заказчика о необходимости предоставления необходимых исходных данных и о возможном приостановлении работ. К примеру, в Постановлении ФАС Поволжского округа от 19 ноября 2012 г. по делу № А12-14875/2011 указано: из заключения судебной экспертизы следует, что причиной невыполнения проектировщиком проектных работ в полном объеме явилась непередача заказчиком исходных данных для проектирования, а именно градостроительного плана. Кроме того, из писем проектировщика видно, что он просил приостановить работы по проектированию с января по март 2010 г. В связи с этим является обоснованным вывод об отсутствии оснований для отказа заказчика от исполнения договора по причине невыполнения проектировщиком работ в срок, установленный договором.

Особенностью отношений по осуществлению проектных работ является тот факт, что задание на проектирование (в котором и отражаются все особенности предмета договора) может быть разработано не только заказчиком, но и самим подрядчиком. В последнем случае необходимо, во-первых, поручение заказчика подрядчику с описанием основных характеристик проектируемого объекта; во-вторых, утверждение заказчиком задания на проектирование.

Форма утверждения задания на проектирование нормами § 4 гл. 37 ГК РФ (равно как и иными нормами Кодекса) не регламентируется. Данный пробел в законодательстве порождает практические проблемы, например, в ситуации, когда заказчик утверждает составленное подрядчиком задание на проектирование устно, а затем отказывается от своих слов. Решение данной проблемы зависит от того, какую правовую квалификацию придать действиям по утверждению задания на проектирование. Вариантов два – либо это действия фактические, либо юридические (т.е. сделка). В первом случае, при квалификации утверждения заказчиком задания на проектирование как фактического действия, можно прийти к выводу, в соответствии с которым подрядчик, не получивший подтверждения этих действий своевременно, едва ли сможет свои права защитить. Во втором случае, если перед нами сделка, то тогда здесь можно использовать нормы о форме сделки и последствиях ее несоблюдения. Прежде всего возникает вопрос: в устной или письменной форме должно совершаться утверждение заказчиком задания на проектирование, разработанного подрядчиком? Представляется, что устная форма для этой сделки является достаточной. Данную позицию представляется возможным аргументировать следующим образом. В силу п. 1 ст. 159 ГК РФ сделка, для которой законом или соглашением сторон не предусмотрена письменная форма, может быть совершена устно. Сделка по утверждению заказа на проектирование не является договором подряда, соответственно, требования к ее форме в ГК РФ отсутствуют. Если в договоре подряда на выполнение проектных работ стороны укажут, что утверждение задания на проектирование должно быть письменным, то последствия несоблюдения простой письменной формы будут состоять в невозможности приводить свидетельские показания и, соответственно, в допустимости доказательств письменных (и иных) в соответствии с п. 1 ст. 162 ГК РФ. Кроме того, в особом условии договора подряда на выполнение проектных работ стороны могут установить, что несоблюдение простой письменной формы утверждения задания на проектирование влечет недействительность данной сделки (это допускается нормой п. 2 ст. 162 ГК РФ).

Если в договоре подряда на выполнение проектных работ о форме утверждения задания на проектирование не сказано ничего, следовательно, утверждение может совершаться в устной форме, соблюдение которой может быть доказано свидетельскими показаниями (помимо прочих доказательств).

Кроме задания на проектирование для исполнения договора могут быть необходимы и иные исходные данные. Передача всех иных данных (информации, документации, моделей, образцов и т.п.) является императивно установленной обязанностью заказчика.

На практике нередко возникает необходимость измнения исходных данных. Данная ситуация влечет за собой обязанность заказчика возместить проектировщику дополнительные расходы, не предусмотренные договорными отношениями и понесенные последним вследствие изменения исходных данных ввиду обстоятельств, не зависящих от самого проектировщика (абз. 6 ст. 762 ГК РФ). В таких случаях следует обратить внимание на то, что выполнение дополнительных работ, вызванных изменением исходных данных, должно быть в обязательном порядке согласовано с заказчиком. Оптимальным вариантом в данном случае является заключение дополнительного соглашения и утверждение нового технического задания.

Иные обязанности заказчика сформулированы в ст. 762 ГК РФ. Важно подчеркнуть, что все установленные нормами данной статьи обязанности являются диспозитивными; во всех случаях диспозитивность вызывает практические проблемы (в силу того, что, как правило, неясно, какая именно из норм является диспозитивной).

Пункт 2 ст. 762 ГК РФ устанавливает обязанность заказчика уплатить цену, т.е. определяет возмездность договора. Указанная норма допускает два варианта уплаты цены:

1) полностью, после завершения всех работ;

2) частями, после завершения каждого этапа работ.

Представляется, что диспозитивность данной нормы не должна относиться к самому факту уплаты цены (хотя такое толкование и является буквальным), поскольку в ст. 758 ГК РФ ясно сказано об императивной обязанности заказчика оплатить результат работ. Кстати, судебная практика придерживается именно данного подхода.

Так, удовлетворяя иск о взыскании задолженности по договору подряда на выполнение проектных работ, суд указал:

"Как следует из материалов дела, 23.07.2010 г. между истцом (исполнителем) и ответчиком (заказчиком) был заключен Договор подряда № 0104-103 на выполнение проектных работ. Согласно п. 2.1.1 договора, заказчик обязуется произвести приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим договором работ. Цена работ согласно п. 3.1 договора составляет 6 800 000 руб.

Истец выполнил свои обязательства в полном объеме и передал их ответчику, результат которых был использован им в строительстве дома по адресу: г. Москва, ул. Генерала Глаголева, вл. 17 – 19, корп. 1, 2. При этом проектная документация была использована ответчиком без внесения в нее каких-либо правок или изменений. Иного ответчиком не представлено. Указанный факт подтверждается разрешением от 29.12.2011 г., согласно которому объект был введен в эксплуатацию. Также заключением Московской государственной вневедомственной экспертизы по проекту строительства жилого дома от 28.02.2006 г. в качестве проектной организации которого указано ЗАО "НПП "ТЕМА".

Таким образом, условия задания истцом были выполнены, документация ответчиком получена и до ввода объекта в эксплуатацию возражений по документации ответчиком заявлено не было. Однако стоимость этой документации ответчиком не оплачена.

В соответствии со ст. 758 ГК РФ, по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат. Статьей 762 ГК РФ предусмотрено, что по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан уплатить подрядчику установленную договором цену.

Поскольку ответчиком не представлено доказательств исполнения обязательства, а обязательства должны исполняться надлежащим образом и отказ от исполнения обязательств не допустим, суд обоснованно удовлетворил исковые требования истца, взыскав с ответчика задолженность в размере 6 800 000 руб.".

Диспозитивность нормы п. 2 ст. 762 ГК РФ относится исключительно к порядку оплаты: договор может предусмотреть предоплату (как полностью, так и частями) либо, наоборот, оплату не сразу, а через определенное время после завершения работ. Возможны и иные способы определения порядка оплаты.

Практическая проблема, порождаемая положениями п. 2 ст. 762 ГК РФ, состоит в ответе на вопрос: как заказчик должен оплачивать установленную договором цену, если в нем не избран один из предлагаемых законом (названных выше) вариантов? Иначе говоря, стороны не уточнили, по завершении всех работ обязан платить заказчик либо по завершении каждого этапа. Представляется, что исполнение обязанности по оплате заказчиком будет зависеть от того, что именно потребует подрядчик. Таким образом, если в договоре не сказано ничего и подрядчик потребует оплату частями после завершения первого же этапа, у заказчика будут отсутствовать правовые основания отказа в платеже – необходимо будет исполнять обязанность. Та же ситуация возникнет, если подрядчик потребует оплату после второго и каждого последующего этапа работ.

В п. 3 ст. 762 ГК РФ установлен порядок использования заказчиком технической документации, переданной ему подрядчиком. В соответствии с указанной нормой заказчик обязан использовать техническую документацию только в договорных целях (т.е. для достижения той цели, ради которой договор заключен), не передавать ее третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия подрядчика. Нарушение этой обязанности дает подрядчику право взыскать причиненные убытки.

Таким образом, несмотря на то что заказчик является собственником полученной документации, его права на нее ограничены законом. Однако договором могут быть предусмотрены более широкие права заказчика, в частности, речь может идти о возможности тиражирования технической документации.

Наличие в тексте ГК РФ нормы п. 3 ст. 762 ГК РФ, прежде всего, объясняется тем, что результат договора подряда на выполнение проектных работ может представлять собой объект авторского права либо содержать признаки секрета производства (ноу-хау), в отношении которого вводится режим коммерческой тайны. По мнению В.В. Витрянского, в первом случае имеется в виду, что к числу объектов авторского права относятся произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства (п. 1 ст. 1259 ГК РФ). В этом случае закон обязывает подрядчика гарантировать заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком проектно-технической документации (п. 2 ст. 760 ГК РФ). Во втором случае (когда проектно-техническая документация отвечает требованиям ноу-хау) права субъектов договора подряда на выполнение проектных работ защищаются запретом подрядчику передавать техническую документацию третьим лицам без согласия заказчика и запретом заказчику передавать документацию третьим лицам и разглашать содержащиеся в ней данные без согласия подрядчика (п. 1 ст. 760, ст. 762, ст. 1466 ГК РФ).

Запрет на передачу проектной документации третьим лицам, который закреплен ст.ст. 760, 762 ГК РФ, по словам О.Г. Ершова, напоминает элементы лицензионного соглашения о выдаче исключительной лицензии, когда лицензиар предоставляет лицензиату право использования результата интеллектуальной деятельности без сохранения права выдачи лицензий другим лицам.

"Вместе с тем, – уточняет автор, – запрет на передачу проектной документации третьим лицам отличается от лицензионного соглашения по следующим основаниям. Во-первых, разные субъекты, которые могут требовать введения запрета. При выдаче лицензии таким субъектом является автор произведения архитектуры как лицо, творческим трудом которого был создан объект авторского права. При исполнении обязательства подряда на проектирование введение запрета требует не лицо, которое создало произведение архитектуры, а лицо, в чьих интересах такое произведение было создано. Во-вторых, при выдаче лицензии у правообладателя есть возможность выбора – выдать исключительную или неисключительную лицензию. При введении запрета на передачу проектной документации третьим лицам диспозитивность, связанная со свободным выбором границ запрета, отсутствует".

Норма п. 4 ст. 762 ГК РФ регламентирует обязанность заказчика содействовать подрядчику в выполнении договора подряда на выполнение проектных работ "в объеме и на условиях, предусмотренных договором". Данная норма частично корреспондирует нормам ст. 718 ГК РФ. В соответствии с которой, заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы. Обязанность заказчика оказывать подрядчику содействие в выполнении работы, по мнению А.Е. Шерстобитова, относится к категории так называемых кредиторских обязанностей, без надлежащего выполнения которых получение результата, предусмотренного договором подряда, труднодостижимо или вообще невозможно.

Практическая проблема применения п. 4 ст. 762 ГК РФ связана с ответом на вопрос: каким образом определяются конкретные параметры обязанности заказчика содействовать подрядчику или договор об этом не говорит ничего и существует ли в таких случаях данная обязанность заказчика? Иначе говоря, если в договоре не сказано ничего, а подрядчик обратился к заказчику за содействием, мотивируя свои действия п. 4 ст. 762 ГК РФ, то может ли заказчик отказать либо потребовать плату за содействие? Представляется возможным аргументировать отрицательный ответ на данный вопрос (хотя противоположная позиция также имеет право на существование). Данная позиция основана на том, что обязанность содействовать подрядчику, если не исключена договором, у заказчика существует. Неопределенность ее объема и условий влечет возможность предъявления подрядчиком любого требования, которое, на его взгляд, является содействием. В случае несогласия заказчика вопрос об объеме и условиях содействия будет решать арбитражный суд. Подтверждением данной позиции является систематический анализ норм ст. 762 и п. 1 ст. 718 ГК РФ; в последней сказано, что "заказчик обязан в случаях, в объеме и порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы". Таким образом, общие положения о подряде связывают случаи, в которых возникает обязанность содействия с указанием в договоре. Соответственно, данная обязанность не возникнет, если случаи содействия в договоре не названы. Поскольку в норме п. 4 ст. 762 ГК РФ упоминание о случаях содействия отсутствует, то обязанность содействовать в исполнении договора подряда на выполнение проектных работ возникает в любой ситуации, даже если объем и условия содействия договором не определены.

В п. 5 ст. 762 ГК РФ установлена обязанность заказчика участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с государственными органами и органами местного самоуправления. Эта обязанность корреспондирует установленной в п. 1 ст. 760 ГК РФ обязанности подрядчика. Практическая проблема определяется раскоординированностью названных норм. Дело в том, что норма п. 1 ст. 760 ГК РФ является императивной, в то время как норма п. 5 ст. 762 ГК РФ диспозитивна.

Здесь может возникнуть как минимум два вопроса: 1) Какие возможности предоставляет принцип свободы договора для иного, нежели установленный в вышеприведенных статьях, распределения обязанностей по согласованию проекта? и 2) Допустимо ли считать договорной обязанность по согласованию проектной документации исключительно обязанностью подрядчика, без участия заказчика, либо следует возложить ее всецело на заказчика?

Императивные требования п. 1 ст. 760 ГК РФ и диспозитивные требования п. 5 ст. 762 ГК РФ не позволяют положительно ответить на поставленные вопросы, однако отдельные нормативные акты субъектов РФ зачастую полагают допустимыми и иные подходы к решению данного вопроса.

Так, например, согласно Положению о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г. Москве, утв. распоряжением мэра от 11 апреля 2000 г. № 378-РМ: "Проведение согласования проектной документации осуществляется Заказчиком; при необходимости в соответствии с договором на проектирование к данной работе может привлекаться Проектировщик" (п. 2.4.5). Порядок проектной подготовки капитального строительства в Санкт-Петербурге (ТРД 11-501-2004 Санкт-Петербург, утв. Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 27 июля 2004 г. № 1322) возлагает проведение согласований проектной документации на проектировщика при участии заказчика, если иное не предусмотрено договором (контрактом) (п. 8.2).

Представляется, что при включении подобных условий, отступающих от императивного регулирования п. 1 ст. 760 ГК РФ, в контракт они должны оцениваться как ничтожные (ст. 168 ГК РФ).

Имеется еще один вопрос, вытекающий из нормы п. 5 ст. 762 ГК РФ: Должен ли заказчик участвовать в согласовании лично или имеет право привлекать к исполнению своей обязанности третьих лиц?

Отвечая на поставленный вопрос, можно предположить, что подобное обязательство не носит строго личного характера (п. 1 ст. 313 ГК РФ). Его исполнение может быть возложено на третье лицо, которым в рамках исполнения отдельного договора с заказчиком (поручение, комиссия, возмездное оказание услуг и др.) может выступать и лицо, осуществляющее функции проектировщика по основному договору.

В п. 7 ст. 762 ГК РФ установлена обязанность заказчика в ситуации, когда третье лицо предъявило к заказчику иск в связи с недостатками технической документации и (или) результатов изыскательских работ, привлечь к участию в деле подрядчика. Недостаток правовой регламентации состоит в том, что закон не устанавливает каких-либо критериев для определения спора как связанного с "недостатками" выполненных работ, также не ограничивается и потенциальный круг третьих лиц, обратившихся с соответствующим требованием к заказчику. При этом последствием несоблюдения требования о привлечении к делу подрядчика является утрата заказчиком возможности получения в порядке регресса с подрядчика сумм, уплаченных по требованию третьего лица.

Основные обязанности проектировщика (подрядчика) регламентированы нормами ст. 760 ГК РФ, которые не носят исчерпывающего характера и могут быть дополнены договором.

Главной обязанностью проектировщика является передача заказчику готовой технической документации (п. 1 ст. 760 ГК РФ), которая должна отвечать требованиям законодательства (технические регламенты, СНиП и т.п.). Техническая документация передается в готовом виде, пригодном для ее дальнейшего использования, в оговоренном числе экземпляров, в полном комплекте и с соответствующими отметками о ее согласовании. Передача осуществляется по акту сдачи-приемки, в котором отмечаются все эти данные.

Непосредственно порядок сдачи-приемки выполненной работы (ее результата) определяется, прежде всего, правилами ст. 720 ГК РФ. В данной норме представлены общие требования к приемке результата работы по договору подряда, которые сводятся к тому, что с целью приемки результата работы заказчик обязан вместе с подрядчиком осуществить осмотр результата, в результате чего возможны два варианта его дальнейших действий. Если в результате осмотра заказчиком с участием подрядчика результата работы им не будет обнаружено отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, то он обязан принять его. Если же ходе осмотра заказчиком с участием подрядчика результата работы им будут обнаружены отступления от договора, ухудшающие результат работы, или иные недостатки в работе, то он обязан немедленно заявить об этом подрядчику. В связи с этим вместо обязанности принять результат выполненной работы у заказчика возникает право требовать от подрядчика устранения выявленных недостатков или использования иных возможностей, предусмотренных ст. 723 ГК РФ.

Заказчик обязан выполнить указанные действия, связанные с приемкой (осмотр и приемка либо осмотр и заявление о выявленных недостатках подрядчику) результата выполненной работы в сроки и в порядке, предусмотренные договором подряда.

В п. 3 ст. 720 ГК РФ закрепляется важное правило о том, что заказчик, обнаруживший недостатки в работе в момент ее приемки, имеет право ссылаться на них только в тех случаях, когда в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки), если иное не предусмотрено договором подряда.

В качестве иллюстрации сказанного можно привести материалы следующего дела.

16.05.2008 между ОАО "ФСК ЕЭС" (заказчик) и ОАО "Институт "Нефтегазпроект" (исполнитель) заключен договор № 02-05/1-94, по которому исполнитель обязался выполнить проектно-изыскательские работы по олимпийским объектам, в том числе по объекту "Подстанция "Ледовый дворец" (ПО кВ) с заходами линий электропередачи (проектно-изыскательские работы, строительство)", в соответствии с заданием на проектирование, календарным планом, условиями договора и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Пунктом 12.2.2 договора предусмотрено, что в случае выполнения исполнителем работ ненадлежащего качества, начисляется неустойка в размере 2% от стоимости работ, по которым заказчиком предъявляются претензии.

В обоснование заявленных по рассматриваемому делу требований ОАО "ФСК ЕЭС" ссылалось на то, что разработанная ОАО "Институт Нефтегазпроект" документация имеет низкое качество, что привело к приостановлению выполнения строительных работ на объекте. В этой связи заказчик просил суд взыскать с исполнителя неустойку, начисленную на основании пункта 12.2.2 договора.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд установил, что исполнитель в установленные договором сроки передал заказчику разработанную техническую документацию, которая передана последним заказчику строительства – ЗАО "ПК "Термосервис". Техническая документация обратно ответчику не возвращена, мотивированный отказ от составления и подписания актов сдачи-приемки работ истцом не представлен.

При таких обстоятельствах, с учетом положений п. 1 ст. 721, п. 3 ст. 720 ГК РФ, суд пришел к выводу об отсутствии в материалах дела надлежащих доказательств, подтверждающих ненадлежащее исполнение ОАО "Институт Нефтегазпроект" договорных обязательств по выполнению проектно-изыскательских работ.

К порядку сдачи-приемки проектных работ (их результата) применимы также нормы ст. 753 ГК РФ. В рамках настоящего исследования интерес представляет положение п. 4 ст. 753 ГК РФ, согласно которому, сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работы должны оформляться актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Здесь важно учитывать положение абз. 2 п. 4 ст. 753 ГК РФ, в соответствии с которым односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным, правда, лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. Иными словами данное положение означает, что оформленный в одностороннем порядке акт является доказательством исполнения подрядчиком обязательства по договору и при отказе заказчика от оплаты на суд возлагается обязанность рассмотреть доводы заказчика, обосновывающие его отказ от подписания акта приемки результата работ.

Так, в частности, ООО "Энергопроект" и ОАО "Маригражданстрой" заключили договор на выполнение проектных работ от 16.05.2008 № 26/08, по условиям которого истец как подрядчик обязался выполнить проектно-сметные работы по объекту: "Внешнее электроснабжение служебно-технического комплекса по адресу: РМЭ, ул. Чигашево – ул. Строителей", а ответчик как заказчик обязался принять результат работ и оплатить его.

В договоре указаны начальный и конечный сроки выполнения работ. В нем установлена цена подлежащих выполнению работ. В соответствии с пунктами 5.2, 5.3 договора при завершении работ подрядчик предоставляет заказчику акт сдачи-приемки работы с приложением к нему проектно-сметной документации на бумажном носителе в четырех экземплярах. Заказчик в течение 10 дней со дня получения документации в полном объеме обязан направить подрядчику подписанный акт сдачи (приемки) или мотивировать отказ. При неоформлении заказчиком в указанный срок акта сдачи (приемки) или мотивированного отказа проектная продукция считается принятой и подлежит оплате. В этом случае основанием для оплаты служит односторонний акт, составленный подрядчиком.

Между участниками спора возникли существенные разногласия об исполнении подрядчиком обязанности по передаче проектно-сметной документации. По утверждению истца, обязанность исполнена им надлежащим образом. Напротив, ответчик настаивает на неисполнении истцом обязательства по передаче готовой технической документации.

В качестве доказательства передачи результатов проектных работ истцом представлен акт сдачи-приемки проектной продукции от 23.06.2008 № 25, подписанный подрядчиком в одностороннем порядке. При этом ООО "Энергопроект" отметило, что получение заказчиком результатов проектных работ в виде копий проектов № 0024ЭС (электроснабжение) и № 0024 СД (сметная документация) вместе с двумя экземплярами актов приемки подтверждается соответствующей подписью работника ОАО "Маригражданстрой" Шалаевой Т.А. в письме от 23.06.2008 № 113, адресованном истцу.

Заказчик в ходе судебного разбирательства оспорил действительность одностороннего акта приемки и заявил, что указанный документ ему для подписания не предъявлялся, передача заказчику готовой технической документации не состоялась. Ответчик также опроверг утверждение подрядчика о нахождении Шалаевой Т.А. в трудовых отношениях с ОАО "Маригражданстрой".

Судом в иске ООО "Энергопроект" было отказано. Оценив представленные документы, суд пришел к выводу о недоказанности истцом факта передачи полномочному представителю ответчика в июне 2008 г. акта выполненных работ. Суд указал, что из трудовой книжки Шалаевой Т.А. усматривается, что с 10.11.2005 по настоящее время она состоит в должности исполнительного директора ООО "Проектировщик". Допрошенная в качестве свидетеля Шалаева Т.А. также сообщила, что подпись в письме от 23.06.2008 № 113 проставлена ею ошибочно, поскольку в трудовых отношениях с ОАО "Маригражданстрой" в тот момент она не состояла и не имела полномочий на приемку готовой технической документации по договору на выполнение проектных работ от 16.05.2008 № 26/08. Также судом отклонена ссылка истца на копию протокола технического совещания по объекту "Служебно-технический комплекс зданий № 1125, г. Йошкар-Ола" от 11.06.2008, в котором содержится запись о должностном положении Шалаевой Т.А. в качестве вице-президента ОАО "Маригражданстрой". Иных доказательств, свидетельствующих о полномочиях Шалаевой Т.А. принимать исполнение от имени заказчика, истцом не представлено.

Как указал суд, ст. 753 Гражданского кодекса РФ предусматривает возможность составления одностороннего акта. Названная норма защищает интересы подрядчика, если заказчик необоснованно отказался от надлежащего оформления документов, удостоверяющих приемку. Однако, истцом доказательств необоснованного отклонения заказчика от подписания акта приемки-сдачи результатов проектных работ не представлено. С учетом этого, суд обоснованно отказал в удовлетворении иска.

Еще одна обязанность проектировщика, предшествующая выше названной обязанности передать заказчику готовую техническую документацию, согласно п. 1 ст. 760 ГК РФ заключается в согласовании технической документации с заказчиком, а при необходимости – с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления. Проектировщик должен представить заказчику для согласования комплект технической документации, дать необходимые пояснения, обосновать целесообразность предлагаемых проектных решений, выбора конкретных строительных материалов и т.п. Заказчик проверяет соответствие технической документации нормативно-техническим требованиям и своему заданию и, если между ними нет расхождений, согласует техническую документацию. Во избежание спорных ситуаций, по признанию специалистов, в договоре целесообразно закреплять срок, в течение которого заказчик должен рассмотреть представленную ему на согласование техническую документацию.

Помимо согласования технической документации с заказчиком, проектировщик должен в установленных законом случаях получить соответствующее согласование компетентных государственных органов и органов местного самоуправления. Поскольку, как уже было сказано выше, в таком согласовании участвует и заказчик, стороны должны договориться о том, как они будут действовать. Если для согласования документации требуется внести в нее изменения и исправления, продиктованные справедливыми требованиями компетентных органов, проектировщик должен сделать это за свой счет (если соответствующие недочеты обусловлены его действиями) либо за счет заказчика (если имелись ошибки в его задании или в представленных им исходных данных).

В п. 2 ст. 760 ГК РФ установлена следующая (особая!) обязанность подрядчика – гарантировать, что третьи лица не будут иметь законного права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать выполнение работ на основе подготовленной подрядчиком технической документации. Однако, в данной норме отсутствуют какие-либо санкции, в связи с чем возникает следующая практическая проблема. Каковы последствия ситуации, когда третье лицо получило право воспрепятствовать выполнению работ как следствие нарушения подрядчиком обязанности, установленной комментируемой нормой? Иначе говоря, если указанное нарушение доказано, имеет ли право заказчик требовать устранения препятствий, т.е. лишения третьего лица принадлежащего ему (третьему лицу) права, либо заказчик может требовать от подрядчика только возмещения убытков, вызванных неисполнением обязанности? Представляется, что в отсутствие специальной регламентации на основе буквального толкования на первый вопрос следует ответить отрицательно. Положительный ответ на второй вопрос очевиден в любой ситуации.

В заключение сказанного стоит отметить, что права сторон договора подряда на выполнение проектных работ ГК РФ специально не регламентированы, но поскольку права и обязанности корреспондируют, то соответственно, установление обязанности одной стороны порождает возникновение права требовать исполнения этой обязанности у другой стороны.

§ 2.2. Ответственность сторон

Ответственность сторон договора подряда на выполнение проектных работ за различные нарушения договорных обязательств (просрочка выполнения соответствующих работ и передачи их результата заказчику; невыполнение отдельных видов проектных работ, предусмотренных заданием заказчика; несвоевременная оплата принятого результата работ заказчиком и т.п.) подчиняется общим положениям об ответственности должника за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств.

Специальным образом регулируется лишь ответственность подрядчика за ненадлежащее составление технической документации (ст. 761 ГК РФ).

В силу п. 1 ст. 761 ГК РФ проектировщик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации. При обнаружении недостатков проектировщик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных работ не установлено иное (п. 2 ст. 761 ГК РФ).

Учитывая, что вопрос о понятии гражданско-правовой ответственности в настоящее время еще продолжает оставаться дискуссионным, за основу представляется возможным взять подход, в рамках которого ответственность связывается с мерами имущественного воздействия на нарушителя. Выбор такого направления исследования обусловлен тем, что возложение мер имущественного воздействия на нарушителя рассматривается в качестве общего признака, объединяющего различные позиции по данному вопросу. При этом следует учитывать, что такие меры возлагают дополнительные обязанности на лицо, которое нарушило субъективное право, и эти обязанности не охватываются существующим обязательственным или вещным правоотношением. Осуществление обязанностей, образующих содержание правоотношения, возникшего до нарушения субъективного права, исключительное понуждение должника к реальному исполнению обязательства рассматриваться в качестве мер ответственности не могут. Здесь речь может идти о мерах оперативного воздействия, под которыми в юридической литературе понимаются меры, обеспечивающие восстановление интересов потерпевшего.

В связи с этим установленная в п. 2 ст. 761 ГК РФ в случае обнаружения недостатков обязанность подрядчика безвозмездно произвести необходимые дополнительные проектные работы не может рассматриваться как мера ответственности, поскольку речь идет о понуждении к надлежащему исполнению обязанности, которая образует содержание обязательственного правоотношения подряда. Ответственность здесь может быть в виде возмещения убытков.

Основанием применения мер имущественного воздействия к подрядчику по договору подряда на выполнение проектных работ следует считать факт ненадлежащего исполнения подрядного обязательства, выраженный в ненадлежащем выполнении работы. В связи с этим необходимо уяснить, что в данном случае может рассматриваться как ненадлежащее выполнение, т.к. это связано с правонарушением, отсутствие которого теряет всякий смысл дальнейшего установления условий наступления ответственности подрядчика.

К сожалению, достаточно сложно найти какие-либо точные критерии качества проектных работ, каждый из показателей будет в той или иной степени неточным. Качество работы проектанта не может определяться аналогичными требованиями, как при строительном подряде. В юридической литературе предлагается определять качество работы как свойство результата, определяющего его способность в течение установленного срока соответствовать условиям договора, требованиям закона и иных нормативных актов, обычаям делового оборота, обязательным для сторон строительным нормам и правилам, не наносить вреда окружающей среде, не нарушать прав третьих лиц и удовлетворять интересы заказчика. При проектировании акцент делается не на свойствах вещи, которые должны удовлетворять интересы заказчика, не наносить вреда окружающей среде, а на содержании технической документации, которое нематериально, и именно ему здесь придается юридическое значение. Требования к качеству проектной документации должны быть основаны на степени ее соответствия заданию на проектирование и показателям, которые установлены изначально в актах технического нормирования.

Судебные инстанции в вопросе определения качества проектных работ чаще всего основываются на данных экспертизы.

Вместе с тем, действующее законодательство не предусматривает в качестве существенного условия договора на выполнение проектных работ обязанности проектировщика по направлению разработанной документации для прохождения экспертиз, как и не обусловливает осуществление расчетов между сторонами получением положительного заключения экспертизы проектной документации. Данные вопросы решаются сторонами сделки по своему усмотрению, которым они и определяют требования приемлемости выполненной работы по качественным характеристикам (с учетом ставшего уже универсальным в подрядных отношениях правила об оплате заказчиком результата работ, имеющего для него "потребительскую ценность", и императивных требований публичного права).

Исключение составляет проектная документация объектов капитального строительства. В силу ч. 1 ст. 49 ГрК РФ проведение государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, является обязательным.

Без заключения эксперта совершенно очевидно, что заказчик не имеет возможности должным образом проверить качество выполненной работы. Но в соответствии со ст. 761 ГК РФ в случае обнаружения недостатков в технической документации заказчик имеет безусловное право требования о безвозмездном исправлении технической документации. При этом ст. 761 ГК РФ не предусматривает обязанности заказчика направить документацию на экспертизу и только после получения соответствующего заключения возможность предъявить исполнителю требование об устранении недостатков (хотя и не исключает подобной возможности).

Как видно, применение норм ст. 761 ГК РФ в данной части может вызывать практические сложности.

С учетом правил о встречном исполнении обязательств (ст. 328 ГК РФ) стороны вправе установить, что какие-либо претензии к проектировщику могут предъявляться заказчиком лишь после исполнения последним обязанности по направлению проекта на экспертизу и получения по нему отрицательного заключения либо неполучения заключения в установленные сроки.

Как справедливо отмечалось в литературе, "прямое указание на обусловленность последовательности исполнения в договоре может пониматься по-разному. Один из подходов – это буквальное понимание: в договоре должны иметься слова, буквально указывающие, что одно предоставление производится только после производства другого. Однако такое понимание было бы излишне формальным и не отвечающим смыслу закона". В связи с изложенным подобная обусловленность может определяться как указанием в договоре конкретного экспертного учреждения, сроков совершения соответствующих действий, требований к оформлению претензий, так и в общем плане – указанием на необходимость направления проекта на экспертизу в уполномоченное учреждение.

Также, стоит поддержать мнение В.И. Утка о том, что в том случае, если стороны в договоре не определили экспертное учреждение, которое должно оценить качество проектной документации, достаточное для ее дальнейшего использования, заказчик вправе, независимо от степени завершенности проектирования, отказаться от исполнения договора.

Если причиной отказа от исполнения договора явилось наличие недостатков результата работ, их неустранение проектировщиком в определенный срок либо наличие существенных и неустранимых недостатков, к отношениям сторон подлежит применению п. 3 ст. 723 ГК РФ. При отсутствии оснований для отказа от исполнения договора по причине нарушения его условий последствия прекращения обязательств регулируются ст. 717 ГК РФ, в силу которой заказчик, отказавшийся от исполнения договора, обязан оплатить исполнителю выполненные им работы до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

Особо стоит отметить, что при отсутствии в договоре условия о проведении и обязательности для сторон экспертизы результата работ последние подлежат оплате и в том случае, когда не имеется положительного заключения экспертизы проекта (ст. ст. 723, 761 ГК РФ). Напротив – соглашением сторон момент расчетов по договору, полностью либо в части, может быть обусловлен получением положительного заключения по результатам проведенной экспертизы проектной документации.

Анализируя ответственность проектировщика, важно учитывать еще одну особенность. В силу п. 1 ст. 761 ГК РФ к ответственности подрядчик (проектировщик) может быть привлечен не только непосредственно после исполнения договора, но и в течение весьма длительного времени. Недостатки исполнения технической документации могут быть выявлены в процессе использования этой документации, в частности в ходе строительства. Кроме того, ненадлежащее качество выполнения договора подряда на выполнение проектных работ может выявиться и после сдачи объекта в эксплуатацию, т.е. в процессе использования объекта строительства.

Возникает практический вопрос: в течение какого времени в ходе эксплуатации объекта строительства к ответственности может быть привлечен проектировщик? Норма ст. 761 ГК РФ никаких сроков не устанавливает. Из этого следует, что ответственность проектировщика распространяется на весь период эксплуатации объекта. Иначе говоря, если спроектированное здание вследствие ошибок проекта рухнуло через восемь лет, то проектировщика можно привлечь к ответственности. Представляется, что именно такова логика законодателя, именно такой вывод следует из сути рассматриваемых отношений. Тем не менее, по данной проблеме может быть сформулирована и противоположная позиция. Она основана на применении норм ст. 724 ГК РФ, устанавливающих двухгодичный срок обнаружения недостатков в предмете договора подряда. В силу п. 1 указанной статьи, если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные данной статьей.

Общие положения о подряде (включая нормы ст. 724 ГК РФ) применяются к договорам подряда на выполнение проектных работ в силу п. 2 ст. 702 ГК РФ. Для доказательства первой из сформулированных выше позиций, по мнению М.В. Телюкиной, необходимо обосновать неприменение норм ст. 724 ГК РФ.

Судебные инстанции решают обозначенный выше вопрос по-разному.

Так, Первый арбитражный апелляционный суд, разрешая спор между ОАО "Трест Мособлстрой № 6" (заказчик) и ООО "Проектный институт каркасных систем" (подрядчик), пришел к выводу об отсутствии у истца оснований ссылаться на некачественное выполнение ответчиком работ и отказал в удовлетворении исковых требований. Суд при принятии решения принял ко вниманию нормы ст. 724 ГК РФ, указав:

"В договоре № 25 от 30.03.2006 сторонами не установлены гарантийный срок и специальные сроки предъявления требования о недостатках выполненных работ. Результат выполненных ответчиком проектных работ передан истцу по акту 09.10.2008, подписанному обеими сторонами без возражений и замечаний.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу об истечении установленного ст. 724 Гражданского кодекса Российской Федерации срока для предъявления требований, связанных с недостатками результата работы, 09.10.2010, исходя из того, что течение данного срока начинается с момента, когда результат выполненной работы был принят заказчиком. Претензии по качеству проектной продукции № 853/2-6 от 03.12.2010, № 342/2-7 от 18.02.2011, № 1206/2-6 от 06.10.2011, № 1286/1-4 от 31.10.2011, № 1333/1-4 от 14.11.2011 предъявлены истцом за пределами двухгодичного срока обнаружения недостатков, в связи с чем не могут быть приняты во внимание".

Иную позицию занял Высший Арбитражный Суд РФ по делу № А20-22/2011, посчитав ссылку заявителя о неприменении судами ст. 724 Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении сроков, в течение которых заказчик наделен правом предъявления требований в отношении качества работ, подлежащей отклонению. По мнению высшей судебной инстанции:

"Статья 724 Гражданского кодекса Российской Федерации находится в параграфе 1 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации "Общие положения о подряде", и применяется к отдельным видам договора подряда только в случае, если иное не установлено правилами Кодекса об этих видах договоров.

Между тем, заключенные сторонами договоры являются договорами на выполнение проектных и изыскательских работ, отношения регулируются параграфом 4 главы 37 Кодекса, поэтому судами обоснованно применена ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации, устанавливающая ответственность исполнителя за некачественность документации, которая была обнаружена в ходе строительства или эксплуатации объектов".

Как представляется, позиция ВАС РФ является верной, т.е. в большей степени соответствующей действующему законодательству.

Теперь представляется необходимым обратиться к анализу п. 2 ст. 761 ГК РФ, регламентирующей последствия обнаружения недостатков технической документации. Этих последствий два:

- безвозмездное исправление недостатков, т.е. переделывание технической документации;

- возмещение убытков, размер которых определяется по общим правилам ст. 15 ГК РФ (реальный ущерб и упущенная выгода). Убытками могут быть, в частности, расходы на оплату работ другого проектировщика, привлеченного для устранения замечаний в проектной документации, а также расходы на устранение последствий обрушения построенного объекта. При этом заказчик должен доказать размер понесенных им убытков, противоправность действий проектировщика и его вину, а также наличие причинно-следственной связи между действиями проектировщика и наступившими убытками (как правило, в таких случаях назначается соответствующая экспертиза).

Предусмотренные п. 2 ст. 761 ГК РФ последствия обнаружения недостатков технической документации применяются одновременно. Практическая проблема определяется тем, что нормы п. 2 ст. 761 ГК РФ являются диспозитивными – подлежат применению, если законом либо договором не установлено иное. Возникает вопрос: что именно "иное" может быть установлено договором? По мнению М.В. Телюкиной, здесь возможны два варианта ответа. "Первая позиция состоит в том, что диспозитивной является только норма о возмещении убытков. В рамках данной позиции можно утверждать, что по договору стороны имеют право исключить либо ограничить ответственность подрядчика. Данное толкование является филологическим, т.к. по правилам русского языка дополнительное предложение связано по смыслу с последним из элементов перечисления. Вторая позиция заключается в том, что диспозитивными являются все нормы п. 2 ст. 761 ГК РФ. То есть стороны по договору могут, как исключить или ограничить ответственность подрядчика, так и установить, что подрядчик при обнаружении недостатков в результатах работ устранять эти недостатки не будет либо сделает это не безвозмездно. В рамках данной позиции можно даже утверждать, что "иное", установленное договором, – это полное освобождение подрядчика от ответственности".

Обе представленные выше позиции теоретически возможны, но ущербны с точки зрения сущностного толкования: нелогично предположить, что подрядчик (нередко экономически более сильная, нежели заказчик, сторона) может быть освобожден от ответственности по условиям договора. Данное предположение может повлечь злоупотребления со стороны проектировщика, выражающиеся в навязывании заказчику в той или иной степени освобождающих его от ответственности условий. Кроме того, представленное буквальное (в рамках обеих позиций) толкование п. 2 ст. 761 ГК РФ противоречит п. 1 этой же статьи, нормы которого регламентируют обязанность подрядчика возмещать убытки, причиненные недостатками результата работ, императивно.

Для того чтобы снять данное противоречие, можно предположить, что диспозитивность п. 2 ст. 761 ГК РФ касается несколько другого аспекта. Таким образом, можно сформулировать третий вариант толкования. Состоит он в утверждении, что диспозитивность п. 2 ст. 761 ГК РФ не относится ни к одной из содержащихся в данном пункте норм, а допускает установление в договоре каких-либо дополнительных положений, регламентирующих ответственность подрядчика. В рамках этой позиции стороны не могут исключить ни безвозмездное устранение недостатков, ни возмещение подрядчиком убытков, но могут усилить ответственность данного субъекта, например, предусмотрев неустойку, придав ей штрафной характер и т.д.

Законная неустойка как мера ответственности за ненадлежащее выполнение проектных работ ГК РФ не предусмотрена. Однако, такой подход наблюдался не всегда. В условиях плановой экономики уплата неустойки рассматривалась как основная форма договорной ответственности сторон за ненадлежащее исполнение обязательства по проектированию. Так, В.И. Давыдов отмечает, что основной формой ответственности подрядчика и заказчика была зачетная неустойка, при которой убытки возмещались в части, не покрытой штрафом или пеней.

Это было обусловлено тем, что неустойке отводилась роль правового средства в укреплении договорной дисциплины в целях своевременного выполнения плана развития народного хозяйства применительно к созданию и реконструкции фондов производственного и иного назначения в виде объектов недвижимости. Обращает на себя внимание то, что неустойка могла взыскиваться как с подрядчика, так и с заказчика. Так, например, подрядчик мог быть привлечен к ответственности в виде уплаты неустойки за нарушение сроков подготовки проектной документации для строительства и несвоевременного устранения выявленных дефектов проекта. На заказчика возлагалась обязанность уплатить неустойку, если он нарушил сроки выдачи исходных данных для выполнения проектирования, а также задержал оплату выполненного проекта. Размер неустойки определялся в процентном соотношении применительно к стоимости проектных работ.

Целесообразность применения такой меры ответственности, как уплата неустойки, на тот момент времени сомнений не вызывала. Д.О. Булдаков, проведя обзор юридической литературы по проблемам применения неустойки в договорных отношениях по проектированию в условиях плановой экономики, выделяет следующие тенденции. Во-первых, в целях обеспечения договорной дисциплины и выполнения плана развития народного хозяйства предлагалось увеличить размер неустойки за правонарушения, где она изначально нормативно была установлена, а также дополнительно установить неустойку за правонарушения, при которых она еще не взыскивалась. Во-вторых, отрицательно оценивалась роль неустойки, установленной за просрочку выдачи заказчиком исходных данных на проектирование в связи с объективным отсутствием интереса у подрядчика к взысканию. В-третьих, помимо взыскания неустойки предлагалось введение дополнительной имущественной санкции в виде взимания штрафа за нарушение условий договора подряда на выполнение проектных работ. В-четвертых, размер неустойки определялся в процентном соотношении к стоимости проектных работ, выполняемых при разработке проекта либо при устранении его дефектов.

В рыночных условиях экономики роль неустойки как формы гражданско-правовой ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ в строительстве должна быть иная. Путем введения законной неустойки могут быть повышены гарантии защиты интересов так называемой слабой стороны, например граждан-потребителей. В этом случае неустойка может носить не зачетный, как было раньше, а штрафной характер и взыскиваться сверх возмещаемых убытков. С другой стороны, необходимо развивать обеспечительную функцию неустойки как способа обеспечения исполнения обязательства, связанную со стимулированием стороны к надлежащему исполнению возложенной на себя договором подряда на проектирование в строительстве обязанности.

Следует отметить, что последнее направление применения неустойки можно наблюдать лишь в договорных отношениях с участием на стороне заказчика публично-правового образования. Так, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" за нарушение сроков исполнения обязательства на заказчика или подрядчика может быть возложена обязанность по уплате законной неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования за каждый день просрочки.

Вместе с тем, в обычном договоре подряда на проектные работы в строительстве с участием предпринимателей возможность применения неустойки отводится на усмотрение сторон. Это приводит к ситуации, когда хозяйствующие субъекты фактически, как правило, не включают положения о неустойке в условия договора, тем самым не учитывают ее преимущества в сравнении с возможностью возмещения убытков. Во-первых, неустойкой признается денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору за сам факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, независимо от того, возникли у кредитора убытки или нет. Во-вторых, преимущество установленного заранее договором размера неустойки в том, что кредитор освобождается от обязанности доказывания суммы подлежащей взысканию неустойки, чего нельзя отметить в отношении возмещения убытков, когда кредитор обязан предоставить суду их обоснованный расчет. В-третьих, установленная заранее в договоре неустойка выполняет стимулирующую функцию, поскольку позволяет побудить должника к надлежащему исполнению обязательства. В-четвертых, возможность уплаты неустойки по общему правилу не освобождает должника от обязанности возместить убытки в части, не покрытой неустойкой, поскольку она носит зачетный характер (п. 1 ст. 394 ГК РФ).

Основной вопрос в том, за какие нарушения условий договора подряда на проектные работы в строительстве целесообразно введение неустойки. Представляется, что в этом случае необходимо исходить из характера складывающихся отношений. Так, если отношения развиваются одновременно по схеме проектировщик – заказчик и заказчик – подрядчик при строительстве, то подряд на проектные работы носит производный характер и зависит от строительного подряда в части сроков обеспечения строительства проектной документацией. В связи с этим при заключении договора подряда на проектные работы целесообразно предусмотреть неустойку, которая может быть взыскана с подрядчика за нарушение установленных договором сроков разработки проекта. Если производство проектных работ осуществляется автономно и не зависит от начала и окончания строительства, то введение неустойки в этом случае теряет смысл.

Также отсутствует необходимость введения договорной неустойки за несвоевременное исполнение обязанности заказчика передать подрядчику задание на проектирование, а также оплаты выполненной работы. В первом случае следует учитывать, что заказчик не является специалистом в области проектирования, поэтому может за дополнительное вознаграждение поручить подрядчику подготовить задание на проектные работы и провести все необходимые инженерные изыскания. Если подготовка задания на проектирование входит в обязанность заказчика, которую он не исполняет, то подрядчик может применить иные меры воздействия, например предупредить заказчика о необходимости устранить эти недостатки с правом отказа в последующем от исполнения договора (ст. 716 ГК РФ). Во втором случае при задержке оплаты работ договорная неустойка может быть компенсирована применением ст. 395 ГК РФ в виде ответственности за ненадлежащее исполнение денежного обязательства.

Интерес может представлять предусмотренная законодательством о защите прав потребителей законная неустойка, которая взыскивается с подрядчика за нарушения установленных сроков выполнения работ, либо сроков начала или окончания работ, либо установленных заказчиком сроков устранения недостатков в размере трех процентов стоимости работы за каждый день просрочки. Особенность этой неустойки в том, что она является штрафной, поскольку взыскивается сверх убытков и за подрядчиком сохраняется обязанность исполнить обязательство. Размер неустойки может быть увеличен соглашением сторон, однако ограничен стоимостью выполняемой подрядчиком работы.

В завершении данного раздела целесообразно остановиться на вопросе о последствиях отсутствия у подрядчика допуска СРО к выполнению отдельных видов работ.

Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 148-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 1 января 2010 г. прекращено предоставление лицензий на осуществление деятельности в области проектирования и инженерных изысканий для строительства и в указанной сфере введено саморегулирование. В соответствии с ч. 4 ст. 48 ГрК РФ виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние па безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Такие виды работ содержатся в разделах I и II Перечня, утвержденного Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624. Иные виды работ по подготовке проектной документации могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами.

Статьями 23 и 49 ГК РФ предусмотрено, что отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, граждане или юридические лица могут заниматься только на основании специального разрешения. В случае, если договором предусмотрено выполнение работ, на которые должен быть получен допуск СРО, а подрядчик такого допуска не имеет, следует исходить из того, что при подписании договора подрядчик действует недобросовестно, поскольку вводит заказчика в заблуждение относительно своей квалификации и соответствия требованиям, установленным законом. Однако, возникает вопрос, как квалифицировать подобный договор?

Судебная практика по данной категории дел является крайне противоречивой. Так, по делам № А32-21264/2011 и № А33-17619/2011 суды пришли к выводу, что несоблюдение ответчиком требований ГрК РФ при заключении договора не влечет признание его недействительным, поскольку ГрК РФ не содержит требований к содержанию сделки и порядку ее заключения. Поэтому отсутствие у подрядчика свидетельства о допуске, выданного СРО для выполнения работ, предусмотренных спорным договором, не влечет признания договора ничтожным. Такой договор является оспоримой сделкой (ст. 173 ГК РФ).

В то же время по делу № А74-1614/2010 суды трех инстанций пришли к выводу о ничтожности договора на выполнение проектных работ и передачу исключительных прав, так как он не соответствует требованиям ст. 422 ГК РФ, ст. 48 ГрК РФ, ст. 3.2 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", подп. 101.1 п. 1 ст. 17 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", и применили к отношениям сторон ст. 168 ГК РФ.

В науке также не сложилось единого мнения о квалификации сделок по выполнению работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства без выдаваемого СРО допуска к ним. Так, П.С. Долгополов полагает, что выполнение указанных работ выходит за пределы правоспособности юридического лица (подрядчика), что влечет признание договора подряда недействительным согласно ст. 173 ГК РФ. Ю.Г. Лескова также признает логичным применение ст. 173 ГК РФ к указанным отношениям, однако считает необходимым внести изменения в указанную статью ГК РФ (дополнить ее, установив оспоримость сделки, совершенной юридическим лицом, не имеющим допуска к соответствующим видам работ, выдаваемого СРО).

А.В. Мандрюков, напротив, полагает, что отсутствие у подрядчика свидетельства о допуске к работам является нарушением обязательных правил, установленных ч. 1 ст. 55.8 ГрК РФ и п. 1 ст. 422 ГК РФ. Подобное несоответствие согласно ст. 168 ГК РФ влечет ничтожность сделки, а ничтожная сделка является недействительной независимо от признания ее таковой судом.

Автор настоящего исследования придерживается точки зрения, что СРО с обязательным членством, равно как и институт лицензирования, призваны обеспечивать соблюдение публичных интересов.

На публичный характер деятельности СРО с обязательным членством указывается как в литературе, так и в судебных актах Конституционного Суда РФ. О публичном характере СРО упоминалось в Концепции развития законодательства о юридических лицах, подготовленной Советом при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. И те авторы, которые рассматривают саморегулирование в качестве альтернативы государственного регулирования, не отрицают выполнения СРО общественно полезных задач. Фактически именно СРО с обязательным членством (наряду с государственными органами) осуществляет контроль за соблюдением своими участниками законодательства в сфере осуществления того или иного вида деятельности и может их привлечь к ответственности. Кроме этого, на СРО возложена обязанность проверять соответствие члена требованиям на право занятия определенными видами деятельности, установленным законодательством. При этом интересы третьих лиц, вступающих в отношения с участником СРО, защищены, т.к. члены СРО обеспечивают свою имущественную ответственность путем формирования компенсационного фонда либо применения системы личного или коллективного страхования. Все перечисленные обстоятельства, безусловно, свидетельствуют о защите как публичных, так и частных интересов путем установления обязательного членства в СРО при осуществлении отдельных видов деятельности.

Таким образом, обязательное членство в СРО, выдача СРО свидетельств о допуске к отдельным видам работ хотя и оказывают влияние на правоспособность юридических лиц, но служат более глобальным целям осуществления публичного регулирования общественных отношений. Поэтому более логичным и правильным было бы отнесение сделок, совершаемых без членства в СРО (свидетельства СРО о допуске к работам), к категории ничтожных.

В заключение вышеизложенного стоит еще раз подчеркнуть, что ответственность сторон договора подряда на выполнение проектных работ регулируется общими нормами обязательственного права об ответственности.

Отличается от общих положений об ответственности ответственность подрядчика по договору подряда на выполнение проектных работ за ненадлежащее качество их результата. Во-первых, предусмотрены отрицательные для подрядчика последствия обнаружения ненадлежащего качества выполненных им проектных работ не только при использовании их результата при строительстве объекта, но и при его последующей эксплуатации. Во-вторых, ответственность подрядчика за ненадлежащее состояние проектно-сметной документации установлена императивной нормой, тогда как общие нормы об ответственности подрядчика за ненадлежащее качество работы носят диспозитивный характер. Названная ответственность подрядчика состоит в обязанности возместить заказчику причиненные убытки. Кроме того, подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию, если законом или договором подряда на выполнение проектных работ не установлено иное. Последнему положению при заключении договора необходимо уделять особое внимание. Речь, в частности, идет о возможности сторон в момент заключения договора предусмотреть в нем такую меру ответственности как неустойка.

Глава 3. Совершенствование правового регулирования договора подряда на выполнение проектных работ

§ 3.1. Риски и их преодоление в договоре подряда на выполнение проектных работ

В юридической литературе под риском понимают объективную категорию, смысл которой состоит в возможности наступления невыгодных последствий. Такое понимание риска позволяет использовать его не только в подрядных отношениях, но и в качестве одного из основополагающих признаков предпринимательской деятельности в соответствии с п. 1 ст. 1 Гражданского кодекса РФ. Риск как неотъемлемый признак предпринимательства предполагает равные последствия виновных и невиновных действий предпринимателя или действий третьих лиц либо событий, то есть обстоятельств, не зависящих от воли лица.

Применительно к договору подряда на выполнение проектных работ понятие риска определенным образом сужается, поскольку за его пределами находится вина заказчика или подрядчика. Другими словами, правила распределения рисков в договоре подряда на выполнение проектных работ не регулируют последствия, произошедшие исключительно вследствие умысла или неосторожности сторон.

Один из наиболее значимых рисков – это возможность одностороннего отказа одной из сторон от исполнения договора.

Глава 37 ГК РФ "Подряд" содержит несколько норм, в соответствии с которыми подрядчик может в одностороннем порядке отказаться от договора подряда, в т.ч. договора подряда на выполнение проектных работ. Однако, как представляется, большинство оснований для отказа от договора связано исключительно с обстоятельствами, которые можно назвать оценочными, и потому не имеющими однозначного значения. Именно это и вызывает сомнения в обоснованности включения названных норм в действующее законодательство.

Так, п. 2 ст. 715 ГК РФ предоставляет заказчику право отказаться от договора, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным. Как можно убедиться из содержания названной нормы, законодатель разрешает заказчику в одностороннем внесудебном порядке, без предоставления доказательств и без рассмотрения мнения подрядчика, отказаться от исполнения договора. И это только на основании субъективного мнения о "явной невозможности" окончания работ в срок. Пункт 3 этой же статьи разрешает заказчику, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда. Как и в предыдущем случае, законодатель оставляет вопрос о нарушении договора на рассмотрение только одной стороны в договоре, которой "станет очевидным", что работа не будет выполнена (предположительно, и в отдаленном будущем) надлежащим образом. Пункт 3 ст. 723 ГК РФ, также позволяет заказчику во внесудебном порядке отказаться от договора, если он сочтет, что работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности, для обычного использования, и если, эти отступления не были устранены либо являются существенными и неустранимыми. И снова законодатель полагается на субъективное, одностороннее мнение только одной стороны договора.

Статья 717 ГК РФ говорит о том, что заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, если иное не предусмотрено договором подряда, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. Важно учитывать, что право на отказ заказчик может осуществить только до момента начала приемки выполненных работ в соответствии со ст. 720 ГК РФ.

Как указывает А.Е. Шерстобитов, "в объем рассматриваемого права заказчика входит возможность одностороннего и безмотивного отказа от исполнения договора подряда. Другими словами, отказываясь от исполнения договора по ст. 717 ГК РФ, заказчик не должен ни спрашивать согласия подрядчика, ни объяснять ему, почему он принял такое решение".

Стоит согласиться, что законодатель, вводя норму ст. 717, имел в виду, прежде всего, утерю интереса заказчика к предмету договора. Действительно, если заказчик не желает более того результата, на который был направлен договор, то его нельзя заставить продолжать исполнение договора. Это справедливо, но при этом заказчик должен оплатить уже выполненные подрядчиком работы и возместить убытки, причем не заявляя никаких претензий к подрядчику по порядку исполнения им договора. Автор настоящего исследования придерживается точки зрения, что если у заказчика имеются претензии к подрядчику, следует расторгать договор в судебном порядке, доказывая все свои претензии. В противном случае подрядчик будет лишен возможности защитить свои права. Судебная практика изобилует делами, в которых суд указывает, что хотя и заказчик в любое время может отказаться от исполнения договора, уплатив исполнителю часть установленной цены пропорционально части выполненной работы до получения отказа заказчика от исполнения договора, при этом выполненная работа должна соответствовать качеству работ, установленных ст. 721 ГК РФ. Так например, по одному из дел суд решил, что исходя из специфики предусмотренных договором работ – разработка проектной документации, выполнение части работ, в том числе отсутствия согласования с контролирующими органами по договору, делает эти работы непригодными к исполнению по их назначению, и соответственно подрядчик не обязан оплачивать такие работы. Подобную позицию суда нельзя признать верной. В рассматриваемом деле заказчик отказался от договора на основании ст. 717 ГК РФ, совершенно очевидно, что подрядчик не мог согласовать частично выполненную работу в контролирующих органах, эти органы просто не согласовывают незаконченные проекты. А проект был незакончен только по одной причине – вследствие отказа заказчика от договора. То есть фактически заказчик не предоставил возможности подрядчику закончить проектные работы и согласовать их результат в соответствующих контролирующих органах. Таким образом, риск невозможности использования незаконченных проектных работ должен лежать целиком и полностью на заказчике, отказавшемся от договора.

Комментируя норму ст. 717 ГК РФ, следует также иметь в виду, что право заказчика на отказ от исполнения договора подряда предусмотрено диспозитивной нормой, поэтому стороны в договоре могут исключить применение этого правила.

В судебно-арбитражной практике существует два подхода к решению вопроса об исключении действия правила, установленного ст. 717 ГК РФ. Согласно первому подходу включение в договор условия о возможности одностороннего отказа заказчика от исполнения договора в связи с нарушениями, допущенными подрядчиком, исключает возможность применения ст. 717 ГК РФ. В соответствии со вторым подходом включение в договор условия о возможности одностороннего отказа заказчика от договора в связи с нарушениями, допущенными подрядчиком, не исключает возможности применения ст. 717 ГК РФ.

Второй подход представляется более обоснованным, поскольку в ст. 717 ГК РФ устанавливается самостоятельное основание для одностороннего отказа от исполнения договора подряда. Достаточно четко этот тезис прозвучал в Постановлении ФАС Центрального округа от 6 апреля 2009 г. № Ф10-478/09 по делу № А09-7650/2008-16. В нем отмечается, что согласно абз. 2 п. 4 ст. 421 ГК РФ в случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой. По рассматриваемому делу п. 6.1, 6.2 контракта предусмотрено право заказчика на односторонний отказ от исполнения сделки, если подрядчик в течение месяца не приступит к исполнению контракта. Из буквального содержания вышеназванных условий контракта не следует, что стороны исключили возможность применения положений ст. 717 ГК РФ о праве заказчика в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора. В силу п. 3 ст. 450 ГК РФ в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным. Как следует из толкования положений ст. 717 ГК РФ, данного в Постановлении Президиума ВАС РФ от 23 сентября 2008 г. № 5103/08, даже в случае признания судом необоснованным основания для расторжения договора, заявленного заказчиком, последний не лишен возможности отказаться от договора по правилам ст. 717 ГК РФ. Поскольку возможность одностороннего расторжения спорного контракта согласована сторонами в самом контракте, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что имевшее место одностороннее расторжение сделки соответствует положениям действующего законодательства.

В законодательстве РФ до 1 января 2014 г. имелись некоторые ограничения права заказчика на односторонний отказ от договора подряда. Как следовало из п. 8 ст. 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" расторжение государственного или муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Следовательно, расторжение контракта в одностороннем порядке данным Законом не допускалось.

Между тем, как в юридической литературе, так и в правоприменительной практике единообразный подход к допустимости одностороннего отказа от исполнения контракта отсутствовал.

Первая точка зрения о недопустимости одностороннего отказа от исполнения контракта основывалась на выше процитированной норме п. 8 ст. 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ.

Так, отмечалось, что "Закон не допускает возможность одностороннего отказа от исполнения контракта. В целях подчеркнуть данное правило Законом 2008 г. № 308-ФЗ в п. 8 ... внесено изменение, в результате которого установлено, что расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда". Также подчеркивалось, что включение в проекты контрактов положений, предусматривающих возможность одностороннего расторжения контракта со стороны заказчика, и вовсе "изначально ставит в кабальное, невыгодное положение участников размещения заказов и исполнителей". Впрочем, неясно, чем включение таких условий в государственный или муниципальный контракт отличается, например, от включения их в обычный договор, заключаемый между любыми иными хозяйствующими субъектами, поскольку потенциальный участник размещения заказа, рассматривая вопрос о целесообразности участия в тех или иных торгах, самостоятельно оценивает соответствие условий контракта своим интересам и подачей заявки добровольно соглашается на предложенные заказчиком условия.

Арбитражные суды при рассмотрении дел в большей части также склонялись к недопустимости одностороннего отказа. Например, Федеральным арбитражным судом Московского округа была поддержана точка зрения о недопустимости одностороннего отказа от исполнения контракта в 17 из 20 постановлений, исследованных в рамках проведенного выборочного анализа.

Малочисленные сторонники второй точки зрения полагали односторонний отказ от исполнения контракта допустимым, используя при этом следующую аргументацию: "расторжения контракта... в связи с односторонним отказом от него, Закон о закупках не касается, оставляя его регламентацию в ведении ГК РФ. Иными словами, интересующее нас положение Закона о закупках (п. 8 ст. 9) и нормы ГК РФ об одностороннем отказе не исключают, а дополняют друг друга".

Ю.А. Шавылина аргументировала возможность одностороннего отказа приоритетом норм Гражданского кодекса РФ перед нормами Закона № 94-ФЗ в силу ч. 1 ст. 2 Закона № 94-ФЗ, п. 2 ст. 3, п. 2 ст. 525, ст. 768 ГК РФ. Однако с учетом негативной позиции контролирующих органов относительно одностороннего отказа от исполнения контракта и складывающейся судебной практики заказчикам все же не рекомендовала включать условия об одностороннем отказе в проекты контрактов.

Аргументация А. Рягузова и Ю.А. Шавылиной, нашла поддержку и в правоприменительной практике. Так, в одном из Постановлений Девятого арбитражного апелляционного суда отмечено, что "в силу абз. 2 п. 2 ст. 3 ГК РФ нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать настоящему Кодексу. Согласно ст. 768 ГК РФ к отношениям по государственным или муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд в части, не урегулированной настоящим Кодексом, применяется закон о подрядах для государственных или муниципальных нужд.

Отсутствие в отсылочной норме соответствующей главы ГК РФ указания на приоритет определенного закона, в данном случае Закона о размещении заказов, означает, что его нормы могут применяться лишь субсидиарно. В таких случаях вступает в действие предусмотренное абз. 2 п. 2 ст. 3 ГК РФ общее положение о приоритете норм ГК РФ.

В соответствии с ч. 8 ст. 9 Закона расторжение государственного контракта допускается исключительно по соглашению сторон или на основании решения суда.

Таким образом, указанная норма права не регулирует вопросы одностороннего отказа от исполнения государственного контракта и не запрещает устанавливать в условиях государственного контракта право государственного заказчика отказаться в одностороннем порядке от исполнения обязательств по государственному контракту, когда такая возможность допускается законом".

В настояшее время законодатель к вопросу о возможности одностороннего отказа от исполнения государственного (муниципального) контракта свой подход изменил. Во вступившем 1 января 2014 г. в силу Федеральном законе от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" закреплена норма, согласно которой "заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом". Насколько этот подход верен, покажет практика применения нового Закона. Однако, как представляется, точное указание в Законе на возможность одностороннего отказа от исполнения контракта (причем только лишь при условии, что в контракте допускается такая возможность), должно устранить двойное толкование.

Законодатель предоставляет право отказаться в одностороннем, внесудебном порядке от договора не только заказчику, но и подрядчику. Так, в соответствии со ст. 716 ГК РФ, если подрядчик обнаружит, что материалы, оборудование, техническая документация или переданная для переработки вещь, предоставленные заказчиком, непригодны или недоброкачественны, если указания заказчика о способе исполнения работы, возможно, повлекут неблагоприятные последствия или обнаружатся иные, не зависящие от подрядчика обстоятельства, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок, он должен поставить в известность об этом заказчика. И если заказчик не согласится с односторонним, субъективным мнением подрядчика, последний вправе отказаться от исполнения договора. Возникает вопрос, почему подрядчик, еще на стадии заключения договора не обнаружил эти обстоятельства или почему субъективное мнение подрядчика о ненадлежащем качестве, например, материалов и оборудования, является истиной. Далее, ст. 719 ГК РФ предусматривает еще одну возможность подрядчика отказаться от исполнения договора. Когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора.

Таким образом, все перечисленные основания для одностороннего, внесудебного отказа от исполнения договора, как заказчиком, так и подрядчиком, предусматривают достаточность предположения одной из сторон в "очевидности" неисполнения другой стороной определенных обязательств. При наличии этих предположений, причем недоказанных!, сторона договора может просто уведомить другую сторону об отказе от него, и, в соответствии с п. 3 ст. 450 ГК РФ, договор будет "считаться" расторгнутым. При этом никакие возражения контрагента по договору могут и не приниматься во внимание. И несогласной с таким прекращением договора стороне останется только обращаться в суд с требованием признания необоснованным такого отказа, предоставлять доказательства отсутствия своей вины и прочее. Как представляется, рассматриваемые основания для отказа от договора не способствуют стабильности договорных отношений и не соответствуют основополагающему принципу гражданского права о недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства. Если у заказчика или подрядчика есть претензии по действиям или бездействию другой стороны, если есть основания говорить о нарушении условий договора, то такие претензии или обвинения в нарушении должны доказываться в суде с соблюдением состязательности и равноправия сторон. В противном случае ничего не мешает одной из сторон заявить об "очевидности" нарушения договора и отказаться от него.

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод. Необходимо внести изменения в действующее законодательство, ограничив право заказчика на отказ от договора только, и исключительно, по мотивам утраты интереса к получению результата работ (ст. 717 ГК РФ). Все остальные возможности отказа от договора заказчиком и подрядчиком по мотивам наличия тех или иных претензий к контрагенту по исполнению договора исключить из Гражданского кодекса РФ, предоставив возможность расторжения договора в судебном порядке. Подобные изменения законодательства обеспечат равноправное положение сторон договора, что является основополагающим принципом гражданского права.

Учитывая сказанное, далее представляется необходимым подробнее рассмотреть основания и порядок расторжения договора подряда на выполнение проектных работ.

Гражданский кодекс РФ предусматривает возможность расторжения договора, прежде всего, на основании соглашения сторон. По требованию одной стороны, договор может быть расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной или в иных случаях, прямо предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором (ст. 450 ГК РФ). Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. Законодатель не дает точного определения существенных нарушений договора. Видимо, это объясняется тем, что невозможно предусмотреть в нормативном акте все обширные случаи существенных нарушений договора. Тем более что разновидностей договоров великое множество, в т.ч. смешанных, как предусмотренных законом, так и не предусмотренных им. Именно поэтому большинство авторов, рассуждая на тему существенного нарушения договора как основания для его расторжения, цитируют названную норму Гражданского кодекса РФ и приводят собственные конкретные примеры такого существенного нарушения. Стоит согласиться с таким подходом, поскольку действительно невозможно дать конкретное определение существенности нарушения договора без привязки к определенным обстоятельствам, и, по-видимому, только в порядке судебного разрешения каждого отдельного спора и определяется существенность таких нарушений.

Применительно к существенному нарушению именно договоров подряда на выполнение проектных работ можно рассмотреть судебную практику, из которой можно делать выводы о том, что принято считать существенным нарушением договора. Прежде всего, судебная практика называет существенным нарушением договора подряда, в т.ч. договора на выполнение проектных работ, нарушение подрядчиком срока выполнения работ. Об этом говорит, в частности Президиум ВАС РФ в "Обзоре практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров". И более поздняя судебная практика также считает, что нарушение сроков исполнения договора дает право заказчику требовать расторжения договора на основании п.п. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ. Однако, как правильно заметил Е.Е. Шевченко, указанные нарушения договора не являются безусловным основанием для расторжения договора, вывод о несущественном характере данных нарушений с учетом обстоятельств дела не исключается, и любой вывод должен быть аргументирован исходя из требований, содержащихся в п. 2 ст. 450 ГК РФ. Действительно, каждое нарушение сроков исполнения обязательства подрядчиком по договору подряда необходимо рассматривать применительно к конкретным обстоятельствам дела, и только на основании всестороннего изучения всех материалов делать вывод о существенности такого нарушения.

Для иллюстрации сказанного можно привести материалы следующего судебного дела.

Между ЗАО СК "Регион" (заказчик) и ООО УК "РусЭнергоМир" (подрядчик) заключен договор № 077п, согласно которому исполнитель обязался выполнить работы по проектированию и согласованию проектов, а ЗАО СК "Регион" обязалось принять результат работ и оплатить его. Согласно условиям договора и дополнительных соглашений от 15.09.2008 г. № № 1, 2, 3, 4, 5, 6 работы должны были выполняться поэтапно, согласно техническим условиям каждого этапа и в соответствии с условиями дополнительных соглашений. Стоимость каждого этапа, обязанности сторон в связи с их выполнением, определены отдельно для каждого этапа в дополнительных соглашениях.

Так, согласно условиям дополнительного соглашения № 1 исполнитель обязался в соответствии с техническими условиями ЗАО "РЭС" N РЭлС -04-14/25604 от 29.06.2007 г. выполнить проект кабельных линий 10 кВ до проектируемого распределительного пункта по ул. Гусинобродское шоссе (в соответствии с подпунктом 1 пункта 1.1 договора), а заказчик обязался принять и оплатить результат выполненных работ. Стоимость работ составила 897 680 руб. (пункт 2 дополнительного соглашения № 1).

В пункте 4 дополнительного соглашения № 1 установлено, что исполнитель обязуется выполнить все работы, предусмотренные настоящим дополнительным соглашением в течение 120 календарных дней с момента внесения аванса в размере 30% от стоимости работ.

В пункте 2.3.8 договора предусмотрена обязанность исполнителя произвести все необходимые согласования, уточнения с организациями, указанными в Технических условиях, а также обязанность произвести необходимые согласования и экспертизу в соответствующих организациях на выполненные проектные работы перед сдачей заказчику для получения разрешения на строительно-монтажные работы.

Пунктом 3.2. договора предусмотрено, что при наличии со стороны заказчика обоснованных претензий к качеству результата выполненных работ, заказчик делает в акте сдачи-приемки отметку об отказе от приемки с обязательным указанием даты отказа. Заказчик обязан в течение 10 рабочих дней с даты отказа от приемки направить исполнителю мотивированное объяснение своего отказа от приемки работ.

В пункте 4 Дополнительного соглашения № 1 стороны установили, что исполнитель обязуется выполнить все работы, предусмотренные настоящим дополнительным соглашением в течение 120 календарных дней с момента внесения аванса в размере 30% от стоимости работ.

Платежными поручениями № 569 от 15.09.2008 года, № 578 от 18.09.2008 года, № 706 от 29.10.2008 года заказчик оплатил исполнителю 448 836 руб.

Поскольку условие о внесении 30%-го аванса выполнено заказчиком 15.09.2008, исполнитель должен был выполнить работы по проектированию и представить заказчику проект не позднее 13.01.2009.

Исполнитель сопроводительным письмом от 27.10.2010 года с актом выполненных работ, счетом-фактурой, накладной, направил проектную документацию заказчику.

Заказчик письмом от 09.11.2010 года направил в адрес исполнителя мотивированные возражения, связанные с отказом от приемки работ. Возражения со ссылкой на пункт 2.3.2 договора обоснованы невыполнением исполнителем обязанностей по согласованию проектов с собственниками земли, по которой проходят проектируемые кабельные трассы. В указанном письме заказчик потребовал устранить недостатки выполненных работ и привести проектную документацию в соответствие с договором, дополнительным соглашением № 1 к договору и техническими условиями ЗАО "РЭС" № РЭлС-04-14/25604.

25.11.2010 года на заседании двусторонней комиссии по разрешению разногласий по договору установлено, что ЗАО СК "Регион" отказалось подписывать акт выполненных работ, поскольку заказчиком не исполнены обязательства по согласованию проектов с собственниками земли, вместо предусмотренного п/п 1 пункта 1.1 договора "Проекта кабельных линий 10 кВ до проектируемого распределительного пункта ул. Гусинобродское шоссе" представлен "Проект кабельной линии 10 кВ для присоединения строймеханизмов торгового здания по Гусинобродскому шоссе № 12-07/08-338-КЛ-ЭС". Результаты заседания комиссии отражены в протоколе от 25.11.2010 г.

В последующем ЗАО СК "Регион" обратилось в арбитражный суд с иском о расторжении договора от 15.09.2008 № 077п, взыскании убытков в сумме 448 836 рублей, неустойки в сумме 490 582 рублей 12 копеек за период с 13.01.2009 по 12.01.2012, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 2 852 рублей 88 копеек за период с 12.01.2012 по 10.02.2012.

Исковые требования ЗАО СК "Регион" мотивированы тем, что ответчик в соответствии с договором от 15.09.2008 г. № 077п и дополнительным соглашением к нему № 1 не выполнил работы по изготовлению проекта 2-х кабельных линий 10 кВ до проектируемого распределительного пункта, проект до настоящего времени исполнителем не представлен, просрочка составила 1093 дня, что свидетельствует о существенном нарушении ответчиком условий договора и является основанием для расторжения договора, возврата уплаченного аванса и начислению неустойки за нарушение сроков выполнения работ.

Полагая, что проект выполнен настолько, насколько это было возможным, исходя из представленных заказчиком исходных данных, в связи с чем, исполнитель передал заказчику проект кабельных линий до проектируемого распределительного пункта без указания конечной точки – распределительной подстанции, учитывая, что выполненный истцом проект по своему содержанию является проектом кабельных линий до проектируемого распределительного пункта, поэтому заказчик обязан оплатить исполнителю обусловленную договором цену, ООО УК "РусЭнергоМир" обратилось в арбитражный суд со встречным иском о взыскании убытков, связанных с неоплатой стоимости выполненных работ в сумме 448 844 рублей.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 14.05.2013 года договор от 15.09.2008 года № 077п был признан расторгнутым. С общества с ограниченной ответственностью УК "РусЭнергоМир" в пользу закрытого акционерного общества Сибирская компания "Регион" был взыскан неотработанный аванс в сумме 448 836 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 2 852 рубля 88 копеек, расходы по оплате госпошлины в сумме 12 033 рублей 77 копеек, в остальной части иска ЗАО СК "Регион" отказано. В удовлетворении встречного иска ООО УК "РусЭнергоМир" к ЗАО СК "Регион" о взыскании убытков было отказано.

Удовлетворяя исковые требования, арбитражный суд исходил из того, что работы исполнителем не были выполнены, поскольку "Проекта кабельных линий 10 кВ до проектируемого распределительного пункта по ул. Гусинобродское шоссе" или до границы земельного участка, как окончательного продукта не существует, а согласование с компетентными органами выполненного исполнителем "Проекта кабельной линии 10 кВ для присоединения строймеханизмов торгового здания по Гусинобродскому шоссе № 12-07/08-338-КЛ-ЭС" невозможно.

Апелляционная и кассационная инстанции признали указанные выводы суда первой инстанции соответствующими действующему законодательству, установленным по делу обстоятельствам и имеющимся доказательствам.

Другим существенным нарушением договора подряда на выполнение проектных работ можно назвать нарушение или несоблюдение подрядчиком при выполнении работ обязательных технических нормативов, регламентов, в частности, строительных норм и правил (СНиП). Действующее законодательство требует неукоснительного соблюдения подрядчиком строительных норм и правил при разработке проектной документации (равно как и при выполнении инженерных изысканий). В соответствии с п. 1 ст. 715 ГК РФ заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Таким образом, заказчик, обнаруживший в ходе выполнения работ значительное нарушение подрядчиком обязательных норм, например СНиП, вправе потребовать расторжения договора по причине существенного нарушения его условий подрядчиком. Немногочисленная судебная практика придерживается именно такого подхода.

Так, 30.01.2004 между Организацией и Обществом был заключен договор подряда № 3. В соответствии с условиями договора ответчик обязался выполнить по заданию истца работы по изготовлению, доставке и монтажу светового короба, а истец – принять работы и оплатить их. В соответствии с пунктом 3.1 договора сумма договора составляет 36000 руб. Согласно условиям договора заказчик оплачивает 70% от суммы договора, а подрядчик выполняет работы в течение 10 рабочих дней после поступления предоплаты. Платежным поручением от 09.02.2004 № 3 Организация в счет выполнения работ по договору перечислила Обществу предоплату в размере 22000 руб. Общество и Организация 17.02.2004 заключили дополнительное соглашение к договору от 30.01.2004, согласно которому подрядчик обязался установить электронное реле переключения в световом коробе, цена договора увеличена на 3100 руб. Срок исполнения заказа – 10 рабочих дней с момента поступления стопроцентной предоплаты.

Неисполнение Обществом обязательств по договору послужило основанием для обращения Организации с иском в арбитражный суд.

Суд, исследовав представленные в материалы дела документы и дав им оценку, сделал вывод о нарушении подрядчиком требований пункта 1.3.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от 13.01.2003 № 6, что является существенным нарушением Обществом условий договора, и удовлетворил требования Организации о расторжении договора и взыскании 22000 руб. предварительной оплаты.

Следующим общим основанием для расторжения договора подряда на выполнение проектных работ является существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях (п. 1 ст. 451 ГК РФ). По названным обстоятельствам договор может быть расторгнут по решению суда при наличии одновременно следующих условий: в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет; изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота; исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора; из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона (п. 2 ст. 451 ГК РФ). Суд, рассматривающий иск о расторжении (изменении) договора по ст. 451 ГК РФ, должен проверить наличие всех перечисленных условий. Кроме того, ВАС РФ подчеркивает, что изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях.

Именно вышеназванное Постановление, в котором ВАС обозначил четыре условия применения ст. 451 ГК РФ, стало основой для дальнейшей судебной практики применения этой нормы ГК РФ. Этот подход периодически уточняется окружными судами. Например, по одному делу окружной суд подчеркнул, что договор не подлежит изменению на основании ст. 451 ГК РФ (в связи с существенным изменением обстоятельств), если обстоятельства, на которые ссылается истец, имели место как после заключения договора, так и до его заключения или возникли по истечении срока исполнения обязательств.

Как и в случае с расторжением договора в связи с существенным нарушением его условий, расторжение договора в связи с  ущественным изменением обстоятельств возможно только в судебном порядке при всестороннем изучении всех конкретных оснований. Такую позицию высказал и Конституционный Суд РФ, указав, что разрешение вопросов о том, имеется ли основания для расторжения договора, относится к компетенции судов, поскольку требует исследования и оценки фактических обстоятельств дела, именно с учетом которых ст. 451 ГК РФ и допускается изменение или расторжение договора.

Именно поэтому законодатель не дает какого-либо развернутого перечня существенного изменения обстоятельств. И лишь только в п. 6 ст. 709 ГК РФ законодатель предусмотрел конкретное основание для расторжения договора подряда в связи с существенным изменением обстоятельств. Так, "при существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это требование – расторжения договора в соответствии со статьей 451 настоящего Кодекса". Однако, в судебной практике редко принимаются решения о расторжении договора подряда по п. 6 ст. 709 ГК РФ. Гораздо чаще суды отказывают в удовлетворении требований о расторжении договоров подряда на указанном основании, мотивируя отказ тем, что возможность всех указанных изменений (цен на строительные материалы) не могла быть неизвестна истцу при заключении договора, так как объективно существующие инфляционные процессы следует считать общеизвестным фактом.

Правовые последствия расторжения договора подряда на выполнение проектных работ аналогичны тем, которые применяются при расторжении договора подряда.

В частности, в случае, когда заказчик расторгает договор подряда (если подрядчик не приступил своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным; если в установленный заказчиком разумный срок отступления от условий договора или иные недостатки результата работы не были устранены либо являются существенными и неустранимыми), подрядчик обязан возвратить предоставленные заказчиком материалы, оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их указанному заказчиком лицу (ст. 728 ГК РФ).

Обязанность подрядчика, возникающая по указанным основаниям в силу ст. 728 ГК РФ, сводится к необходимости передачи указанного имущества в натуре. Однако если возврат оказывается невозможен, то подрядчику придется возмещать стоимость материалов, оборудования и иного имущества. Обязательство подрядчика не является ни альтернативным, ни факультативным, поэтому право требования денежного исполнения обязательства возникает у кредитора только в случае расторжения договора при невозможности возврата имущества в натуральном виде.

Учитывая длящийся характер подрядных отношений, порождаемое им обязательство может прекратиться не только надлежащим его исполнением (ст. 408 ГК РФ), но и заранее – до приемки заказчиком результата (п. 1 ст. 720 ГК РФ). Если подрядчик выполнил свою договорную обязанность, завершил работу и достиг оговоренного результата, права требования и соответствующие им обязанности в отношении законченного результата имеют обе стороны договора (подрядчик вправе требовать от заказчика принятия результата и обязан его передать, а заказчик вправе требовать от подрядчика передачу результата и обязан его принять – п. 1 ст. 720 ГК РФ). Однако подрядчик не вправе требовать от заказчика принятия результата незавершенной работы, заказчик же, будучи заинтересованным в работе, напротив, вправе требовать его передачи, и только при условии осуществления заказчиком этого права подрядчик вправе требовать компенсации произведенных затрат, чему, в частности, посвящена ст. 729 ГК РФ.

В указанной статье идет речь о правовых последствиях прекращения договорных отношений между подрядчиком и заказчиком по любым основаниям, но непременно до приемки заказчиком результата работы, выполненной подрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 720 ГК РФ.

Следует еще раз подчеркнуть, что прекращение договора подряда, в том числе подряда на выполнение проектных работ,  возможно, во-первых, по основаниям, предусмотренным гл. 26 "Прекращение обязательств" ГК РФ для прекращения обязательств; во-вторых, по основаниям, предусмотренным гл. 29 "Изменение и расторжение договора" ГК РФ для расторжения договора; в-третьих, по основаниям, предусмотренным главой 37 ГК РФ и касающимся возможности отказа от исполнения договора подряда (п. 2 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. ст. 717, 719, п. 3 ст. 723); в-четвертых, по основаниям, предусмотренным договором подряда.

Правовые последствия прекращения договора подряда по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком результата работы, выполненной подрядчиком, смоделированы как право заказчика требовать передачи ему подрядчиком результата незавершенной работы и корреспондирующая данному праву обязанность подрядчика передать заказчику результат незавершенной работы, с одной стороны, и соответственно, как право подрядчика требовать от заказчика выплаты ему компенсации произведенных затрат и корреспондирующая этому праву обязанность заказчика выплатить подрядчику компенсацию произведенных затрат, с другой стороны. Следовательно, в связи с прекращением договора подряда по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком результата работы, выполненной подрядчиком, между ним и заказчиком возникает гражданско-правовое обязательство. В связи с этим, вряд ли можно согласиться с положением о том, что, поскольку подрядчик с прекращением договора теряет правовые основания владения результатом незавершенной работы, которые были установлены договором подряда, требование заказчика о передаче ему результата незавершенной работы по правовой природе есть не что иное, как виндикация, т.е. истребование имущества из чужого незаконного владения по ст. 301 ГК РФ. Следует иметь в виду, что судебно-арбитражной практике известно такое решение. Так, в Постановлении ФАС Московского округа от 8 февраля 2007 г. № КГ-А40/12791-06 было признано, что подрядчик с прекращением договора теряет правовые основания владения результатом незавершенной работы, которые были установлены договором подряда. Требование заказчика о передаче ему результата незавершенной работы по правовой природе есть не что иное, как виндикация, т.е. истребование имущества из чужого незаконного владения по ст. 301 ГК РФ. Поэтому верным является вывод суда первой инстанции о том, что у ответчика не имеется правовых оснований для занятия спорного объекта, а потому исковые требования в силу ст. ст. 301, 305 ГК РФ и ст. 729 ГК РФ статьи следует признать подлежащими удовлетворению. При заявлении виндикационного требования в отношении результата незавершенной работы в силу положения ст. 301 ГК РФ в предмет доказывания входят наличие права собственности заказчика на объект, переданный подрядчику для осуществления работ, и факт прекращения договора подряда до приемки заказчиком результата работы. Остается, однако, неясным, как, к примеру, доказать право собственности заказчика на объект незавершенного строительства в рамках отношений, складывающихся на основании ст. 729 ГК РФ, ведь для возникновения этого права необходима государственная регистрация.

В силу рассматриваемого обязательства заказчик обязан выплатить подрядчику компенсацию произведенных затрат. Вместе с тем, с одной стороны, возникает вопрос: включается ли в объем затрат наряду с понесенными подрядчиком издержками также и причитающаяся ему часть вознаграждения (п. 2 ст. 709 ГК РФ)? С другой стороны – вопрос: какова судьба аванса, который не был на момент прекращения договора покрыт затратами, произведенными подрядчиком?

Из имеющейся судебно-арбитражной практики следует вывод о том, что при прекращении договора до приемки результата работ заказчик должен оплатить подрядчику стоимость выполненных работ, т.е. как издержки, так и часть вознаграждения. Согласно Постановлению ФАС Московского округа от 28 января 2008 г. № КГ-А41/13187-07-1,2 по смыслу ст. 728 ГК РФ в их взаимосвязи в связи с расторжением договора по совместному решению истец должен был оплатить подрядчику стоимость выполненных на момент расторжения спорного договора работ, а ответчик – возвратить истцу неотработанный на момент расторжения договора аванс.

Аналогичное решение содержится в Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 4 октября 2010 г. по делу № А56-6533/2005, в котором определяется, что, установив факт отказа заказчика от исполнения договора в одностороннем порядке, суды признали его расторгнутым и с учетом положений ст. 729 ГК РФ справедливо посчитали правомерным требование истца о взыскании перечисленной предоплаты за вычетом произведенных исполнителем затрат в сумме, определенной на основании представленных тремя независимыми организациями данных.

Как видно из вышеизложенного, расторжение договора подряда на выполнение проектных работ требует как от заказчика, так и подрядчика кропотливой работы, в том числе необходимы: знание тонкостей закона, проведение предварительной оценки доказательственной базы, а также фиксация доказательств, на которых стороны будут основывать свои требования и возражения. Это, помимо всего прочего, позволит заранее выявить возможные риски и их минимизировать.

§ 3.2. Судебная практика о договоре подряда на выполнение проектных работ

Следствием недостаточной разработанности нормативных положений о договоре на выполнение проектных работ в строительстве являются сложности, связанные с его заключением. В частности, хозяйствующие субъекты не всегда имеют представление о том, какие существенные условия необходимо определить для того, чтобы договор был заключен и возникло обязательство. Такой вывод может быть сделан, если обратить внимание на материалы судебной практики. Например, при рассмотрении одного дела судом было указано, что договор на выполнение проектных работ признан незаключенным в силу отсутствия в нем существенных условий, предусмотренных для договора данного вида, а именно задания. При рассмотрении другого дела суд указал, что договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ не может считаться заключенным, поскольку стороны не определили начало и окончание срока выполнения работ, что является существенным условием для договора данного вида.

Достаточно распространенной категорией споров, вытекающих из договора подряда на выполнение проектных работ, являются споры относительно того, должна ли оплата выполненных работ быть поставлена в зависимость от получения подрядчиком положительного заключения экспертизы. При этом единство судебной практики здесь не наблюдается. Например, при рассмотрении одного дела суд указал на то, что, поскольку договором оплата работ не поставлена в зависимость от получения или неполучения положительного заключения государственной экспертизы, невыполненные в связи с возникшими затруднениями работы могут быть учтены при окончательном расчете.

При рассмотрении другого дела было указано, что отсутствие положительного заключения экспертизы выполненных работ не доказывает факт исполнения принятых на себя подрядчиком обязательств передать результаты проектно-изыскательских работ. Устранение замечаний первоначальной экспертизы при наличии отрицательного заключения повторной экспертизы не служит основанием для оплаты спорных работ.

Получается, что в одних случаях, принимая решение, суд не рассматривает в качестве условия оплаты работ обязательное получение положительного заключения государственной экспертизы, проведение которой предусмотрено градостроительным законодательством, в других – напротив, такое заключение экспертизы является обязательным условием оплаты, поскольку указывает на надлежащее исполнение.

Какой подход является более правильным, однозначно ответить нельзя.

Действующее законодательство не предусматривает в качестве существенного условия договора на выполнение проектных работ обязанности проектировщика по направлению разработанной документации для прохождения экспертиз, равно как и не обусловливает осуществление расчетов между сторонами получением положительного заключения экспертизы проектной документации – данные вопросы должны решаться сторонами сделки по своему усмотрению, которым они и определяют требования приемлемости выполненной работы по качественным характеристикам. Если в договоре стороны укажут, что оплата работ производится после получения положительного заключения государственной экспертизы, то в последующем при наличие спора суд получение заключения экспертизы должен будет признать обязательным условием оплаты. При отсутствии подобного условия в договоре – решение должно быть прямо противоположным.

На практике при заключении договора подряда на выполнение проектных работ стороны достаточно часто включают в него условие о поэтапной оплате работ, в частности, в договоре прописывается, что оплата работ в размере 10% (20%) производится после получения положительного заключения экспертизы. Тем самым, стороны договора, прежде всего, заказчик, страхуют себя на случай получения отрицательного заключения государственной экспертизы. И именно на основании подобного пункта в договоре заказчики нередко отказываются оплачивать работу в полном объеме. Имеется на этот счет и судебная практика.

Например, как следует из материалов дела, рассмотренного в кассационном порядке ФАС Северо-Западного округа, Институт (подрядчик) и Общество (заказчик) 28.08.2007 заключили договор подряда на выполнение проектных работ № 38/2007, по условиям которого подрядчик по заданию заказчика обязался разработать рабочий проект "Трубопровод углеводородного сырья (газопровод-шлейф) от поисковой скважины № 71 до площадки поисковой скважины № 58 Аянского лицензионного участка недр" и его техническое сопровождение в ходе государственной экспертизы проекта.

Стоимость работ составляет 2 600 000 руб. и согласно календарному плану (приложение № 2 к договору) подлежит выплате в два этапа: 2 080 000 руб. – за разработку рабочего проекта и 520 000 руб. – за техническое сопровождение прохождения проектной документации экспертизы в соответствующих органах надзора. Согласно пункту 1.7 договора результатом выполненной работы является техническая документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы.

В соответствии с пунктом 2.2.2 договора оплата выполненных работ по каждому этапу производится заказчиком в течение 10 банковских дней на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки работ в размере 40% от стоимости договора по первому этапу и 20% – по второму этапу, после получения положительного заключения экспертизы.

Заказчик 18.10.2007 перечислил аванс по договору в размере 1 040 000 руб. Стороны 30.04.2008 подписали акт сдачи-приемки выполненных работ № 1 о выполнении подрядчиком первого этапа работ. Заказчик уплатил 1 040 000 руб. за первый этап в полном объеме.

После выполнения второго этапа работ подрядчик разработанную техническую документацию передал заказчику, который, в свою очередь, направил ее на государственную экспертизу. ФГУ "Главгосэкспертиза России" 29.12.2008 выдало отрицательное заключение государственной экспертизы № 330Д-08/СПЭ-0448/02. После исправления выявленных замечаний Общество повторно направило откорректированную документацию на государственную экспертизу, по результатам которой 13.07.2009 выдано положительное заключение государственной экспертизы № 287-09/СПЭ-0448/02.

Институт 31.07.2009 и 04.09.2009 направил заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ № 2 по второму этапу на сумму 520 000 руб. Общество в письмах от 10.09.2009 и 18.09.2009 отказалось от подписания названного акта, ссылаясь на устранение замечаний проектной документации после получения отрицательного заключения государственной экспертизы другим подрядчиком – ООО "МегакомТрейд".

Институт, считая необоснованным отказ Общества от оплаты выполненных работ в размере 520 000 руб., обратился в арбитражный суд с иском.

Суд апелляционной инстанции, принимая решение о взыскании долга по договору, признал, что материалами дела подтверждается факт их выполнения в полном объеме, о чем свидетельствует положительное заключение государственной экспертизы, выданное заказчику 13.07.2009 № 287-09/СПЭ-0448/02. Кассационная инстанция, проверив законность обжалуемого судебного акта, не нашла оснований для удовлетворения жалобы, поданной Обществом.

Общество, не оспаривая факт выполнения Институтом работ по разработке рабочего проекта, стоимость которых составляет 2 080 000 руб., в то же время оспаривает выполнение им работ по второму этапу: техническое сопровождение прохождения проектной документации экспертиз в соответствующих органах надзора. По утверждению Общества, Институт после получения отрицательного заключения экспертизы устранился от исправления замечаний, что побудило Общество привлечь на эти виды работ ООО "МегакомТрейд", с которым были заключены договоры на оказание инжиниринговых услуг от 02.04.2009 № 05/04-09 и от 12.05.2009 № 08/05-09.

Между тем Институт представил в материалы дела накладные № 310 и 324 о получении заказчиком 30.03.2009 и 29.04.2009 проектной документации по договору с исправлениями, о чем свидетельствует накладная от 29.04.2009 № 324, в которой в числе переданной документации указана справка о внесении изменений в проектную документацию.

При этом Институт и Общество совместно подписали справку о внесенных изменениях в проектную документацию по замечаниям по спорному объекту, отраженным в отрицательном заключении, которую заказчик согласно письму от 01.07.2009 № 441-П с соответствующими приложениями направил ФГУ "Главгосэкспертиза России". Кроме того, в материалы дела представлены письма ФГУ "Главгосэкспертиза России" от 04.09.2009 и от 23.08.2011, в которых указано, что проектировщиком проектной документации по спорному объекту является Институт, участие ООО "МегакомТрейд" в процессе проектирования и прохождения государственной экспертизы не установлено.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной инстанции правомерно признал доказанным факт выполнения Институтом работ по второму этапу по спорному договору. При таких обстоятельствах у суда кассационной инстанции отсутствуют основания для отмены или изменения обжалуемого судебного акта.

Еще один пример.

07 декабря 2007 г. между ОАО "ФСК ЕЭС" (Заказчик, Ответчик) и ООО "Электросеть-проект" (Подрядчик, Истец) был заключен договор № 7/12 на выполнение работ по разработке проекта по титулу "Реконструкция ПС 220 кВ Окунево".

В соответствии с п. 1.1 Договора, Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к настоящему договору) осуществить разработку проекта (далее по тексту – документация стадии проект (П)) по титулу "Реконструкция ПС 220 кВ Окунево" (далее по тексту – Работа) с проработкой вариантов расширения Объекта, и сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять надлежащим образом выполненную работу и оплатить.

Согласно п. 2.3.3 Договора, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику готовый Проект, выполненный в соответствии с Техническим заданием, указанным в Приложении № 1 к договору, и в сроки, предусмотренные Календарным планом и указанные в Приложении № 2 к Договору.

Стоимость выполняемых работ, согласно п. 3.1 Договора составляет 29.799.720 руб. 00 коп.

Оплата по договору осуществляется: в течение 20 дней с даты подписания – перечисление аванса в размере 2.979.972 руб., оставшуюся сумму в размере 80% заказчик оплачивает подрядчику за каждый выполненный этап работ в течение 30 дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по каждому из этапов. Окончательный расчет в размере 10% от стоимости работ производится в течение 30 дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ после получения документации стадии проект (П) положительных заключений всех инспектирующих органов (государственная экспертиза) (п. 3.2.2. Договора).

Срок выполнения работ начало – 19.12.2007 года, окончание – 20.09.2008 года.

Истец выполнил свои обязательства в полном объеме, о чем свидетельствую акты выполненных работ № 1 от 23.06.2008 года, № 2 от 09.09.2008 года, № 3 от 20.01.2009 года, всего на сумму 29.799.720 руб. 00 коп. Акты подписаны со стороны заказчика без претензий и замечаний.

ОАО "ФСК ЕЭС" оплаты выполненных работ произвел частично, задолженность по оплате работ составляет 2.979.748 руб. 00 коп.

В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по Договору, истец обратился с иском в суд.

Суд исковые требования удовлетворил в полном объеме. Довод ответчика о том, что у него не наступила обязанность по оплате 10% от стоимости договора, поскольку отсутствует заключение государственной экспертизы, судом был отклонен, поскольку согласно п. 2.3.6 Договора, готовая документация должна быть согласована только с заказчиком, и только при необходимости вместе с заказчиком с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления. Пункт 4.5 Договора также предусматривает, что именно заказчик предъявляет для проведения экспертиз в соответствующие органы переданную подрядчиком документацию в полном объеме. В случае получения замечаний экспертизы, подрядчик устраняет их своими силами.

В связи с тем, что акты заказчиком подписаны, замечания отсутствуют, документация считается с ним согласованной, работы принятыми, а потому у последнего возникла обязанность по их оплате.

Вообще вопросы оплаты выполненных по договору подряда работ являются достаточно распространенной категорией судебных споров.

Так, суд, в соответствии со ст.ст. 309, 310, 758, 762 ГК РФ, удовлетворил требование о взыскании с заказчика задолженности по договору на выполнение проектных работ, поскольку сдача последних осуществлялась в соответствии с условиями договора и не имелось оснований для признания недействительным акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного исполнителем в одностороннем порядке.

Фабула дела такова.

Между ООО "Строй Ко" (исполнитель) и предпринимателем Полежаевым Алексеем Леонидовичем (заказчик) заключен договор от 07.07.2004 № 2ПВ на выполнение проектных работ.

Согласно пункту 1.1 договора заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя разработку проектно-сметной документации на стадии рабочий проект на строительство торгового павильона по пр. Ленина в г. Онеги Архангельской области. Содержание и сроки выполнения основных этапов проектных работ определяются календарным планом работ (Приложение № 2), составляющим неотъемлемую часть договора (пункт 2.1). В силу пункта 3.1 договора за выполненную работу, предусмотренную пунктом 1.1 договора, заказчик обязуется выплатить исполнителю в соответствии с протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 3) 200000 руб.

При завершении календарных этапов или работы в целом исполнитель представляет заказчику по накладной акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 4 комплектов проектно-сметной документации. Дата оформления накладной является датой выполнения подрядчиком работ по этапу или работы в целом и подтверждает получение заказчиком разработанной проектно-сметной документации. Заказчик в течение 10 календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работы. Если в 10-дневный срок после сдачи работ заказчику подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки не поступит от заказчика к исполнителю, работа считается принятой и подлежащей оплате по оформленному исполнителем одностороннему акту сдачи-приемки работ (пункты 4.5.1, 4.5.3).

В связи с нарушением заказчиком условий договора по оплате работ ООО "Строй Ко" направило в адрес предпринимателя Полежаева А.Л. уведомление от 25.10.2004 № 4 с требованием оплатить выполненные работы. Через месяц ООО "Строй Ко" направило в адрес предпринимателя Полежаева А.Л. претензию от 24.11.2004 № 138 с требованием погасить образовавшуюся задолженность в сумме 230000 руб. Ответчик образовавшуюся задолженность погасил частично.

ООО "Строй Ко", полагая, что задолженность за фактически выполненные работы по договору от 07.07.2004 № 2ПВ на выполнение проектных работ составляет 150000 руб., обратилось в арбитражный суд с иском.

Суд исковые требования удовлетворил. При этом суд обоснованно счел, что привлечение заказчиком к выполнению работ другого подрядчика следует расценивать как отказ заказчика от исполнения договора подряда. В связи с этим суд правомерно счел, что требование подрядчика об оплате стоимости фактически выполненных работ является обоснованным. Суд установил, что подрядчиком осуществлялась сдача выполненных работ в соответствии с условиями договора подряда. При этом суд обоснованно признал, что не имеется оснований для признания недействительным одностороннего акта сдачи-приемки выполненных работ, поскольку заказчик не указал мотивы, по которым он отказался от подписания акта. Суд первой инстанции установил, что акт сдачи-приемки работ и предусмотренная договором проектная документация в 4 экземплярах, а затем требования об оплате выполненных работ были направлены подрядчиком заказчику по адресу, указанному в договоре подряда. Как сообщил ответчик, он по указанному адресу, являющемуся адресом его регистрации, указанному также в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, не проживает, а живет фактически по месту регистрации его жены. Из объяснений ответчика в судебном заседании следует, что о перемене места жительства он ни истцу, ни суду письменно не сообщал. Доводы ответчика о том, что истец знал о месте его нахождения, поскольку по этому адресу установлен факсимильный аппарат, по которому истец направлял ему письма, являются несостоятельными, поскольку доказательств этому ответчиком не представлено. Кроме того, передача факсимильных сообщений не зависит от места нахождения факсимильного аппарата и не влияет на его перемещение из одного адреса в другой. Следовательно, доводы ответчика о том, что он не получал документы, подтверждающие выполнение подрядчиком работ, а также их результат, являются несостоятельными. Необоснованными являются и доводы ответчика о том, что выполненные истцом работы являются некачественными. Надлежащих доказательств некачественного выполнения работ ответчик суду не представил. Доказательств того, что ответчик направлял истцу претензии о качестве работ и требования об устранении недостатков, ответчиком суду не представлено. В соответствии с актом от 29.12.2004 объект закончен строительством и принят приемочной комиссией в эксплуатацию.

Аналогичное решение было принято по иску ЗАО проектный институт "Гипрокоммундортранс" к ООО ИСК "Генералстрой" о взыскании 300 000 руб. основного долга по договору подряда № 2046 на выполнение проектных работ от 27.05.2010 и 160 200 руб. пени.

Как следует из материалов дела, 27.05.2010 между ЗАО проектный институт "Гипрокоммундортранс" (подрядчик) и ООО ИСК "Генералстрой" (заказчик) был заключен договор подряда № 2046 на выполнение проектных работ, в соответствии с условиями которого ответчик поручил, а истец принял на себя разработку проектной документации на стадии Эскизный проект, проектная и рабочая документация по объекту: "Многоквартирные жилые дома по ул. Ушинского в г. Воронеже".

В пункте 3.1 договора № 2046 стороны установили, что цена работ составляет 4 000 000 руб. 49 коп. Согласно пункту 4.1 договора № 2046 и календарного плана работ (приложение № 1 к договору № 2046) срок выполнения работ установлен с июня по сентябрь 2010 г.

Во исполнение указанного договора истец выполнил предусмотренные работы и сдал их результат ответчику на сумму 300 000 руб. Ответчик принял выполненные истцом работы, но не оплатил, в результате чего задолженность ответчика по оплате выполненных истцом работ составила 300 000 руб. Указывая на неисполнение ответчиками обязанности по оплате выполненных работ, истец обратился в арбитражный суд с иском.

Удовлетворяя иск в полном объеме, суд руководствовался следующим.

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Согласно ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. В соответствии с п. 1 ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со ст. 711 ГК РФ, определяющей, что, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. В силу п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Из пункта 4.3 договора следует, что готовность проектной документации подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи-приемки. Как следует из материалов дела, акт сдачи-приемки научно-технической документации продукции по договору от 27.05.2010 № 2046 на сумму выполненных работ 300 000 руб. подписан со стороны истца и ответчика без замечаний по объему и качеству работ. ООО ИСК "Инвестиционно – строительная компания "Генералстрой" не представило в суд доказательств, свидетельствующих как о ненадлежащем исполнении истцом условий договора подряда, так и подтверждающих оплату выполненных ЗАО проектный институт "Гипрокоммундортранс" работ по договору в полном объеме.

Суд с учетом материалов дела, которыми подтверждается факт выполнения работ ЗАО проектный институт "Гипрокоммундортранс", пришел к выводу о том, что требования истца о взыскании задолженности по договору подряда № 2046 от 27.05.2010 в сумме 300 000 руб. подлежат удовлетворению.

Что касается довода заявителя о том, что накладные, представленные истцом от 21.06.2010 и от 30.06.2010, не являются надлежащими доказательствами получения заказчиком документации, то он был отклонен судом ввиду следующего.

В соответствии с п. 4.3.1 договора дата оформления накладной является датой выполнения подрядчиком работ по этапу и подтверждает получение заказчиком разработанной проектной документации. Пунктом 4.3.2 договора предусмотрено, что приемка работ заказчиком осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента получения проектной документации. В указанный срок заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или направить подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

Как было установлено судом выше, акт сдачи-приемки выполненных работ заказчиком подписан, исходя из вышеприведенных условий договора, следует считать, что работа заказчику передана.

В соответствии со ст.ст. 329 и 330 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой (штрафом, пеней) – определенной договором денежной суммой, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

Согласно пункту 5.4 договора № 2046 при нарушении заказчиком сроков оплаты разработанной документации он выплачивает подрядчику пени в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки платежа. Исчисленная сумма пени составляет 160 200 руб.

Ответчик допустил нарушение обязательств по своевременной оплате выполненных работ, потому суд признал наличие оснований для его привлечения к имущественной ответственности в виде договорной неустойки.

Довод заявителя о том, что в части пени истцом не соблюден досудебный порядок разрешения спора судом был признан несостоятельным, поскольку договором № 2046 претензионный порядок урегулирования споров не предусмотрен. В пункте 5.6 договора, на который ссылается ответчик в обоснование своих возражений, предусмотрено, что все разногласия по договору разрешаются путем переговоров. Из буквального толкования названного пункта следует, что стороны лишь предусмотрели возможность обмена претензиями и установили двухнедельный срок для их рассмотрения. Положениями действующего законодательства необходимость досудебного порядка урегулирования споров данной категории также не установлена.

При таких обстоятельствах требования ЗАО проектный институт "Гипрокоммундортранс" были удовлетворены в полном объеме.

Однако, не всегда судебные инстанции становятся на сторону подрядчика и взыскивают с заказчика стоимость выполненных и неоплаченных работ. Все зависит от конкретной ситуации, в том числе и от действий самого подрядчика.

Так, ГУП МНИИП "Моспроект-4" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ГУП 20 "Загрантехстройпроект" МО РФ о взыскании 17912601 руб. в возмещение задолженности по договору и дополнительному соглашению № 1 к нему за выполненные работы.

Обосновывая заявленные требования истец указал, что 01.12.2003 между истцом и ответчиком был заключен договор № 4-03/5309 на выполнение проектно-изыскательских работ, на основании которого истец (подрядчик) принял на себя обязательство разработать проект (в соответствии с перечнем выполняемых работ) для строительства Федерального военного мемориального кладбища в Мытищинском районе Московской области, а ответчик (заказчик) обязался принять и оплатить результаты выполненных работ. 29.09.2005 и 26.12.2005 стороны подписали акты сдачи-приемки выполненных работ № 716/05-67 и № 1073/05-96 соответственно. 31.12.2003 стороны подписали дополнительное соглашение № 1, в соответствии с которым подрядчик принял на себя обязательство разработать решения по монументально-декоративному оформлению Федерального военного мемориального кладбища в Мытищинском районе Московской области, а заказчик обязался принять и оплатить результаты работ. 28.12.2005 стороны подписали акт выполненных работ № 1095/05-99. Согласно п. 3.5 договора и п. 2.3 дополнительного соглашения № 1 оплата выполненных работ осуществляется поэтапно не позднее 5 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Истец полагал, что подписание сторонами актов сдачи-приемки свидетельствует об отсутствии взаимных претензий между сторонами в отношении выполненных работ, в связи, с чем у ответчика возникла безусловная обязанность по оплате выполненных работ в сумме 17912601 руб.

Ответчик иск не признал и заявил встречный иск о взыскании с истца излишне перечисленных ответчиком денежных средств за фактически выполненные работы в сумме 1033885 руб., в котором указал на завышение истцом объемов выполненных работ. Ответчик также просил взыскать с ГУП МНИИП "Моспроект-4" судебные издержки, связанные с расходами на оплату услуг представителя – 168407 руб. и стоимость экспертизы – 350000 руб.

Решением от 19.03.2007 в иске ГУП Московский научно-исследовательский и проектный институт "Моспроект-4" о взыскании с ГУП 20 "Загрантехстройпроект" МО РФ 17912601 руб. отказано, с ГУП Московский научно-исследовательский и проектный институт "Моспроект-4" в пользу ГУП 20 "Загрантехстройпроект" МО РФ взысканы 1033885 руб., расходы по госпошлине 6402 руб. 47 коп., судебные издержки за проведение экспертизы 350000 руб., юридические услуги 168407 руб., в части взыскания 9314202 руб. производство по делу прекращено.

Не согласившись с принятым решением, истец подал апелляционную жалобу, в которой просил его отменить.

Проверив законность и обоснованность принятого решения, апелляционный суд оснований для его отмены не нашел.

В судебном заседании установлено, что 01.12.03 между ГУП МНИИП "Моспроект-4" и ГУП 20 "Загрантехстройпроект" МО РФ был заключен договор подряда № 4-03/5309, в соответствии с которым ответчик (заказчик) поручил, а истец (подрядчик) принял на себя обязательство по разработке стадии "Проект" в соответствии с перечнем выполненных работ для строительства Федерального военного мемориального кладбища. 31.12.03 к данному договору было подписано дополнительное соглашение № 1.

В обоснование заявленных исковых требований о взыскании с ГУП 20 "Загрантехстройпроект" 17912601 руб. как по договору, так и по дополнительному соглашению, ГУП МНИИП "Моспроект-4" представлены акты выполненных работ на сумму 22660713 руб. 99 коп., при этом объемы проектных работ, которые были включены в цену договора, приведены в смете № 4-03/53009, которая является приложением № 1 к договору.

Стоимость работ являлась открытой договорной ценой, что соответствует п. 4 ст. 709 ГК РФ, и эта цена должна была быть откорректирована, в том числе и в зависимости от объемов фактически выполненных проектных работ. Ответчик объемы не откорректировал, соответственно, не откорректировал стоимость фактически выполненных им проектных работ, что привело к необоснованному завышению стоимости проектных работ по актам сдачи-приемки № 716/05-67 от 29.09.05 и № 1073/05-96 от 26.12.05.

Доказательством несоответствия в объемах, а следовательно, и стоимости проектных работ, заявленных подрядчиком в смете на проектирование фактически выполненным по конкретным объектам строительства, является экспертное заключение № 05/07-06, составленное ООО "Экспертный центр "Академстройнаука" в рамках рассмотрения настоящего дела, в соответствии с которым скорректированная экспертами по фактическим затратам стоимость проектных работ составила 10302788 руб.

С учетом фактически осуществленной проплаты ответчиком сумм по договору подряда в размере 11336673 руб. переплата составила 1033885 руб.

Экспертным заключением № 05/07-06 также установлено, что стоимость работ по дополнительному соглашению № 1 к договору (калькуляция N 2) составила 941114 руб.

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой приобрело имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное имущество (неосновательное обогащение). Таким образом, суд первой инстанции обоснованно указал, что денежные средства в размере 1033885 руб., составляют сумму неосновательного обогащения истца.

Установив, что обязательство истцом не исполнено надлежащим образом, работы выполнены им с отступлением от договора и дополнительного соглашения на проектные работы, а результат выполненных работ не обладает свойствами, указанными в договоре и дополнительном соглашении, ни один акт приемки выполненных работ не подтвержден надлежащими исходными документами ни по составу, ни по объему, а расчет их стоимости не соответствует фактически выполненным подрядчиком проектным работам, суд первой инстанции правомерно в соответствии со ст. 309 ГК РФ пришел к выводу, что исковые требования ГУП МНИИП "Моспроект-4" удовлетворению не подлежат. Также суд первой инстанции обоснованно взыскал с ГУП МНИИП "Моспроект-4" расходы, связанных с затратами на получение юридической помощи в сумме 168407 руб. и расходы за проведение экспертизы в сумме 350000 руб..

Как видно из вышеизложенного, как в процессе заключения договора подряда на выполнение проектных работ, так и в процессе его исполнения возникает множество спорных ситуаций, приводящих к возникновению судебных споров. Малая часть из них разрешаются миром. Однако, и такие примеры есть.

Так, Девятым арбитражным апелляционным судом было утверждено мировое соглашение между ООО "ЦНИИ – проектирование жилых и промышленных зданий" и ГУП города Москвы "Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения города Москвы" на следующих условиях:

1. Истец передает Ответчику полный комплект проектной документации в электронном виде, в формате pdf в течение 10 рабочих дней со дня утверждения мирового соглашения.

2. Ответчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня утверждения мирового соглашения перечисляет на счет Истца: 4 146 054,54 (четыре миллиона сто сорок шесть тысяч пятьдесят четыре) руб. 54 коп. – сумма основного долга за выполненные проектно-изыскательские работы и функции технического заказчика; 30 000 (тридцать тысяч) руб. – сумма судебных издержек, связанных с оплатой стоимости экспертизы.

3. Истец отказывается от исковых требований в части: взыскания суммы основного долга за выполненные проектно-изыскательские работы и функции технического заказчика в размере 12 488 159,83 (двенадцать миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч сто пятьдесят девять) руб. 83 коп.

Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству Истца или Ответчика.

Подобную практику разрешения спорных ситуаций следует признать наиболее оптимальной.

Заключение

По результатам проведенного исследования представляется возможным сформулировать следующие выводы.

Развитие рыночных отношений в таком секторе экономики, как строительство, предопределяет широкую сферу применения конструкции договора подряда на проектные работы, по которому подрядчик (проектировщик) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию, а заказчик обязуется принять и оплатить результат (ст. 758 ГК РФ). Результатом исполнения данного договора является проектно-сметная и иного рода техническая документация, которая необходима практически для любого строительства.

Подряд на выполнение проектных работ характеризуется родовыми признаками подряда и имеет отличительные качества, обуславливающие его специальное регулирование.

По ходу настоящего исследования в качестве критериев разграничения договора подряда на выполнение проектных работ в строительстве с иными гражданско-правовыми договорами подрядной группы предложены следующие: результат выполненной подрядчиком работы, характер права и объем правомочий подрядчика на результат выполненных работ, особенности исполнения подрядного обязательства, основания ответственности подрядчика. Данные критерии, по мнению автора, позволяют правильно подойти к оценке основных признаков договора подряда на выполнение проектных работ в строительстве и обосновывают его самостоятельное место в системе гражданско-правовых договоров.

В связи с тем, что договор на выполнение проектных работ является разновидностью договора подряда, правовое регулирование такого договора осуществляется нормами, содержащимися в § 4 гл. 37 ГК РФ, а также общими правилами о подряде (п. 2 ст. 702 ГК РФ). Следовательно, существенными условиями договора на выполнение проектных работ являются: предмет договора (ст. 758 ГК РФ) и начальный и конечный сроки выполнения работы (п. 1 ст. 708 ГК РФ). Без согласования данных условий договор признается незаключенным. Цена существенным условием договора подряда на выполнение проектных работ не считается.

Как свидетельствует анализ материалов судебной практики, наиболее сложным этапом в процессе заключения договора подряда на выполнение проектных работ является согласование предмета договора. Однозначного ответа на вопрос, каким образом может быть обозначен результат проектных работ, для того чтобы договор был признан заключенным, т.е. предмет сделки определен с достаточной степенью полноты, нет.

Достаточно распространена практика, при которой стороны определяют, что "объем проектной документации и перечень работ, выполняемых по договору, определяются на основании письма заказчика", "заказчику передается документация, прошедшая все необходимые согласования и экспертизы, полностью подготовленная для производства работ по объекту" (как вариант – "полный комплект документов, необходимый для получения соответствующих разрешений"), и включают в сделку иные аналогичные оговорки. Представляется, что подобные "обобщающие формулировки" договорных условий ставят под сомнение не только сам факт заключения сделки, но и приводят к возникновению риска выбора ненадлежащего способа защиты нарушенного права, к невозможности применения к недобросовестному контрагенту договорных санкций и к иным неблагоприятным для участников сделки последствиям.

Единственным приемлемым решением представляется точное перечисление разрабатываемой документации и согласующих органов в самом контракте.

Анализ материалов судебной практики также позволяет прийти к выводу о том, что значительное внимание при заключении договора подряда на выполнение проектных работ необходимо уделять заданию на проектирование, поскольку оно оказывает существенное влияние на динамику складывающегося между заказчиком и подрядчиком обязательственного правоотношения. В любом случае задание на проектирование должно утверждаться заказчиком и являться письменным приложением к договору.

Субъекты договора на выполнение проектных работ имеют специальные наименования. И если первая сторона договора – заказчик – подчиняется общим нормам гражданского права, и в этом качестве может выступать любой субъект, то подрядчик именуется проектировщиком, что подчеркивает его особый статус. Каких-либо специальных требований к проектировщику ГК РФ не содержит, из чего следует, что в качестве такового может выступать любое как юридическое, так и физическое лицо, причем для последнего статус индивидуального предпринимателя не обязателен. Тем не менее, на практике в силу специфики соответствующих отношений проектировщиком, как правило, является специализированная проектная организация, обязанная иметь свидетельство СРО о допуске к проектным работам.

Однако, как было установлено по ходу настоящего исследования, в настоящее время вопрос о квалификации сделок, совершенных в отсутствие свидетельства СРО о допуске к определенным видам работ, однозначного решения не имеет. Одни судебные органы полагают, что отсутствие у подрядчика свидетельства о допуске, выданного СРО для выполнения работ, предусмотренных договором, влечет признание договора ничтожным, другие – признают договор оспоримой сделкой. Не сформулирована единая позиция и в научной среде.

Анализ норм действующего законодательства автору настоящего исследования позволяет прийти к выводу, что обязательное членство в СРО, выдача СРО свидетельств о допуске к отдельным видам работ хотя и оказывают влияние на правоспособность юридических лиц, но служат более глобальным целям осуществления публичного регулирования общественных отношений. Поэтому более логичным и правильным представляется отнесение сделок, совершаемых без членства в СРО (свидетельства СРО о допуске к работам), к категории ничтожных.

Исполнение обязательств сторон по договору подряда на выполнение проектных работ обычно начинается с того, что заказчик выполняет свою обязанность по передаче подрядчику задания на проектирование, а также иных исходных данных, необходимых для составления соответствующей технической документации.

С момента получения задания заказчика или утверждения заказчиком задания, подготовленного подрядчиком, последний должен приступить к исполнению обязательства, вытекающего из договора подряда на выполнение проектных работ. Содержание обязательства подрядчика составляют следующие обязанности подрядчика (ст. 760 ГК РФ): во-первых, выполнить работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором; во-вторых, согласовать подготовленную проектно-техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком – с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления; в-третьих, передать заказчику подготовленную проектно-техническую документацию.

Правила ГК РФ (ст. 762) об обязанностях заказчика по договору подряда на выполнение проектных работ носят диспозитивный характер. Поэтому, заключая договор, стороны могут своим соглашением уточнить любую из обязанностей заказчика либо вовсе освободить его от определенной обязанности. На заказчике лежат следующие обязанности:

- уплатить подрядчику установленную цену (полностью после завершения всех работ или частями после завершения отдельных этапов работ);

- использовать проектно-техническую документацию, полученную от подрядчика, только на цели, предусмотренные договором, не передавать ее третьим лицам и не разглашать данные, содержащиеся в проектно-технической документации, без согласия подрядчика;

- оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;

- участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой проектно-технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;

- возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных работ вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика;

- привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной проектно-технической документации.

Права сторон договора подряда на выполнение проектных работ ГК РФ специально не регламентированы, но поскольку права и обязанности корреспондируют, то соответственно, установление обязанности одной стороны порождает возникновение права требовать исполнения этой обязанности у другой стороны.

Ответственность сторон договора подряда на выполнение проектных работ за различные нарушения договорных обязательств (просрочка выполнения соответствующих работ и передачи их результата заказчику; невыполнение отдельных видов проектных работ, предусмотренных заданием заказчика; несвоевременная оплата принятого результата работ заказчиком и т.п.) подчиняется общим положениям об ответственности должника за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств. Специальным образом регулируется лишь ответственность подрядчика за ненадлежащее составление технической документации (ст. 761 ГК РФ).

В силу п. 1 ст. 761 ГК РФ проектировщик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации. При обнаружении недостатков проектировщик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию, а также возместить заказчику причиненные убытки (п. 2 ст. 761 ГК РФ).

Законная неустойка как мера ответственности за ненадлежащее выполнение проектных работ ГК РФ не предусмотрена. Такой подход наблюдался не всегда. В условиях плановой экономики неустойке отводилась роль правового средства в укреплении договорной дисциплины в целях своевременного выполнения плана развития народного хозяйства применительно к созданию и реконструкции фондов производственного и иного назначения в виде объектов недвижимости. Неустойка взыскивалась как с подрядчика, так и с заказчика.

В настоящее время, по мнению автора, требуется пересмотреть роль неустойки как формы гражданско-правовой ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение договора подряда на выполнение проектных работ в строительстве. Путем введения законной неустойки могут быть повышены гарантии защиты интересов так называемой слабой стороны, например, граждан-потребителей. В этом случае неустойка может носить не зачетный, как было предусмотрено ранее действовавшим законодательством, а штрафной характер и взыскиваться сверх возмещаемых убытков. Кроме того, необходимо развивать обеспечительную функцию неустойки как способа обеспечения исполнения обязательства, связанную со стимулированием стороны к надлежащему исполнению возложенной на себя договором подряда на проектирование в строительстве обязанности.

С учетом сказанного автор полагает возможным в ГК РФ ввести новую статью, регламентирующую ответственность подрядчика за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Это может быть ст. 761.1 "Ответственность подрядчика за нарушение сроков выполнения проектных и изыскательских работ", изложенная в следующей редакции:

"В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, а также в случае нарушения подрядчиком установленных заказчиком сроков устранения недостатков в технической документации или в изыскательских работах заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства".

Еще один вывод, сделанный по ходу настоящего исследования, заключается в том, что один из наиболее значимых рисков обязательственного правоотношения подряда на проектные работы – это возможность одностороннего отказа одной из сторон от исполнения договора.

Глава 37 ГК РФ "Подряд" содержит несколько норм, в соответствии с которыми подрядчик может в одностороннем порядке отказаться от договора подряда, в т.ч. договора подряда на выполнение проектных работ. Однако, как было показано, большинство оснований для отказа от договора связано исключительно с обстоятельствами, которые можно назвать оценочными, и потому не имеющими однозначного значения.

На основе анализа материалов судебной практики, теоретических и практических рекомендаций, данных в юридической литературе, автором высказано предложение о необходимости внесения изменений в действующее законодательство, ограничив право заказчика на отказ от договора только, и исключительно, по мотивам утраты интереса к получению результата работ (ст. 717 ГК РФ). Все остальные возможности отказа от договора заказчиком и подрядчиком по мотивам наличия тех или иных претензий к контрагенту по исполнению договора из Гражданского кодекса РФ следует исключить, предоставив возможность расторжения договора в судебном порядке.

Подобные изменения законодательства, по мнению автора, обеспечат равноправное положение сторон договора, что является основополагающим принципом гражданского права.

Библиографический список

Нормативные правовые акты

- Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. Официальный текст (с учетом поправок, внесенных 05.04.2014) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 9. Ст. 851.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 16; 2013. № 52 (ч. 1). Ст. 6983.

- Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 02.04.2014) // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532; 2014. № 14. Ст. 1543.

- Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 02.11.2013) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012; 2013. № 44. Ст. 5633.

- Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410; 2013. № 52 (ч. 1). Ст. 6981.

- Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 02.11.2013) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; 2013. № 44. Ст. 5641.

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (ред. от 28.12.2013) // СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1652; № 52 (ч. 1). Ст. 6961.

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 148-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (ред. от 07.06.2013) // СЗ РФ. 2008. № 30 (ч. 1). Ст. 3604; 2013. № 23. Ст. 2871.

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (ред. от 12.03.2014) // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594; 2014. № 11. Ст. 1098.

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 // СЗ РФ. 2008. № 8. Ст. 744.

- Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства" (ред. от 04.02.2011) // СЗ РФ. 2006. № 4. Ст. 392; 2011. № 7. Ст. 979.

- Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" (ред. от 14.11.2011) // Российская газета. 2010. № 88; 2012. № 55.

- СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, утв. Приказом Госстроя России от 10.12.2012 № 83/ГС // Ценообразование и сметное нормирование в строительстве. 2013. № 4с.

- ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, утв. Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст (ред. от 24.12.2012) // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (утратил силу) // СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. 1). Ст. 3105.

- Концепция развития законодательства о юридических лицах (проект) // Вестник гражданского права. 2009. № 2.

Материалы судебной практики

- Постановление Конституционного Суда РФ от 19.12.2005 № 12-П "По делу о проверке конституционности абзаца восьмого пункта 1 статьи 20 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в связи с жалобой гражданина А.Г. Меженцева" // СЗ РФ. 2006. № 3. Ст. 335.

- Определение Конституционного Суда РФ от 13.05.2010 № 685-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Степанова Евгения Юрьевича на нарушение его конституционных прав пунктами 3 и 4 части 2 статьи 18 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" // Вестник Конституционного Суда РФ. 2010. № 6.

- Определение Конституционного Суда РФ от 10.02.2009 № 461-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мисовца Василия Григорьевича на нарушение его конституционных прав положениями статей 15 и 24.6 Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" // Вестник Конституционного Суда РФ. 2009. № 5.

- Определение Конституционного Суда РФ от 14.10.2004 № 391-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Дудника Александра Николаевича на нарушение его конституционных прав положениями статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации" // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 № 66 "Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой" // Вестник ВАС РФ. 2002. № 3.

- Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" // Вестник ВАС РФ. 2000. № 3.

- Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.05.1997 № 14 "Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров" // Вестник ВАС РФ. 1997. № 7.

- Постановление Президиума ВАС РФ от 06.10.1998 № 249/98 // Вестник ВАС РФ. 1999. № 2.

- Обзор практики рассмотрения споров по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (одобрен Президиумом Федерального арбитражного суда Уральского округа 25.12.2009) // Вестник Федерального арбитражного суда Уральского округа. 2010. № 1.

- Определение ВАС РФ от 25.12.2012 № ВАС-16435/12 по делу № А56-29765/2011 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Определение ВАС РФ от 13.06.2012 № ВАС-6719/12 по делу № А20-22/2011 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Определение ВАС РФ от 21.03.2011 № ВАС-2679/11 по делу № А46-3640/2010 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Определение ВАС РФ от 22.07.2010 № ВАС-5739/10 по делу № А50-14987/2008 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Определение ВАС РФ от 25.03.2010 № ВАС-2734/10 по делу № А46-5432/2009 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Определение ВАС РФ от 07.05.2009 № ВАС-5349/09 по делу № А76-7696/2008-27-50 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Определение ВАС РФ от 28.04.2008 № 4977/08 по делу № А75-2662/2007 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Определение ВАС РФ от 18.10.2007 № 12565/07 по делу № А20-650/2007 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 27.12.2013 по делу № А45-4783/2011 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление ФАС Московского округа от 03.07.2013 по делу № А40-58465/12-40-544 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление ФАС Уральского округа от 01.03.2013 № Ф09-764/13 по делу № А60-17085/2012 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 28.11.2012 по делу № А45-10269/2012 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление ФАС Поволжского округа от 19.11.2012 по делу № А12-14875/2011 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.11.2012 по делу № А43-24897/2010 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.10.2012 по делу № А79-3635/2011 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 10.09.2012 по делу № А53-20479/2011 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 04.09.2012 по делу № А32-21264/2011 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление ФАС Северо-Западного округа от 05.07.2012 по делу № А56-33561/2011 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление ФАС Поволжского округа от 05.06.2012 по делу № А12-15740/2011 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление ФАС Московского округа от 24.04.2012 по делу № А40-46564/11-43-258 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление ФАС Московского округа от 18.01.2012 по делу № А40-39255/11-52-333 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 13.09.2011 по делу № А70-9828/2010 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 16.05.2011 по делу № А70-5087/2010 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление ФАС Дальневосточного округа от 15.02.2011 № Ф03-8119/2010 по делу № А73-18273/2009 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 15.02.2011 по делу № А74-1614/2010 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление ФАС Дальневосточного округа от 20.12.2010 № Ф03-8721/2010 по делу № А51-20883/2009 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановлении ФАС Волго-Вятского округа от 08.10.2010 по делу № А29-12869/2009 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.10.2010 по делу № А56-6533/2005 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 13.09.2010 по делу № А22-921/2008 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление ФАС Северо-Западного округа от 12.07.2010 по делу № А13-14225/2009 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление ФАС Центрального округа от 04.05.2010 № Ф10-1384/10 по делу № А23-2391/09Г-6-130 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление ФАС Центрального округа от 05.04.2010 № Ф10-1804/08(2) по делу № А68-6365/07-234/2-33/3 (извлечение) // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление ФАС Центрального округа от 18.03.2010 № Ф10-561/10 по делу № А35-3401/2009 (извлечение) // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.03.2010 по делу № А17-2284/2009 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 18.11.2009 по делу № А46-5432/2009 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление ФАС Московского округа от 15.04.2009 № КА-А40/2789-09 по делу № А40-54718/08-92-458 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление ФАС Центрального округа от 06.04.2009 № Ф10-478/09 по делу № А09-7650/2008-16 (извлечение) // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление ФАС Уральского округа от 30.10.2008 № Ф09-7920/08-С4 по делу № А60-8312/2008-С1 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2008 № КГ-А41/13187-07-1,2 по делу № А41-К1-13507/06 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление ФАС Уральского округа от 31.07.2007 № Ф09-6117/07-С4 по делу № А60-32982/06-С1 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление ФАС Московского округа от 08.02.2007 № КГ-А40/12791-06 по делу № А40-16512/06-28-158 (извлечение) // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.01.2006 № А05-3326/2005-3 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление ФАС Поволжского округа от 12.01.2006 по делу № А65-21727/04-СГ2-20 (извлечение) // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 11.01.2006 № Ф04-9349/2005(18323-А03-38) (извлечение) // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.12.2004 № А26-3548/04-12 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление ФАС Дальневосточного округа от 19.12.2000 № Ф03-А37/00-2/2311 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 14.05.1998 № Ф08-695/98 (извлечение) // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 05.08.2013 по делу № А45-4783/2011 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.01.2013 № 09АП-40141/2012-ГК по делу № А40-84043/12-140-560 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.12.2012 № 17АП-12824/2012-ГК по делу № А60-27683/2012 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.11.2012 № 09АП-31642/2011-АК по делу № А40-88790/11-104-723 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 28.09.2012 по делу № А79-60/2012 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.09.2012 по делу № А14-8679/2012 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2012 по делу № А45-10269/2012 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 04.05.2012 по делу № А33-17619/2011 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.11.2010 № 09АП-23610/2010 по делу № А40-34188/10-2-164 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 05.08.2009 по делу № А46-5432/2009 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 06.07.2009 по делу № А38-4503/2008 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 15.01.2009 № 07АП-6801/08 по делу № А67-2850/08 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2007 по делу № А42-997/2007 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2007, 30.05.2007 № 09АП-6031/2007-ГК по делу № А40-9951/06-61-108 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Решение Арбитражного суда Омской области от 25.05.2009 по делу № А46-5432/2009 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

- Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.06.2008 по делу № А60-5902/2008-С1 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

Научная и учебная литература, периодические издания

- Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Арсланов К.М. и др. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая: Учебно-практический комментарий (постатейный) / Под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2010.

- Алипова Л.А. Договор подряда на выполнение изыскательских работ: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010.

- Астановский Г.Б., Иоффе О.С., Поссе Е.А., Рабинович Н.В., и др. Договоры в социалистическом хозяйстве / Отв. ред. О.С. Иоффе. М.: Юрид. лит., 1964.

- Басин Ю.Г. Правовые вопросы проектирования в строительстве. М.: Юрид. лит., 1962.

- Басин Ю.Г. Своевременное обеспечение строительства проектами и сметами // Советское государство и право. 1979. № 7.

- Бербеков А.Х. Проблемы определения качества результата работ по договору строительного подряда // Нотариус. 2007. № 4.

- Брагинский М. Проблемы совершенствования законодательства о капитальном строительстве // Хозяйство и право. 1977. № 2.

- Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. М.: Статут, 1999.

- Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. 3-е изд., стереотипное. М.: Статут, 2009. Кн. 1.

- Булдаков Д.О. Договор подряда на проектные и изыскательские работы в строительстве: сравнение со смежными договорами подрядного типа // Правовые вопросы недвижимости. 2009. № 2.

- Булдаков Д.О. К вопросу о неустойке в договорных отношениях подряда на проектирование // Юрист. 2009. № 9.

- Булдаков Д.О. Подряд на проектные и изыскательские работы в строительстве в системе гражданско-правовых договоров // Налоги. 2009. № 36.

- Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: ПБОЮЛ Л.В. Рожников, 2000. Т. 2.

- Гражданское право: Учебник / Под ред. О.Н. Садикова. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2007. Т. 2.

- Гражданское право: Учебник. Часть вторая / Отв. ред. В.П. Мозолин. М.: Юрид. лит., 2004.

- Давыдов В.И. Хозяйственные договоры подряда в строительстве. Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1986.

- Еременко А.С. К понятию конкуренции норм гражданского права // Российская юстиция. 2011. № 7.

- Ершов О.Г. Обязательство подряда на проектные и изыскательские работы в строительстве // Право и экономика. 2012. № 10.

- Ершов О.Г. Признаки договора на выполнение изыскательских работ в строительстве // Вестник арбитражной практики. 2013. № 4.

- Ершов О.Г. Существенные условия договора на выполнение изыскательских работ в строительстве // Право и экономика. 2013. № 6.

- Ершов О.Г. Трудовой договор нельзя заменять гражданско-правовым договором строительного подряда // Трудовое право. 2008. № 11.

- Жарский М.И. Ответственность сторон по договорам на выполнение проектно-изыскательскых и строительных работ: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013.

- Занковский С. Комфортное законодательство о бизнесе: идеи и практика // Право и экономика. 2008. № 4.

- Зинченко С.А., Галов В.В. Саморегулируемые организации в законодательстве России: проблемы и решения // Корпорации и учреждения: Сб. ст. / Отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2007.

- Знаменский Г.Л. Ответственность по договору на выполнение проектных и изыскательских работ: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук.  М., 1968.

- Иоффе О.С. Избранные труды: В 4-х т. Т. III. Обязательственное право. СПб.: Юрид. центр "Пресс", 2004.

- Иоффе О.С. Советское гражданское право. Курс лекций: Отдельные виды обязательств: Учебное пособие / Отв. ред. А.К. Юрченко. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1961.

- Карапетов А.Г. Расторжение нарушенного договора в российском и зарубежном праве. М.: Статут, 2007.

- Коваль А.В. К вопросу о правовом регулировании размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд // Вестник Арбитражного суда города Москвы. 2010. № 2.

- Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй: в 3 т. (постатейный) / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт-Издат, 2006. Т. 2.

- Красавчиков О.А. Ответственность, меры защиты и санкции в гражданском праве // Проблемы гражданско-правовой ответственности и защита гражданских прав. Вып. 27. Свердловск: Изд-во СЮИ, 1973.

- Лебедева К.Ю. Исковая давность в системе гражданско-правовых сроков: Дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2003.

- Лескова Ю.Г. К вопросу о правовых аспектах функционирования и деятельности саморегулируемой организации в градостроительной сфере // Правовые вопросы строительства. 2011. № 1.

- Лескова Ю.Г. Саморегулирование как проявление метода частного права // Гражданское право. 2010. № 4.

- Лескова Ю.Г. Членство в саморегулируемой организации: преимущества и недостатки законодательства России // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 3.

- Люкшин А.М. Прекращение договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ // Актуальные проблемы экономики и права. 2010. № 2.

- Мокров С.Н. Договор строительного подряда: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2006.

- Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй: В 3-х т. / Под ред. П.В. Крашенинникова. М: Статут, 2011. Т. 2.

- Рассудовский В.А. Договор на выполнение проектных и изыскательских работ в капитальном строительстве. М.: АН СССР, 1963.

- Рассудовский В.А. Договор на выполнение проектных и изыскательских работ в капитальном строительстве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1961.

- Рассудовский В.А. Основные черты договора на проектно-изыскательские работы и его роль в дальнейшем улучшении капитального строительства // Советское государство и право. 1961. № 9.

- Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: Монография. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, Инфра-М, 2013.

- Романова В.В. Элементы договора на строительство и модернизацию энергетических объектов // Известия вузов. Правоведение. 2010. № 3.

- Российское гражданское право: Учебник: В 2-х т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 2: Обязательственное право.

- Рягузов А. Односторонний отказ // ЭЖ-Юрист. 2010. № 34.

- Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М.: Статут, 2005.

- Серкова Ю.А. Соотношение договора строительного подряда и договора купли-продажи // Теоретические аспекты и правоприменительная практика российского законодательства. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (г. Курск, 12 - 14 апреля 2007 г.). Курск: Изд-во Курск. гос. техн. ун-та, 2007.

- Сойфер Т.В. Некоммерческое юридическое лицо как форма реализации конституционного права на объединение // Законодательство и экономика. 2012. № 2.

- Танчук И.А. Хозяйственное право. М.: Юрид. лит., 1977.

- Телицин С.Ю. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ: предмет и срок выполнения работ // Право и экономика. 2009. № 6.

- Утка В.И. Договор подряда на выполнение проектных работ: актуальные проблемы правоприменения // Право и экономика. 2009. № 11.

- Фролов И.В. Саморегулирование в сфере банкротства как пример законодательной децентрализации сферы публичного управления // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. № 8.

- Шавылина Ю.А. Одностороннее расторжение и отказ от исполнения государственного контракта – гражданско-правовое регулирование, судебная практика и последствия для применения закона № 94-ФЗ // Государственные и муниципальные закупки-2009: Сборник докладов IV Всероссийской практической конференции-семинара. М.: ИД "Юриспруденция", 2010.

- Шевченко Е.Е. Комментарий к Информационному письму Президиума ВАС РФ от 05.05.1997 № 14 "Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров" // Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации / Под ред. Л.А. Новоселовой, М.А. Рожковой. М.: Статут, 2008. Вып. 4.

- Шерстобитов А.Е. Постатейный комментарий к § 1 "Общие положения о подряде" гл. 37 "Подряд" (ст. 702 – 729) ГК РФ // Вестник гражданского права. 2011. № 4.

Электронные ресурсы

- Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (постатейный). [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс, 2010.

- Даутия Т.В. Особенности гражданско-правового статуса саморегулируемой организации в сфере строительства и ее членов. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс, 2011.

- Долгополов П.С. Вопрос-ответ. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс, 2010.

- Завидов Б.Д. Основные идеи, недочеты и новации общих положений о договоре. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс, 2007.

- Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / Под ред. С.П. Гришаева, А.М. Эрделевского. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс, 2006.

- Мандрюков А.В. Членство в саморегулируемой организации // Руководитель строительной организации. 2011. № 9. [Эл. ресурс]. URL: http://www.audar-urist.ru/articles/4/chlenstvo-v-samoreguliruemoy-organizatsiiЭрделевский А.М. Общие положения о подряде. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс, 2001.

- Основные показатели инвестиционной и строительной деятельности в Российской Федерации – 2014 г. // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 19.03.2014. [Эл. ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140096774766

См.: Основные показатели инвестиционной и строительной деятельности в Российской Федерации – 2014 г. // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 19.03.2014. [Эл. ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140096774766

См.: Там же.

См.: Основные показатели инвестиционной и строительной деятельности в Российской Федерации – 2014 г.

См.: Там же.

См., напр.: Иоффе О.С. Советское гражданское право. Курс лекций: Отдельные виды обязательств: Учебное пособие / Отв. ред. А.К. Юрченко. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1961. С. 184; Астановский Г.Б., Иоффе О.С., Поссе Е.А., Рабинович Н.В., и др. Договоры в социалистическом хозяйстве / Отв. ред. О.С. Иоффе. М.: Юрид. лит., 1964. С. 240; Танчук И.А. Хозяйственное право. М.: Юрид. лит., 1977. С. 38; и др.

См.: Рассудовский В.А. Основные черты договора на проектно-изыскательские работы и его роль в дальнейшем улучшении капитального строительства // Советское государство и право. 1961. № 9. С. 122-127; Брагинский М. Проблемы совершенствования законодательства о капитальном строительстве // Хозяйство и право. 1977. № 2. С. 58-64.

См., напр.: Телицин С.Ю. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ: предмет и срок выполнения работ // Право и экономика. 2009. № 6. С. 43-47.

См., напр.: Булдаков Д.О. К вопросу о неустойке в договорных отношениях подряда на проектирование // Юрист. 2009. № 9. С. 47-52.

См., напр.: Утка В.И. Договор подряда на выполнение проектных работ: актуальные проблемы правоприменения // Право и экономика. 2009. № 11. С. 29-35.

См.: Рассудовский В.А. Договор на выполнение проектных и изыскательских работ в капитальном строительстве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1961. 18 с.; Знаменский Г.Л. Ответственность по договору на выполнение проектных и изыскательских работ: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук.  М., 1968. 16 с.; и др.

См.: Алипова Л.А. Договор подряда на выполнение изыскательских работ: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. 26 c.

См.: Жарский М.И. Ответственность сторон по договорам на выполнение проектно-изыскательскых и строительных работ: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. 25 с.

См.: Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Арсланов К.М. и др. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая: Учебно-практический комментарий (постатейный) / Под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2010. С. 459 (автор комментария к § 4 гл. 37 – А.П. Сергеев).

См.: п. 4.1 СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, утв. Приказом Госстроя России от 10.12.2012 № 83/ГС // Ценообразование и сметное нормирование в строительстве. 2013. № 4с; ст. 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 16; 2013. № 52 (ч. 1). Ст. 6983 (далее – ГрК РФ).

Перечень видов инженерных изысканий является исчерпывающим и утвержден на основании ст. 47 ГрК РФ Постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства" (ред. от 04.02.2011) // СЗ РФ. 2006. № 4. Ст. 392; 2011. № 7. Ст. 979.

См.: ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, утв. Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст (ред. от 24.12.2012) // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. М.: Статут, 1999. С. 166.

См.: Решение Арбитражного суда Омской области от 25.05.2009 по делу № А46-5432/2009 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс; Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 05.08.2009 по делу № А46-5432/2009 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс; Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 18.11.2009 по делу № А46-5432/2009 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс; Определение ВАС РФ от 25.03.2010 № ВАС-2734/10 по делу № А46-5432/2009 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См.: Российское гражданское право: Учебник: В 2-х т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 2: Обязательственное право. С. 477 (автор главы – В.В. Витрянский).

Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: Монография. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, Инфра-М, 2013. С. 380.

См.: Романова В.В. Элементы договора на строительство и модернизацию энергетических объектов // Известия вузов. Правоведение. 2010. № 3. С. 80.

Там же. С. 80-81.

Там же. С. 81.

См.: Ершов О.Г. Признаки договора на выполнение изыскательских работ в строительстве // Вестник арбитражной практики. 2013. № 4. С. 15.

См.: Иоффе О.С. Избранные труды: В 4-х т. Т. III. Обязательственное право. СПб.: Юрид. центр "Пресс", 2004. С. 473, 474.

См.: Ершов О.Г. Трудовой договор нельзя заменять гражданско-правовым договором строительного подряда // Трудовое право. 2008. № 11. С. 33-39.

См.: Серкова Ю.А. Соотношение договора строительного подряда и договора купли-продажи // Теоретические аспекты и правоприменительная практика российского законодательства. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (г. Курск, 12 - 14 апреля 2007 г.). Курск: Изд-во Курск. гос. техн. ун-та, 2007. С. 309-314.

См.: Мокров С.Н. Договор строительного подряда: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2006. С. 15-16.

См.: Басин Ю.Г. Правовые вопросы проектирования в строительстве. М.: Юрид. лит., 1962. С. 56-57.

См.: Булдаков Д.О. Договор подряда на проектные и изыскательские работы в строительстве: сравнение со смежными договорами подрядного типа // Правовые вопросы недвижимости. 2009. № 2. С. 11-15.

Ершов О.Г. Обязательство подряда на проектные и изыскательские работы в строительстве // Право и экономика. 2012. № 10. С. 18.

Там же. С. 19.

См., подр.: Булдаков Д.О. Подряд на проектные и изыскательские работы в строительстве в системе гражданско-правовых договоров // Налоги. 2009. № 36. С. 20-22.

Булдаков Д.О. Подряд на проектные и изыскательские работы в строительстве в системе гражданско-правовых договоров. С. 21.

Там же. С. 22.

См.: Гражданское право: Учебник. Часть вторая / Отв. ред. В.П. Мозолин. М.: Юрид. лит., 2004. С. 343.

См.: Рассудовский В.А. Договор на выполнение проектных и изыскательских работ в капитальном строительстве. М.: АН СССР, 1963. С. 76, 78.

См.: Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.11.2012 по делу № А43-24897/2010 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См.: Постановление ФАС Дальневосточного округа от 15.02.2011 № Ф03-8119/2010 по делу № А73-18273/2009 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См.: Занковский С. Комфортное законодательство о бизнесе: идеи и практика // Право и экономика. 2008. № 4. С. 91-92.

См.: Постановление ФАС Уральского округа от 30.10.2008 № Ф09-7920/08-С4 по делу № А60-8312/2008-С1 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См.: Решение Арбитражного суда Свердловской области от 30.06.2008 по делу № А60-5902/2008-С1 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См.: п. 4 Положения о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утв. Постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 № 20.

См., напр.: Постановление ФАС Уральского округа от 01.03.2013 № Ф09-764/13 по делу № А60-17085/2012 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс; Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 15.01.2009 № 07АП-6801/08 по делу № А67-2850/08 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс; и др.

См. об этом подр.: Еременко А.С. К понятию конкуренции норм гражданского права // Российская юстиция. 2011. № 7. С. 4-8.

Согласно подп. "б" п. 10 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (СЗ РФ. 2008. № 8. Ст. 744) инженерные изыскания являются частью исходных данных для проектирования, которые на основании ст. 759 ГК РФ должен предоставить заказчик.

См.: Телицин С.Ю. Указ. соч. С. 44-45.

См., напр.: Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: ПБОЮЛ Л.В. Рожников, 2000. Т. 2. С. 353.

См.: Гражданское право: Учебник. Часть вторая / Отв. ред. В.П. Мозолин. С. 345.

См.: Постановление ФАС Дальневосточного округа от 20.12.2010 № Ф03-8721/2010 по делу № А51-20883/2009 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См.: Лебедева К.Ю. Исковая давность в системе гражданско-правовых сроков: Дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2003. С. 10-42.

См.: п. 4 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 № 66 "Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой" // Вестник ВАС РФ. 2002. № 3; Постановление ФАС Поволжского округа от 12.01.2006 по делу № А65-21727/04-СГ2-20 (извлечение) // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс; Постановление ФАС Уральского округа от 31.07.2007 № Ф09-6117/07-С4 по делу № А60-32982/06-С1 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс; и др.

См., напр.: Гражданское право: Учебник / Под ред. О.Н. Садикова. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2007. Т. 2. С. 203; Эрделевский А.М. Общие положения о подряде. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс, 2001; и др.

Ершов О.Г. Существенные условия договора на выполнение изыскательских работ в строительстве // Право и экономика. 2013. № 6. С. 37.

См., напр.: Постановление ФАС Центрального округа от 05.04.2010 № Ф10-1804/08(2) по делу № А68-6365/07-234/2-33/3 (извлечение) // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См.: Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2012 по делу № А45-10269/2012 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См.: Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 28.11.2012 по делу № А45-10269/2012 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См.: Определение ВАС РФ от 25.12.2012 № ВАС-16435/12 по делу № А56-29765/2011 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 10.09.2012 по делу № А53-20479/2011 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См.: Постановление ФАС Поволжского округа от 19.11.2012 по делу № А12-14875/2011 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См., напр.: Постановление ФАС Московского округа от 03.07.2013 по делу № А40-58465/12-40-544 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс; Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.12.2012 № 17АП-12824/2012-ГК по делу № А60-27683/2012 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.01.2013 № 09АП-40141/2012-ГК по делу № А40-84043/12-140-560 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См.: Российское гражданское право: Учебник: В 2-х т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 2: Обязательственное право. С. 479 (автор главы – В.В. Витрянский).

См.: Ершов О.Г. Обязательство подряда на проектные и изыскательские работы в строительстве. С. 19.

Там же.

См.: Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй: В 3-х т. / Под ред. П.В. Крашенинникова. М: Статут, 2011. Т. 2. С. 40 (автор комментария к ст. 718 – А.Е. Шерстобитов).

См.: Постановление ФАС Московского округа от 24.04.2012 по делу № А40-46564/11-43-258 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См.: п. 14 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" // Вестник ВАС РФ. 2000. № 3.

См.: Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 06.07.2009 по делу № А38-4503/2008 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См., напр.: Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Арсланов К.М. и др. Указ. соч. С. 464.

См.: Красавчиков О.А. Ответственность, меры защиты и санкции в гражданском праве // Проблемы гражданско-правовой ответственности и защита гражданских прав. Вып. 27. Свердловск: Изд-во СЮИ, 1973. С. 5-14.

См.: Бербеков А.Х. Проблемы определения качества результата работ по договору строительного подряда // Нотариус. 2007. № 4. С. 33-35.

См., напр.: Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 13.09.2011 по делу № А70-9828/2010 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М.: Статут, 2005. С. 484.

См.: Утка В.И. Указ. соч. С. 34.

Подр. о соотношении данных способов защиты прав см.: Карапетов А.Г. Расторжение нарушенного договора в российском и зарубежном праве. М.: Статут, 2007. С. 861.

См.: Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй: В 3-х т. / Под ред. П.В. Крашенинникова. Т. 2. С. 95 (автор. комментария к ст. 761 – М.В. Телюкина).

Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 28.09.2012 по делу № А79-60/2012 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

Определение ВАС РФ от 13.06.2012 № ВАС-6719/12 по делу № А20-22/2011 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См.: Определение ВАС РФ от 21.03.2011 № ВАС-2679/11 по делу № А46-3640/2010 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См.: Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.10.2012 по делу № А79-3635/2011 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй: В 3-х т. / Под ред. П.В. Крашенинникова. Т. 2. С. 96  (автор. комментария к ст. 761 – М.В. Телюкина).

См.: Давыдов В.И. Хозяйственные договоры подряда в строительстве. Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1986. С. 56.

См.: Басин Ю.Г. Своевременное обеспечение строительства проектами и сметами // Советское государство и право. 1979. № 7. С. 75-82.

См.: Булдаков Д.О. К вопросу о неустойке в договорных отношениях подряда на проектирование. С. 48.

См.: ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (ред. от 28.12.2013) // СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1652; № 52 (ч. 1). Ст. 6961.

См.: Федеральный закон от 22.07.2008 № 148-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (ред. от 07.06.2013) // СЗ РФ. 2008. № 30 (ч. 1). Ст. 3604; 2013. № 23. Ст. 2871.

См.: Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" (ред. от 14.11.2011) // Российская газета. 2010. № 88; 2012. № 55.

См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 04.09.2012 по делу № А32-21264/2011 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс; Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 04.05.2012 по делу № А33-17619/2011 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См.: Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 15.02.2011 по делу № А74-1614/2010 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См.: Долгополов П.С. Вопрос-ответ. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс, 2010.

См.: Лескова Ю.Г. К вопросу о правовых аспектах функционирования и деятельности саморегулируемой организации в градостроительной сфере // Правовые вопросы строительства. 2011. № 1. С. 38-39; Она же. Членство в саморегулируемой организации: преимущества и недостатки законодательства России // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 3. С. 66-73. Этой же позиции придерживается и Т.В. Даутия (см.: Даутия Т.В. Особенности гражданско-правового статуса саморегулируемой организации в сфере строительства и ее членов. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс, 2011).

См.: Мандрюков А.В. Членство в саморегулируемой организации // Руководитель строительной организации. 2011. № 9. [Эл. ресурс]. URL: http://www.audar-urist.ru/articles/4/chlenstvo-v-samoreguliruemoy-organizatsii

См.: Сойфер Т.В. Некоммерческое юридическое лицо как форма реализации конституционного права на объединение // Законодательство и экономика. 2012. № 2. С. 18-29; Фролов И.В. Саморегулирование в сфере банкротства как пример законодательной децентрализации сферы публичного управления // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. № 8. С. 94-98; Зинченко С.А., Галов В.В. Саморегулируемые организации в законодательстве России: проблемы и решения // Корпорации и учреждения: Сб. ст. / Отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2007. С. 97-118; и др.

См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 19.12.2005 № 12-П "По делу о проверке конституционности абзаца восьмого пункта 1 статьи 20 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в связи с жалобой гражданина А.Г. Меженцева" // СЗ РФ. 2006. № 3. Ст. 335; Определение Конституционного Суда РФ от 10.02.2009 № 461-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мисовца Василия Григорьевича на нарушение его конституционных прав положениями статей 15 и 24.6 Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" // Вестник Конституционного Суда РФ. 2009. № 5; Определение Конституционного Суда РФ от 13.05.2010 № 685-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Степанова Евгения Юрьевича на нарушение его конституционных прав пунктами 3 и 4 части 2 статьи 18 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" // Вестник Конституционного Суда РФ. 2010. № 6.

См.: Концепция развития законодательства о юридических лицах (проект) // Вестник гражданского права. 2009. № 2. С. 9-73.

См.: Лескова Ю.Г. Саморегулирование как проявление метода частного права // Гражданское право. 2010. № 4. С. 11.

В СРО с обязательным членством, как правило, на членах лежит обязанность по заключению договоров страхования ответственности перед третьими лицами и внесению взносов в компенсационный фонд СРО.

Так, например, в Постановлении ФАС Волго-Вятского округа от 08.10.2010 по делу № А29-12869/2009 (Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс) подчеркивается, что, получив односторонний акт выполненных работ, ответчик не известил истца о своих возражениях по поводу выполненных работ, о наличии каких-либо недостатков в этих работах, о несогласии с объемом данных работ, в том числе о несогласии со способом их выполнения. Ответчик не представил доказательств, подтверждающих, что такой отказ имел место до фактического выполнения работ. В силу ст. 717 ГК РФ отказ заказчика от исполнения договора после фактического выполнения работ недопустим и не может являться основанием для отказа в их оплате.

Шерстобитов А.Е. Постатейный комментарий к § 1 "Общие положения о подряде" гл. 37 "Подряд" (ст. 702 – 729) ГК РФ // Вестник гражданского права. 2011. № 4. С. 178.

См.: Люкшин А.М. Прекращение договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ // Актуальные проблемы экономики и права. 2010. № 2. С. 121.

См., напр: Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2007 по делу № А42-997/2007 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См., напр.: Определение ВАС РФ от 07.05.2009 № ВАС-5349/09 по делу № А76-7696/2008-27-50 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс; Постановление ФАС Центрального округа от 04.05.2010 № Ф10-1384/10 по делу № А23-2391/09Г-6-130 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс; и др.

См., напр.: Определение ВАС РФ от 22.07.2010 № ВАС-5739/10 по делу № А50-14987/2008 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс; Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.03.2010 по делу № А17-2284/2009 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс; и др.

См.: Постановление ФАС Центрального округа от 06.04.2009 № Ф10-478/09 по делу № А09-7650/2008-16 (извлечение) // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См.: п. 8 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (утратил силу) // СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. 1). Ст. 3105.

Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (постатейный). [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс, 2010.

См.: Коваль А.В. К вопросу о правовом регулировании размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд // Вестник Арбитражного суда города Москвы. 2010. № 2. С. 36.

См., напр.: п. 11 Обзора практики рассмотрения споров по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (одобрен Президиумом Федерального арбитражного суда Уральского округа 25.12.2009) // Вестник Федерального арбитражного суда Уральского округа. 2010. № 1.

Рягузов А. Односторонний отказ // ЭЖ-Юрист. 2010. № 34. С. 13.

См., подр.: Шавылина Ю.А. Одностороннее расторжение и отказ от исполнения государственного контракта – гражданско-правовое регулирование, судебная практика и последствия для применения закона № 94-ФЗ // Государственные и муниципальные закупки-2009: Сборник докладов IV Всероссийской практической конференции-семинара. М.: ИД "Юриспруденция", 2010. С. 222-234.

См.: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.11.2010 № 09АП-23610/2010 по делу № А40-34188/10-2-164 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс. Аналогичная формулировка содержится в Постановлении ФАС Московского округа от 15.04.2009 № КА-А40/2789-09 по делу № А40-54718/08-92-458 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См.: п. 9 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

См.: Завидов Б.Д. Основные идеи, недочеты и новации общих положений о договоре. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс, 2007.

См., напр.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. 3-е изд., стереотипное. М.: Статут, 2009. Кн. 1. С. 449; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / Под ред. С.П. Гришаева, А.М. Эрделевского. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс, 2006; Карапетов А.Г. Указ. соч. С. 334; и др.

См.: п. 10 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 05.05.1997 № 14 "Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров" // Вестник ВАС РФ. 1997. № 7.

См., напр.: Определение ВАС РФ от 28.04.2008 № 4977/08 по делу № А75-2662/2007 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См.: Шевченко Е.Е. Комментарий к Информационному письму Президиума ВАС РФ от 05.05.1997 № 14 "Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров" // Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации / Под ред. Л.А. Новоселовой, М.А. Рожковой. М.: Статут, 2008. Вып. 4. С. 266.

См.: Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 05.08.2013 по делу № А45-4783/2011 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс; Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 27.12.2013 по делу № А45-4783/2011 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См.: Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.12.2004 № А26-3548/04-12 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 06.10.1998 № 249/98 // Вестник ВАС РФ. 1999. № 2.

См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 14.05.1998 № Ф08-695/98 (извлечение) // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См.: Определение Конституционного Суда РФ от 14.10.2004 № 391-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Дудника Александра Николаевича на нарушение его конституционных прав положениями статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации" // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См.: Постановление ФАС Дальневосточного округа от 19.12.2000 № Ф03-А37/00-2/2311 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См., напр.: Постановление ФАС Северо-Западного округа от 12.07.2010 по делу № А13-14225/2009 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См.: Определение ВАС РФ от 18.10.2007 № 12565/07 по делу № А20-650/2007 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй: в 3 т. (постатейный) / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт-Издат, 2006. Т. 2. С. 478.

См.: Постановление ФАС Московского округа от 08.02.2007 № КГ-А40/12791-06 по делу № А40-16512/06-28-158 (извлечение) // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См.: ст. 25 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (ред. от 12.03.2014) // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594; 2014. № 11. Ст. 1098.

См.: Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2008 № КГ-А41/13187-07-1,2 по делу № А41-К1-13507/06 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См.: Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.10.2010 по делу № А56-6533/2005 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См.: Постановление ФАС Центрального округа от 18.03.2010 № Ф10-561/10 по делу № А35-3401/2009 (извлечение) // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См.: Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 11.01.2006 № Ф04-9349/2005(18323-А03-38) (извлечение) // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См.: Постановление ФАС Поволжского округа от 05.06.2012 по делу № А12-15740/2011 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См.: Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 16.05.2011 по делу № А70-5087/2010 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 13.09.2010 по делу № А22-921/2008 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См.: Постановление ФАС Северо-Западного округа от 05.07.2012 по делу № А56-33561/2011 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См.: Постановление ФАС Московского округа от 18.01.2012 по делу № А40-39255/11-52-333 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См.: Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.01.2006 № А05-3326/2005-3 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См.: Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.09.2012 по делу № А14-8679/2012 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См.: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2007, 30.05.2007 № 09АП-6031/2007-ГК по делу № А40-9951/06-61-108 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.

См.: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.11.2012 № 09АП-31642/2011-АК по делу № А40-88790/11-104-723 // Документ опубликован не был. [Эл. ресурс]. СПС КонсультантПлюс.